# Proteus-1 与 Proteus 项目全集技术报告

Table of Contents

# Proteus-1 与 Proteus 项目全集技术报告

## 从 ANEProbe 的探索到 Speculative Decoding 的落地

项目：Proteus Hybrid Adaptive Compute Architecture（Proteus 混合自适应计算架构） 总目标：小内存 · 大模型 · 高速度 硬件：Apple M5（Mac17,3）MacBook Air / 16 GB 统一内存 / 无风扇 模型：Llama-3.1-8B-Instruct-4bit（真实 MLX group_q4，group_size=64，非对称带 zero-point） 工具链：MLX 0.32.x（Metal/GPU）· coremltools 9.0 · ANEForge（私有 e5rt 直连）· Swiftlet（Swift + Metal） 报告生成日期：2026-09-16 覆盖范围：/Users/tristan/ANEProbe/ 与 iCloud Corp AI/MLXonANE/ 下全部 ~96 份报告文件

# 阅读指南

本报告是这个项目全部阶段的完整叙述，从最早的猜想一直到最终落地的方案。它不是摘要集的拼盘，而是一条有时间顺序、有因果关系、包含所有错误与被推翻结论的完整链条。

| 你想了解 | 跳到 |
| --- | --- |
| 一句话结论 | §0 执行摘要 |
| 项目最初想做什么、为什么 | §1 最早的猜想与目标 |
| 每个阶段遇到什么问题、怎么解决 | §3 – §14（按时间顺序） |
| 哪些结论被推翻了、被谁推翻 | §15 更正链全图 |
| 所有实测数字 | §16 数据总表 |
| 方法论铁律（最有迁移价值的部分） | §17 方法论铁律 |
| 最终成果与技术实现 | §13 找到的方案 · §18 最终成果 |
| 所有文件的清单与去向 | 附录 A 文件清单 |

诚实性声明：本报告中所有数字均来自项目原始报告文件的实测记录。凡属推断、模型化反事实（MODELLED）或引自外部项目的数据，均在正文中明确标注。项目全程没有任何能量/功耗的直接测量（无 ANE 功耗计数器，powermetrics 需 sudo 且本会话无法提权）——这一点在各阶段报告中都被诚实标注，本报告同样如实转述，未做任何补全或估算。

# 0. 执行摘要

🟥🟩🟨 核心结论：Proteus 用 11 条被严格证伪的技术路线，换来了一张完整的 M5 硬件能力边界图，并最终在唯一幸存的杠杆上取得了产品级成果：Speculative Decoding 在真实网关上线，默认温度路径端到端提速 1.284×（离线严格配对 1.145–1.249×）。整个 ANE（神经引擎）路线，从”未开发的算力金矿”这一最初猜想出发，被三阶段、四份 frontier map、上百个实验逐步否定到零和。

## 0.1 三个子目标的真实状态

| 目标 | 状态 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 小内存 | ✅ 已实现 | group_q4 让 8B 模型只占 4.21 GB 活跃内存（16 GB 机器），无 swap 增长 |
| 大模型 | ✅ 已实现 | 8B 全管线跑通，与 mlx_lm 数值等价（corr = 1.0000） |
| 高速度 | 🟨 部分达成 | decode 已顶 DRAM 屋顶线（~123 GB/s）；唯一有效杠杆 = 投机解码 1.284×（网关）/ 1.145–1.249×（离线配对） |

关键认知：「小内存」与「大模型」是 MLX 4-bit 生态的功劳，不是 Proteus 的。Proteus 真正要啃的是「高速度」，而它的瓶颈是一条物理算术：每 token 时间 ≥ 权重总字节 ÷ 可用内存带宽。

## 0.2 最终成果速览

| 指标 | 基线 | 最终 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| decode 吞吐（网关，temp=0.7 默认路径） | 29.43 tok/s | 37.78 tok/s | 1.284× |
| decode 吞吐（离线严格配对，temp=0.7） | 1.004× | 1.210× | 三 campaign 19/22 对胜出 |
| decode 吞吐（离线配对，greedy） | — | 1.247–1.490× | 两 campaign |
| 逐 token 一致率 | — | 91.80%（7/8 prompt 完全一致） | 近似无损 |
| 输出分布 | — | 严格不变（拒绝采样保证） | 理论无损 |
| 权重保真度 | group_q4 原生 | 完全不变 | 零改动 |
| 额外内存 | — | +1B 草稿模型（4-bit ≈ 0.7 GB） | — |

## 0.3 被证伪的路线总清单（11 条）

| 路线 | 阶段 | 否定方式 |
| --- | --- | --- |
| FP32 on ANE | Proteus-1 | GPU 赢 20/21 算子，geomean 0.68× |
| CoreML per-block64 lowering | Proteus-1 Phase-3E | linear.supported=[CPU] 独占 |
| CoreML block-wise ANE lowering（表示转译） | Proteus-1 Phase-3F | 原生 MIL 手写同样失败，双重证伪 |
| FP16 FFN on ANE（含整图融合） | Proteus-1 P5A/4A | 每个 S 都是 GPU 最快 |
| 单阈值 GPU↔ANE crossover | Proteus-1 Phase-3B | 实际是 4 区域非单调面，S=96/128 是派发失败而非交叉点 |
| MLX runtime 优化 | Proteus-2.2 | R_overall=0.823，与 llama.cpp 同级 |
| GPU Metal kernel（SwiGLU fusion） | Proteus-2.2 | headroom 9.23% E2E < 10% 门槛；E2E ≈ 1.0× |
| CoreML 绕过即解锁 | Proteus-2.3 | 绕过成功但性能仍输 |
| ANE 单 op 分组 4-bit dequant | Proteus-2.3 | 3 op × 3 位宽 × 3 组结构穷尽拒绝（6/6 vs 0/6 复现） |
| ANE dense compute 路线 | Proteus-2.4 | 0/34 配置 ANE 胜；~6.5–7.75 vs ~8–11.5 TFLOP/s |
| int8 per-channel 替代表示 | Proteus-2.4 | 单投影 9.2e-3 过 Gate，穿真实 FFN 放大到 1.53e-02 > 1e-2 |
| ANE 权重卸载（含字节律填充逃逸） | Proteus-2.4+ | 持续 decode 上零和：ANE/DRAM = 0.906，结构化必然净损 |

## 0.4 真正留下的成果（5 条可迁移发现）

- ANE 权重取数的「16 MiB 字节大小律」 —— 纯原创发现。取数速率只由权重张量字节数决定，与 K/N 无关（23/23 命中，慢带 21.2 vs 带外 54.3 GB/s，惩罚 2.57×）。

- 「表示可行」与「性能可行」必须分开验证 —— 单 op 被拒绝 ≠ 计算不可表达。

- 保真度误差会在复合算子中放大 —— 逐算子门禁会产生假阳性通过。

- 无风扇机器上的持续功耗塌缩与 burst probe 假阴性 —— 完整可复用的测量协议。

- decode 下限由内存带宽决定，且当前 runtime 已贴住它 —— 把”还能不能更快”变成一道算术题。

# 1. 最早的猜想与目标

## 1.1 问题的起点

在 Apple Silicon 上跑大模型，有三个诉求同时成立才叫”能用”：

小内存  —— 16 GB 机器要装得下 8B 模型，且不能把系统拖进 swap
大模型  —— 要真的是"大"模型，不是玩具
高速度  —— 要快到能当产品用，不是能跑就算

到项目开始时，前两个已经被 MLX 生态解决了：group_q4 量化让 8B 模型只占 4.21 GB 活跃内存。第三个”高速度”，就是 Proteus 全部工作的目标。

## 1.2 最早的猜想（三个假设）

项目最初的技术信念可以归结为三条假设。这三条后来全部被证伪——而这正是项目的核心产出。

| # | 假设 | 直觉来源 |
| --- | --- | --- |
| H1 | ANE 是 LLM 推理的未开发算力，值得为它做表示转译 | ANE 是 Apple 专为神经网络设计的硬件，理论上比 GPU 省电；CoreML 生态里它长期”藏在后面”，看起来像没被用起来 |
| H2 | 瓶颈在 CoreML 编译器 lowering，绕过它即可解锁 | 观察到 per-block 量化的算子拿不到 ANE，自然怀疑是”编译器不肯降级”，而非硬件不行 |
| H3 | GPU kernel 还有可观的优化空间 | MLX 是较新的 runtime，直觉上 kernel 还有打磨余地 |

证伪结果：

| # | 状态 | 证伪证据 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 证伪 | Proteus-2.4：34 配置 × 2 campaign，ANE dense 0/34 胜；权重流仅 ~20 GB/s vs GPU ~100 GB/s |
| H2 | 证伪 | Proteus-2.3 成功绕过 CoreML（零 CoreML 链接），group64 仍需分解、仍慢 6×；2.4 证明瓶颈是算力与带宽，不是前端 |
| H3 | 证伪 | Proteus-2.2：MLX FFN 已达同热态 matmul 峰值 86.5%；自研 SwiGLU fusion E2E ≈ 1.0× |

## 1.3 为什么”假设被证伪”不等于项目失败

每一次证伪都花了真实的实验成本，并且每一项都有可复现的数据链。它们把”该往哪走”的搜索空间收敛到了零——这本身是这类硬件研究的主要产出。

项目最终的技术判决：FINAL_PROJECT_STATUS = 技术上成功（5 条普适发现 + 11 条路线被严格证伪 + 可复用工具链与测量协议）；产品目标未实现（未找到任何保真前提下超越 MLX GPU 的配置）

## 1.4 速度的物理下限（项目后期才完全确立的算术）

大模型推理分两段，瓶颈完全不同：

prefill（读入整段 prompt）  ：算力受限 —— 一次算很多 token，算术强度高
decode （逐 token 生成）    ：带宽受限 —— 每生成 1 个 token 都要把全部权重读一遍

decode 的墙钟下限是一条简单算术：

每 token 时间 ≥ 权重总字节 ÷ 可用内存带宽

8B 模型 group_q4 权重 ≈ 4.4 GB
M5 GPU 实测权重流     ≈ 100 GB/s
⇒ 下限 ≈ 44 ms/token ≈ 23 tok/s

实测 MLX 达到 ~27 tok/s —— 已经贴住这个下限

这条算术锁死了所有 compute-side 优化的上限——无论 GPU kernel、ANE、还是异构调度。它解释了为什么项目后期所有”让 ANE 帮忙”的尝试都归于零和：decode 已经跑在带宽屋顶线上，任何第二引擎都只能重排同一批字节，不能减少字节。

# 2. 硬件与测量环境

## 2.1 测试平台

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 机型 | Apple M5（Mac17,3）MacBook Air，无风扇 |
| 内存 | 16 GB 统一内存 |
| 系统 | macOS 27.0（报告原文如此） |
| MLX | 0.32.0 / 0.32.2（Metal/GPU） |
| coremltools | 9.0 |
| Python | 3.11 / 3.14.5（不同阶段），NumPy 2.5.1 |
| 模型 | Llama-3.1-8B-Instruct-4bit（MLX group_q4，group_size=64，非对称带 zero-point，4.5 GB safetensors） |

## 2.2 本机最大的测量混淆源：无风扇功耗塌缩

这是贯穿整个项目、也是最有方法论价值的发现：

无风扇 MacBook Air 在持续负载下存在可逆的功耗/热态塌缩，幅度可达 ~2×，而所有常规环境检查（swap、memory pressure、thermal state）全部读作正常。

证据链（Proteus-2.2）：

- 同代码跨进程：S=512 prefill 768 → 831 → 1170 ms，同时 swap 平稳 3.8 GB（delta 0）、pressure NORMAL、thermal NOMINAL

- 交替测量中 E2E 767.8 → 1364.6 ms 与持续吞吐 12081 → 5128 GFLOP/s 同向单调；停止加热 <180 s 完全恢复 ⇒ 纯功耗限频

- 假阴性证据：58 ms 的 40-matmul burst 在”768 ms 态”与”878 ms 态”读出相同的 ~11.8 kGFLOP/s

- 不对称混淆：MLX GPU 计时跨 run 漂移 2.2×，而 ANE 计时稳定（1.01–1.17×）

后果的严重程度（各阶段实测漂移幅度）：

| 阶段 | 实测热态漂移 |
| --- | --- |
| Proteus-2.4 | 单配置绝对 tok/s 在 6.4 – 27.1 之间摆动 |
| PROTEUS_SPEEDUP_DIRECTIONS | drift 0.024 – 0.539（52%） |
| PROTEUS_FINAL_TECHNICAL | 6 轮中最高 drift 0.512 |

若用跨轮中位数统计，投机解码的 1.61× 会被误读为 1.22×（错误）。必须用逐轮配对比值。

## 2.3 测量协议（项目后期确立的强制规范）

经过多次被混淆源欺骗后，项目沉淀出一套必须在每次测量中执行的协议：

- 持续 probe 门禁（≥1 s 含 warmup）——burst probe 无效，会给出假阴性

- 同进程交替 A/B + 逐轮配对比值——用比值抵消热态

- 每配置独立进程——同进程交替测 GPU/ANE 互相污染可达 2.75×

- 交错 + 冷却 ≥150 s——顺序扫描若测项本身会致热，不能递增排列

- ≥2 轮独立 campaign 并报告 range——单轮数字不足以下结论

- 宿主洁净门禁 host_clean_gate.py——decode 达屋顶线 0.96+ 才允许测

- 每轮状态漂移校验（≤5%），不合格轮次剔除

# 3. 阶段 P6.2 —— 冻结真实 Llama MLX 引擎（基线）

日期：~2026-08-28 之前 ｜ 状态：✅ 完成，此后只读

## 3.1 目标

建立一个可信、冻结、只读的真实 Llama-3.1-8B-INT4 MLX 参考实现，作为后续所有正确性 Gate 的唯一基准。

## 3.2 方法

纯 MLX 实现（P6Model/phase2/：phase2_runner.py → RealLlama；kv_decode.py → KVCacheLlama）。架构：32 层 + GQA（nkv=8、head_dim=128、hidden=4096、intermediate=14336）+ Llama-3 scaled RoPE + KV cache。反量化 W = nibble*scale + bias（mx.quantized_matmul）。后续阶段只 import，从不修改。

## 3.3 结果

- 32 层前向：warm 首次 S=16 0.498 s（32.1 tok/s）；steady 0.146 s（109.9 tok/s）

- vs mlx_lm ground truth（5 位置）：corr = 1.0000，rmse 0.0040 / 0.0047 / 0.0054 / 0.0052 / 0.0051，top-1 完全一致，top-5 交集 5/5

- 贪心生成 Once upon a time, → “in a small village nestled in the rolling hills of” —— 与 mlx_lm 逐 token 相同

- Prefill：S=16 498.0 ms（32.1 tok/s）；S=128 685.0 ms（186.8 tok/s）

- KV-cache decode vs 重算前缀（pos 4–9）：logits_rmse 0.00000 / 0.00522 / 0.00481 / 0.00440 / 0.00549 / 0.00667，top-5 5/5，top-1 一致

- decode ~39–45 ms/token steady（25.6–26.5 tok/s）

## 3.4 发现的问题（贯穿全项目的根本限制）

⚠️ MLX 只暴露 CPU 与 GPU（Metal），没有 ANE device。

这意味着：纯 MLX 无法做 GPU↔ANE 混合实验，所有 ANE 实验必须借道 CoreML（或后来的 ANEForge 私有通道）。

抓到的真实 bug：最初用 plain-RoPE 生成出 ” and and…” 的退化文本 → 根因是缺 llama3 scaled RoPE（θ=500k, factor 8）。

## 3.5 是否被后续修正

否，始终冻结。 它是全项目唯一可信的正确性基准。Phase-3C 实测 embed_fast vs frozen max_abs 0.0 EQUIVALENT，frozen 参考 prefill rmse 0.0 PASS。

# 4. 阶段 Phase-2 —— 单 Linear 验证，运行时受阻

日期：2026-08-29

## 4.1 目标

验证第一个真实 Llama CoreML Linear（L0 gate_proj）：MLX reference → CoreML 推理 → 数值正确性 → 计算单元验证。

## 4.2 结果：⚠️ PARTIALLY COMPLETE — RUNTIME VALIDATION BLOCKED

- CoreML 文件 224 MB；输入 [1,4096] → 输出 [1,14336]

- 量化权重 [14336,512] uint32，scales/biases [14336,64] fp16，反量化后 [14336,4096] fp32

- 权重统计 mean 8.29e-06、std 0.01282、min −0.597656、max 0.412109（无 NaN/Inf）

- 阻塞原因：Unable to load CoreML.framework / No module named 'coremltools.libcoremlpython'；报告判断需 GUI macOS 登录会话

## 4.3 留下的铁律

「CoreML 模型文件生成 ≠ CoreML 运行时执行 ≠ ANE 执行」

这条成为本项目的方法学铁律。注意它同时也是一次误判：次日（8-30）在 venv 下 coremltools 9.0 就能跑通，并成功用 /usr/bin/sample 验证 ANE 执行——“BLOCKED” 的判定本身是错的，但它留下的教训是对的。

# 5. 阶段 Phase-2B —— ★ INT4 立项验证（真实权重）

日期：2026-08-30 ｜ 这是”ANE 有希望”这一判断的源头

## 5.1 目标

P5B 的「INT4→ANE 优势」在真实 Llama 权重上是否成立？

答案：“Yes at prefill-scale S (≥512), No at decode-scale S=1.”

## 5.2 方法

真实 group_q4 → FP32 反量化 → FP16 mlprogram Linear → coremltools symmetric per-channel INT4 重量化 → 得到 constexpr_blockwise_shift_scale → linear（ANE-native dequant→matmul 路径）。

协议：warmup 25 / measure 150 / median；一次只加载一个 (op, compute-unit) 模型（del + gc），避免 16 GB 机器 swap 污染。

## 5.3 结果

① ANE 硬件执行已验证 VERIFIED_ANE_EXECUTION：/usr/bin/sample 抓到 _ANEClient doEvaluateDirectWithModel、ANEServicesProgramProcessRequestDirect、ANE::ANEServicesDevice::ANE_ProgramSendRequest。

② 正确性：21 个算子 corr ≥ 0.96（gate L0 0.984/0.150 … down L31 0.978/0.337）。

③ S=1（decode 形状）：ANE 输

| 分组 | GPU avg ms | ANE avg ms | Geomean (GPU/ANE) |
| --- | --- | --- | --- |
| MLP (gate/up/down) | ~0.48 | ~0.64 | 0.74× |
| Attention (q/k/v/o) | ~0.17 | ~0.17 | 0.96× |
| 全部 7 算子 | — | — | 0.87× |

④ S 扫描（MLP，GPU/ANE 加速比，>1 表示 ANE 赢）

| Op (Layer) | S=1 | S=8 | S=32 | S=128 | S=512 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gate_proj L15 | 0.55× | 0.49× | 0.66× | 0.99× | 1.60× |
| up_proj L15 | 0.52× | 0.65× | 0.51× | 1.03× | 1.59× |
| down_proj L15 | 1.01× | 0.70× | 0.85× | 0.14×※ | 1.39× |
| gate_proj L0 | 0.50× | 0.48× | 0.61× | 1.05× | 2.00× |
| up_proj L0 | 1.13× | 0.68× | 0.76× | 1.17× | 2.10× |
| down_proj L0 | 0.63× | 0.64× | 0.72× | 0.15×※ | 1.27× |

※ down_proj S=128 的 ANE = 36–38 ms（vs GPU 5.4 ms）——这是已知的 P5B S=128 ANE 调度异常（后来的 R3 黑名单），不是 crossover。

⑤ 决定性读数：

在 S=512，INT4-ANE 在全部 6 个真实 MLP 测试上击败 INT4-GPU：1.27× – 2.10×，geomean ≈ 1.61× Crossover GPU↔ANE 位于 S=128 与 S=512 之间

⑥ FP32 vs INT4 对照（S=1）：MLP geomean FP32 0.89× / INT4 0.74×；全部算子 FP32 0.68× / INT4 0.87×。⇒ 量化本身缩小了 ANE 的差距。

## 5.4 结论

支持 prefill S=512 用 ALL-FFN-ANE、decode 保留 GPU。本阶段不修改 placement map。

## 5.5 ⚠️ 后续修正（极其重要）

数值本身未被推翻，但 Phase-3E/3F 揭示这个”优势”用的是 per-channel INT4（权重误差 0.18–0.21），而忠实的 per-block64 在 ANE 上慢 4–5.7×。

「INT4 ANE 有优势」成立；「忠实 INT4 ANE 有优势」不成立。

这个区别是整个项目最重要的分水岭——它直到 Phase-3C 才被发现，中间隔了整整两个阶段。

# 6. FP32 孪生报告 —— FP32 不适合 ANE

日期：2026-08-30

## 6.1 方法

真实 group_q4 → FP32 反量化 → CoreML neuralNetwork 单个 innerProduct，输入固定 [1,4096]；warmup 25 / measure 150 / median。

## 6.2 结果

- 20 个可靠对比 geomean 0.68×（ANE 慢 ~47%）

- MLP：CPU 5.526 / GPU 5.063 / ANE 5.680 ms

- Attention：CPU 0.626 / GPU 0.925 / ANE 1.469 ms

- ANE 最差 o_proj 0.47×，q_proj 0.51–0.63×

## 6.3 结论

「no operator shows a reliable ANE advantage at FP32/batch=1」

「FP32 不适合 ANE」 —— 这是转向 INT4 路径的直接原因。

另注：模型形状固定 [1,4096] → 无法建立 GPU↔ANE crossover（更大 S 报 shape 不匹配）。这个局限直接催生了 Phase-3A/3B 的变长模型工作。

# 7. 阶段 Phase-3A —— 运行时优化（融合）

日期：2026-08-30 ｜ 又名 Phase-3 / Runtime Optimization

## 7.1 目标

消除 host↔CoreML 胶水开销，量化”零拷贝是否可行”。

## 7.2 结果 ①：零拷贝不可行

coremltools Python MLModel 只暴露 predict / get_available_compute_devices / MultiArray，无 buffer surface；Swift MLModelProvider / MLComputePlan 的 buffer path 从 Python 不可达。

路径 MLX→numpy→CoreML predict→numpy→MLX 每次往返 2–4 MB，但 host 拷贝仅 0.001–0.2 ms。

## 7.3 结果 ②：FFN 融合有效

| S | GPU 基线 ms | ANE 三调用 ms | ANE 融合 ms | 融合 vs 三调用 | 融合 vs GPU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.86 | — | 1.40 | — | 1.33× |
| 32 | 3.63 | 4.40 | 1.50 | 2.93× | 2.41× |
| 128 | 4.31 | 37.18 | 65.34 | 0.57× | 0.07× |
| 512 | 12.89 | 60.56 | 16.95 | 3.57× | 0.76× |

## 7.4 结果 ③：开销分解

融合后 host% 仅 0.1–1.4%，CoreML predict 占 98.6–99.9%。融合把每层 3 次调用降到 1 次：32 层 prefill 调用数 96 → 32；老路径 37.4 s → 1.23 s @S=512。

结论：host 拷贝不是瓶颈，真正的成本在 CoreML 内部执行。

## 7.5 ⚠️ 发现的问题（重大）：GPU 基线测低了

本阶段称「fused-ANE 在 S=512 输给 MLX-GPU（0.76×）」。

→ Phase-3B 严格复测发现 MLX-GPU 基线被低估：S=512 应为 31.63 ms（复检中位 35.34 ms），而非 12.89 ms。12.89 ms 隐含 ~14 TFLOPS fp16，超出 M5 GPU 实际能力。

→ 修正后结论反转：fused-ANE 在 S=512 胜出 ≈1.70×。

本阶段 CSV 刻意保持未改（保留错误痕迹以便追溯），修正记录见 proteus1_phase3b_phase3a_baseline_correction.md。其他发现（融合消除 host 胶水；host% 0.1–1.4%）不受影响，仍然成立。

# 8. 阶段 Phase-3B —— Crossover 映射（4 区域非单调面）

日期：2026-09-10

## 8.1 目标

系统测量”哪个 S 区间 ANE 赢”，建立 placement map。

## 8.2 方法

S ∈ {1,2,4,8,16,32,64,96,128,160,256,384,512,768,1024}；对比 (A) MLX-GPU 真实 group_q4 FFN 与 (B) fused-ANE（一次 CoreML INT4 预测完成 Gate→SiLU→Up→Mul→Down）；每个形状独立测量。

## 8.3 完整 crossover surface

| S | MLX-GPU ms | fused-ANE ms | 加速 (GPU/ANE) | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.109 | 1.374 | 0.81 | R1 GPU |
| 2 | 0.776 | 1.370 | 0.57 | R1 GPU |
| 4 | 0.888 | 1.379 | 0.64 | R1 GPU |
| 8 | 1.526 | 1.385 | 1.10 | R2 ANE |
| 16 | 2.210 | 1.413 | 1.56 | R2 ANE |
| 32 | 2.302 | 1.481 | 1.55 | R2 ANE |
| 64 | 4.006 | 1.691 | 2.37 | R2 ANE 峰值 |
| 96 | 3.393 | 48.734 | 0.07 | ⚠️ R3 异常 |
| 128 | 3.501 | 62.946 | 0.06 | ⚠️ R3 异常 |
| 160 | 9.154 | 6.193 | 1.48 | R4 ANE |
| 256 | 14.632 | 8.573 | 1.71 | R4 ANE |
| 384 | 21.241 | 13.348 | 1.59 | R4 ANE |
| 512 | 31.634 | 18.639 | 1.70 | R4 ANE |
| 768 | 51.357 | 28.688 | 1.79 | R4 ANE |
| 1024 | 71.209 | 43.745 | 1.63 | R4 ANE |

## 8.4 区域分解（真正的答案）

speedup (GPU/ANE)
 2.4 |                                   ●64
 2.0 |                                          ●768
 1.6 |              ●16 ●32        ●160 ●256 ●384 ●512 ●1024
 1.1 |        ●8
 0.8 | ●1
 0.6 | ●2 ●4
 0.1 |                    ☠96  ☠128   ← ANE 未派发（fallback 49–63 ms）
     +----------------------------------------------------------------
      1  2  4  8  16 32 64   96 128   160 256 384 512 768 1024
      └── R1 ──┘└─── R2 ───┘└─ R3 ──┘└──────── R4 ───────────────┘
       GPU 赢     ANE 赢     异常         ANE 赢

- R1（S = 1–4，GPU 赢）：加速比 0.57–0.81×。ANE 延迟平坦（~1.37 ms，固定派发成本），而 MLX-GPU 能缩到 0.78 ms。小工作量摊不掉 ANE 固定成本。

- R2（S = 8–64，ANE 赢）：1.10 → 2.37× 峰值 @S=64。

- R3（S = 96–128，异常，不是 crossover）：ane_fused_ms 跳到 48.7 / 62.9 ms，/usr/bin/sample 看不到 ANE 栈帧 → UNVERIFIED_ANE_EXECUTION。CoreML 在这些形状根本不派发到 ANE，49–63 ms 是 fallback 路径延迟。

- R4（S = 160–1024，ANE 持续赢）：1.48–1.79×。

## 8.5 结论

不存在单一 S 阈值。 朴素的 S > X → ANE 规则会错两次：在 S=8–64 会错选 GPU（实际 ANE 赢），在 S=96–128 会错选 ANE（实际静默 fallback，慢 ~15×）。

Placement map：

S ≤ 4        → GPU   （R1 实测）
8 ≤ S ≤ 64   → ANE   （R2 实测，峰值 2.37×）
65 ≤ S ≤ 95  → GPU   （未测区间 → SAFE_GPU）
96 ≤ S ≤ 128 → GPU   （R3 实测 + 黑名单：CoreML 未派发到 ANE）
129 ≤ S ≤ 159→ GPU   （未测区间 → SAFE_GPU）
160 ≤ S ≤ 1024 → ANE （R4 实测）
S > 1024     → GPU   （超出实测范围 → SAFE_GPU）

未实测的间隙（5–7、65–95、129–159、>1024）一律 SAFE_GPU，绝不外推。

## 8.6 ⚠️ 发现的问题

S=96/128 是 CoreML 未派发到 ANE（已知 P5B sched-exception），导致 0.06–0.07× 的灾难性数字——这不是”ANE 慢”，是”ANE 没被调用”。必须黑名单。

这个发现的严重性在于：如果没有黑名单，整个 placement map 会在两个形状上产生 15× 的性能灾难。

# 9. 阶段 Phase-3C —— 32 层端到端 E2E

日期：2026-09-10 ~ 09-11 ｜ 这是项目第一个”真相时刻”

## 9.1 目标

把 Phase-3B 的单层结论放到真实 32 层 prefill / decode / E2E 上验证，回答 Q1–Q10 十问式。

## 9.2 方法

冻结 P6.2 MLX-GPU 为 Path A（只读）；CoreML fused FFN 为 Hybrid。每个 (配置, shape) 都在独立进程中测量（长 warmup 8 → 稳态采样 15 → 取中位数）。

两处 harness 级改动（均验证为逐位等价）： 1. KV cache 容器：从”每 token 一行 Python list”（ctx=1024 时每 token 需 ~66k 次 mx.concatenate）改为每层一个 [1,nkv,T,hd] 数组。等价性 max_abs_diff = 0.0。 2. embedding 取行：从 one-hot（S=32 时 23 ms，占 8 层 prefill 的 40%）改为逐位等价的 row-gather（0.48 ms，48×）。两条路径都用同一个实现，所以 GPU-only baseline 是更快的那一方，对 Hybrid 更不利。

## 9.3 正确性 Gate（全部通过）

| Gate | 结果 |
| --- | --- |
| Phase-3C 引擎 vs 冻结 P6.2 forward_full | max_abs = 0.0 — 逐位相同 |
| embed_fast vs 冻结 one-hot embed | max_abs = 0.0 — 逐位相同 |
| KV 容器（数组 vs 行列表） | max_abs_diff = 0.0 — 逐位相同 |
| 增量 KV decode vs 全量 re-prefix | rmse 0.011，top-1 1.000，top-5 1.000 — PASS |

## 9.4 主结果：Prefill 有收益，但是用保真度换来的

| S | GPU ms | Hybrid ms | tok/s GPU→Hyb | 加速 | 可复现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 129.69 | 118.317 | 246.7→270.5 | 1.0961 | ✅（保守 1.088） |
| 64 | 230.708 | 190.317 | 277.4→336.3 | 1.2122 | 🟨 边界（差 14.9%） |
| 96 | 442.888 | 442.888 | = | 1.0 | 设计（黑名单） |
| 128 | 455.496 | 455.496 | = | 1.0 | 设计（黑名单） |
| 160 | 652.925 | 408.644 | 245.1→391.5 | 1.5978 | ❌（run2 = 1.013） |
| 256 | 986.813 | 604.904 | 259.4→423.2 | 1.6314 | ❌（run2 = 1.270） |
| 512 | 2293.077 | 1226.113 | 223.3→417.6 | 1.8702 | ✅（保守 1.661） |

Decode：无收益

| ctx | GPU ms/tok | Hybrid(默认) ms/tok | 默认策略 speedup | 强制 ANE 探索变体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 45.19 | 43.71 | 1.03×（噪声内） | 0.74× |
| 128 | 40.08 | 48.29 | 0.83×（噪声内） | 0.61× |
| 512 | 47.02 | 51.43 | 0.91×（噪声内） | 0.57× |
| 1024 | 89.17 | 86.44 | 1.03×（噪声内） | 1.12×（噪声内） |

placement map 在 S=1 落到 R1（GPU 胜），因此默认 Hybrid decode 的 FFN 走 GPU，与 baseline 逐位相同（rmse 0.0）——这不是巧合，是 Phase-3B 证据的直接结果。强行推到 ANE 在 ctx≤512 稳定变慢 26–43%。

E2E：warm 微增，cold 变慢

|  | GPU-only | Hybrid | 比值 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E warm（12 组） | — | — | 中位 1.05×（精确 1.05405，范围 0.9867–1.3599） |
| E2E cold N=64 | 8740 ms（7.32 tok/s） | 10800 ms（5.93 tok/s） | 0.81×（更慢） |
| 首 token 墙钟（N=64） | 3923 ms | 14733 ms | 0.27×（慢 3.8×） |

🟥 冷启动时 Hybrid 要为 32 个 CoreML 模型支付 13.8–15.4 s 的加载/编译成本，首 token 慢 3.8 倍。这是产品化时的硬约束。

为什么 warm E2E 只有 1.05×：生成 N=64 token 时，prefill 只占约 14%，其余 86% 是 decode，而 decode 收益为 0。

## 9.5 ⚠️ 最重要的附带发现：表征误差是 placement 误差的 32 倍

这是此前各阶段都没有量化过的问题。

冻结的融合模型用的是 coremltools linear_symmetric / per-channel INT4，而 baseline 是 MLX group_q4（group_size=64，非对称，带 zero-point）。二者不是同一个量化方案。

权重空间重建误差（L0，纯 numpy，对上亿权重直接计算）

| 算子 | 冻结 per-channel 对称 INT4 | per-block64 非对称 INT4（≈group_q4） |
| --- | --- | --- |
| gate_proj | 18.3 % | 4.4 % |
| up_proj | 17.5 % | 4.3 % |
| down_proj | 21.3 % | 4.3 % |

FFN 输出误差 vs MLX group_q4

| 变体 | FFN 相对误差 |
| --- | --- |
| 冻结 per-channel 对称 INT4 | 32.2 % |
| per-block64 非对称 INT4 | 4.5 % |

决定性实验（单层 L0）：

| 误差来源 | RMSE @S=32 | RMSE @S=512 |
| --- | --- | --- |
| PLACEMENT（同一融合模型 ANE vs CoreML-GPU） | 0.0057 | 0.0057 |
| REPRESENTATION（CoreML INT4 vs MLX group_q4） | 0.1825 | 0.1806 |

表征误差是 placement 误差的 32 倍。分歧不来自「把 FFN 放到 ANE」，而来自融合模型本身的 INT4 量化方案。

支持证据：S=128（map 选 GPU、无 CoreML）时 logits 逐位相同。

那么换成数值忠实的量化，ANE 还快吗？

| S | 冻结 per-channel（32% 误差） | per-block64 非对称（4.5% 误差） | MLX-GPU 参照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 1.70 ms（ANE 已验证） | 9.69 ms（未派发到 ANE） | 2.87 ms |
| 512 | 18.32 ms（ANE 已验证） | 72.75 ms（ANE 已验证） | ~31.6 ms（Phase-3B） |

🟥 数值忠实的量化在 ANE 上慢 4.0–5.7 倍，S=512 时（72.8 ms）甚至比纯 MLX-GPU（31.6 ms）还慢一倍以上。

换言之：ANE 的速度优势恰好多来自那个更粗的量化；把保真度拿回来，优势就消失了。

## 9.6 测量污染（三条重要的定量发现）

- ⚠️ 同进程交替测 GPU/ANE 污染 2.75× S=32：交替法 GPU 346 / Hyb 395 ms vs 隔离进程 GPU 130 / Hyb 118 ms。 → 必须每配置独立进程。

- ⚠️ decode 噪声 floor ≈ ±17%（由同代码路径的 null 实验直接标定：map 在 S=1 选 GPU，与 decode_gpu 是完全相同的代码路径，比值就是纯噪声） | ctx | 32 | 128 | 512 | 1024 | |—|—|—|—|—| | map/gpu（应为 1.00） | 1.034 | 0.830 | 0.914 | 1.032 | → 任何小于该幅度的”加速”在本环境下不可声称。

- ⚠️ 每次 CoreML 调用约 1.3 ms 固定 dispatch 地板，×32 层 = 每 token 约 42 ms。S=32 时每层 predict = 1.56 ms，其中 88% 是固定 dispatch 开销，真正 ANE 计算只有 ~0.2 ms。

## 9.7 Amdahl 对账（算子级 1.5–2.3× 如何被摊薄到 1.1–1.9×）

| S | GPU FFN 总 ms | Hybrid FFN 总 ms | FFN 算子 speedup | FFN 占 baseline | Amdahl 预测 | 实测整体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 92.1 | 62.2 | 1.481× | 0.613 | 1.248× | 1.276× |
| 64 | 158.8 | 67.6 | 2.349× | 0.626 | 1.562× | 1.568× |
| 160 | 236.0 | 207.2 | 1.139× | 0.669 | 1.089× | 1.074× |
| 256 | 486.3 | 306.5 | 1.587× | 0.668 | 1.328× | 1.410× |
| 512 | 1087.4 | 614.0 | 1.771× | 0.718 | 1.456× | 1.557× |

Amdahl 模型与实测吻合在 10% 以内。算子级 1.5–2.3× 的收益，在整模层面被 attention + embed + lm_head 摊薄到 1.1–1.9×，整体转化率约 0.6–0.8。

S=512 的墙钟分解（Hybrid，wall = 972.3 ms）：

| 段 | 耗时 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| embed | 8.4 ms | 0.9 % |
| attention (MLX/GPU) | 374.0 ms | 38.5 % |
| post-attn RMSNorm | 39.9 ms | 4.1 % |
| FFN 合计 | 614.0 ms | 63.2 % |
| — 其中 CoreML predict | 577.1 ms | 59.4 % |
| — host→CoreML 传输 | 0.12 ms | 0.01 % |
| — CoreML→MLX 回传 | 14.4 ms | 1.5 % |
| — 其余 host glue | 22.4 ms | 2.3 % |

## 9.8 ANE Dispatch Guard（请求 ANE ≠ 确认 ANE）

实现（phase3c_core.ANEDispatchGuard）： 1. 静态黑名单 {96, 128} —— Phase-3B 证明这两个 shape CoreML 根本不派发到 ANE； 2. 滚动窗口中位数比值守卫 —— 最近 5 次该 shape 的 ANE 调用中位数 > 3× 该 shape 的 MLX-GPU FFN 延迟时判为静默 fallback，强制改走 GPU 且该延迟永不记为 ANE 性能。

为什么用滚动窗口中位数而不是单次：本机 ANE/GPU 延迟存在 ±30% 抖动与偶发 2–3× 尖峰，而 R3 的静默 fallback 是系统性的（每次慢 14–18×）。单次采样会把抖动误判为 fallback（实测确实发生过：早期用单次判据时 S=32 被误 trip）。

机制测试（用冻结的真实延迟，非合成）：PASS —— S=96 的 48.734 ms、S=128 的 62.946 ms 均被拒绝；黑名单外的 S=192 合成 fallback（9.2×）被拒绝；S=32 的真实 ANE 胜利（1.481 vs 2.302 ms）被接受；单次 40 ms 抖动尖峰不触发 trip。在真实 32 层 Hybrid 运行中，guard 全程未误触发。

## 9.9 结论

- 🟩 能，但只在 prefill 且 S≥256。 最大实测 1.87×（S=512），保守 1.66×，两次独立测量可复现。

- 🟥 不能变成用户感知的收益。 decode 落在 R1，Hybrid 与 baseline 逐位相同；生成型 E2E 中位仅 1.05×；冷启动因为 13.8–15.4 s 的 CoreML 模型加载比 baseline 慢 19%，首 token 慢 3.8 倍。

- 🟥 而且收益不是免费的。 冻结融合模型的 per-channel 对称 INT4 使 FFN 相对误差达 32%（group_q4 为 4.5%），top-5 一致性掉到 67–75%；而唯一数值忠实的替代量化在 ANE 上慢 4–5.7 倍。

速度与保真度在现有模型族里是耦合的，Phase-3C 没有找到兼得的配置。

# 10. 阶段 Phase-3D —— 候选搜索（寻找既有保真度又有速度的量化形式）

日期：2026-09-11

## 10.1 目标

寻找”既忠实又快”的量化候选（IDEAL candidate）——即一种既能通过保真度门禁、又能被 ANE 高效执行的权重表示。

## 10.2 方法

10 个候选 A–K,P：per-tensor / per-channel / per-block(32/64/128) × INT4/INT8 × affine/symmetric。三层冻结门槛：Gate A = 权重保真 / Gate B = FFN 输出保真 / Gate C = logits 保真。

## 10.3 结果：找不到 IDEAL candidate

| 候选 | 表示 | 忠实? | ANE 可达? | E_repr | Barrier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | MLX group_q4（参考） | ✅ | N/A | 0.0 | REFERENCE_ONLY |
| B | int4 per-channel 对称 | ❌ | ✅ | 0.2014 | REPRESENTATION |
| C | int4 affine block64 | ✅ | ❌ | 0.0428 | COMPILER_LOWERING |
| G | int8 per-channel 对称 | ✅ | ✅ | 0.0093 | NONE_DETECTED |
| H | int8 affine block64 | ✅ | ❌ | 0.0020 | COMPILER_LOWERING |
| K | int8 affine block32 | ✅ | ❌ | 0.0035 | COMPILER_LOWERING |

Barrier 位置计数：COMPILER_LOWERING 7 / REPRESENTATION 5 / REFERENCE_ONLY 1。忠实候选 5 个：A(ref) / C / G / H / K。

本阶段 B 报 best_speedup 3.2169×。

## 10.4 结论

找不到 IDEAL candidate。 快的（B）不忠实（权重误差 20%）；忠实的（C/H/K）被挡在 ANE 之外。

结构性发现：忠实度最高的 H（0.20% 误差）反而最慢，因为它恰好是最被 lowering 排斥的 per-block 方案。

## 10.5 发现的问题与后续修正

① 单个 candidate 的 speedup 数字不稳定（为 Phase-3E 的两轮 campaign 埋下伏笔）。

② 当时未能分离 graph 编码层的误差——Phase-3E 的 Layer C 用 fp16 源权重作参考才分离成功。

✅ 被后续修正：B 的 3.26× 被 Phase-3E 两轮独立 campaign 证伪为不可复现（S=64：A=2.507 vs B=1.725；S=512：A=1.542 vs B=2.065）。但「Barrier 在 COMPILER_LOWERING」被 3E/3F 保留并加强。

# 11. 阶段 Phase-3E —— Barrier 定位（项目最关键的一步）

日期：2026-09-11 ｜ 这是全项目方法论密度最高、结论最硬的一份报告

## 11.1 目标

不搜新候选，只回答一个问题：性能—保真度的矛盾首次出现在哪一层？

## 11.2 层模型

MLX group_q4 原始权重
        │
        ▼
[1] Weight Representation      ← Layer A 量测
        │
        ▼
[2] Quantization / Dequant     ← Layer A/B 量测
        │
        ▼
[3] CoreML Graph Encoding      ← Layer C 量测
        │
        ▼
[4] CoreML Compiler Lowering   ← Layer D 量测（★ 本次定位到的层）
        │
        ▼
[5] Device Dispatch            ← Layer D 量测
        │
        ▼
[6] ANE Hardware Execution     ← Layer D/E 量测

## 11.3 Layer A —— 表示保真（纯 NumPy，不涉及 CoreML）

用 NumPy 精确复现各候选声明的量化方案，与真实 MLX group_q4 重建权重对比。3 层（L0/L15/L31）× 3 投影（gate/up/down）。

| 候选 | 表示 | bits | group | affine | 权重相对误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | MLX group_q4 | 4 | 64 | ✓ | 0.0000（reference） |
| B | int4 对称 per-channel | 4 | — | ✗ | 0.1915 |
| P | int4 对称 block128 | 4 | 128 | ✗ | 0.1213 |
| D | int4 对称 block64 | 4 | 64 | ✗ | 0.1091 |
| F | int4 对称 block32 | 4 | 32 | ✗ | 0.0883 |
| E | int4 仿射 block32 | 4 | 32 | ✓ | 0.0687 |
| C | int4 仿射 block64 | 4 | 64 | ✓ | 0.0434 |
| G | int8 对称 per-channel | 8 | — | ✗ | 0.0097 |
| K | int8 仿射 block32 | 8 | 32 | ✓ | 0.0038 |
| H | int8 仿射 block64 | 8 | 64 | ✓ | 0.0021 |

结论：表示误差确实存在且差异巨大（B 是 C 的 4.4 倍）。但这是已知的、可预期的量化残差，不是 barrier——因为忠实表示（C/H/K）确实存在。

关键：B（最快）之所以快，是因为它把 4096 个权重压成 1 个 scale，语义上丢失了权重的幅度结构。 这是「用保真度买速度」的表示层成本。

## 11.4 Layer B —— 数学等价（真实 Llama 激活）

输入 = 真实 32 层前向中该层 post-attention RMSNorm 的真实激活（非合成高斯）。

| 候选 | L0 | L15 | L31 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | 0.2014 | 0.2414 | 0.3060 |
| C | 0.0428 | 0.0587 | 0.0822 |
| G | 0.0093 | 0.0116 | 0.0164 |
| H | 0.0020 | 0.0028 | 0.0033 |
| D | 0.1154 | 0.1565 | 0.1781 |
| E | 0.0683 | 0.0964 | 0.1444 |
| F | 0.0871 | 0.1220 | 0.1482 |
| P | 0.1156 | 0.1623 | 0.2143 |

结论： 1. 误差随深度单调增长（B: 0.201→0.306；C: 0.043→0.082）——这是新发现，之前只在 L0 测量过。 2. 纯数学路径完全正确：所有误差都能追溯到 Layer A 的权重误差，数学实现本身没有引入误差。 3. 因此 barrier 不在 [2] Quantization/Dequantization 的数学侧。

## 11.5 Layer C —— CoreML Graph 等价（★ 关键否定证据）

这是本阶段最重要的”排除”结果。

E_graph_isolated = 真实 CoreML 模型（CPU_AND_GPU）输出 vs 同一份 fp16 源权重的 NumPy 数学。

必须用 fp16 源权重作参考，否则表征误差会泄漏进 graph 项——这也是 Phase-3D 未能分离该层的原因。

| 候选 | E_repr（Layer B） | E_graph_isolated | E_total | graph cosine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 0.20138 | 0.20155 | 0.20155 | 0.999976 |
| C | 0.04275 | 0.02569 | 0.02570 | 0.998539 |
| G | 0.00928 | 0.00930 | 0.00931 | 0.999996 |
| H | 0.00200 | 0.00194 | 0.00199 | 0.999996 |

结论：E_graph_isolated ≈ E_repr，对所有候选成立；cosine ≥ 0.9985。

CoreML graph 编码层（[3]）几乎不引入任何额外误差。图忠实地计算了它自己权重所表达的东西。 因此 barrier 不在 [3] CoreML Graph Encoding。

## 11.6 Layer D —— 编译器 Lowering / 设备派发（★ Barrier 在这里）

### 11.6.1 核心证据：编译器的设备合法性判定

用 coremltools.models.compute_plan.MLComputePlan 逐算子查询 supported_compute_devices。这是编译器层的权威证据：确定性、无采样噪声——比 /usr/bin/sample 更强：sample 只证明”跑了”，compute plan 证明”允许在哪些设备上跑”。

两个候选的 MIL 图结构完全相同（都是 const×2, constexpr_blockwise_shift_scale×3, linear×3, silu×1, mul×1）：

| 候选 | constexpr scale 形状 | linear supported | linear preferred |
| --- | --- | --- | --- |
| B int4 per-channel | [14336, 1] | [CPU, ANE] | ANE |
| C int4 block64 | [14336, 64] | [CPU] ← 独占 | CPU |
| D int4 sym block64 | [14336, 64] | [CPU] | CPU |
| E int4 aff block32 | [14336, 128] | [CPU] | CPU |
| F int4 sym block32 | [14336, 128] | [CPU] | CPU |
| G int8 per-channel | [14336, 1] | [CPU, ANE] | ANE |
| H int8 block64 | [14336, 64] | [CPU] | CPU |
| K int8 aff block32 | [14336, 128] | [CPU] | CPU |
| P int4 sym block128 | [14336, 64] | [CPU] | CPU |

判别规则（唯一变量）：constexpr_blockwise_shift_scale 的 scale 最后一维。 1（per-channel/per-tensor）→ GEMM ANE-legal；64/128（per-block）→ GEMM CPU-only。

### 11.6.2 受控实验：granularity 是唯一判别变量

在最小单 Linear 模型（4096→4096，无 FFN、无 elementwise、无融合）上只改量化配置：

| 变体 | linear supported | ANE 合法？ |
| --- | --- | --- |
| per_tensor int8 sym | [ANE, CPU] | ✅ |
| per_channel int8 sym | [ANE, CPU] | ✅ |
| per_channel int4 sym | [ANE, CPU] | ✅ |
| per_block64 int4 sym | [CPU] | ❌ |
| per_block64 int4 affine | [CPU] | ❌ |
| per_block64 int8 affine | [CPU] | ❌ |
| per_block32 int8 affine | [CPU] | ❌ |
| per_block128 int4 sym | [CPU] | ❌ |

granularity 与位宽、零点策略、图结构全部正交。8 个变体、100% 一致。

### 11.6.3 决定性交叉验证：编译器静默忽略 ANE 请求

同一 .mlpackage，只改 ComputeUnit 请求，看 linear preferred：

| 候选 | 请求 CPU_AND_NE | 请求 CPU_AND_GPU | 请求 CPU_ONLY | 是否响应 ANE 请求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B (per-channel) | ANE ¦ ANE ¦ ANE | GPU | CPU | ✅ 是 |
| C (block64) | CPU ¦ CPU ¦ CPU | GPU | CPU | ❌ 否 |
| G (per-channel) | ANE ¦ ANE ¦ ANE | GPU | CPU | ✅ 是 |
| D/E/F/H/K/P | CPU ¦ CPU ¦ CPU | GPU | CPU | ❌ 否 |

C 对 CPU_AND_NE 与 CPU_ONLY 返回完全相同的结果——编译器把 ANE 请求当空气。

这不是「ANE 跑得慢」，这是 ANE 从未进入候选设备集。9 个候选中 2 个（per-channel）响应请求、7 个（per-block）忽略请求，100% 由 granularity 决定。

### 11.6.4 ⚠️ 执行状态：sample 的假阳性陷阱

| 候选 | S=32 | S=64 | S=512 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | VERIFIED_ANE | VERIFIED_ANE | VERIFIED_ANE |
| G | VERIFIED_ANE | VERIFIED_ANE | VERIFIED_ANE |
| C | GPU_FALLBACK | CPU_FALLBACK | ⚠️ VERIFIED_ANE（假阳性） |
| D/E/F/H/K/P | NOT_BUILT / GPU_FALLBACK | GPU_FALLBACK | ⚠️ VERIFIED_ANE（假阳性） |

⚠️ 本阶段发现的重要方法学陷阱：per-block 候选在 S=512 会出现 ANE 栈帧，但那是假阳性。

compute plan 显示：per-block 的 GEMM 在任何 S 都是 [CPU] 独占；S=512 唯一被移到 ANE 的是 elementwise mul。即 CPU 做矩阵乘 + ANE 做一次逐元素乘 = 部分卸载，实测比同模型 GPU 慢 2.0–4.9×。

判定规则：ANE 执行状态必须看 GEMM 的 supported 列表，绝不能只看 sample 有没有 ANE 帧。

## 11.7 Layer E —— 性能（隔离进程 + 多轮重复）

冻结方法学：每配置独立进程；两轮独立 campaign（A: n=4，B: n=8），40–50 次迭代取中位；报告 median + min/max + spread。

| 候选 | shape | campaign A (n=4) | campaign B (n=8) | 跨 campaign 稳定？ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G int8 per-ch | S=64 | 1.266 [0.501,1.305] | 1.188 [0.628,1.389] | ✅ 稳定 >1（仅此一项） |
| G | S=32 | 0.829 | — | — |
| G | S=512 | 0.810（慢） | 1.032（略快） | ❌ 噪声带内翻转 |
| B int4 per-ch | S=64 | 2.507 | 1.725 | ❌ 不可复现 |
| B | S=512 | 1.542 | 2.065 | ❌ 不可复现 |
| C block64 | S=512 | 0.459（更慢） | — | — |
| H block64 | S=512 | 0.364（更慢） | — | — |

结论： 1. 🟥 Phase-3D 报告的 B「3.26×」不可复现。 2. 🟥 GPU 参考跨进程漂移可达 2–3.9×（同 shape 单 run 中位 2.7 → 5.2 ms）——不稳定的是 GPU 侧，不是 ANE 侧。 3. 🟩 唯一跨两轮稳定且 >1 的加速是 G@S=64 = 1.19–1.27×，但幅度仅约 1.2×，且 S=32/S=512 无优势。 4. 忠实的 per-block（C/H）在 ANE 上确定性地更慢（0.36–0.46×），因为 GEMM 实际跑在 CPU。

## 11.8 Barrier Localization Matrix（最终合成）

| 候选 | 家族 | 忠实? | ANE 可达? | E_repr | GEMM supported | best speedup | Barrier 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | reference (MLX) | ✅ | N/A | 0.0000 | — | — | REFERENCE_ONLY |
| B | per-channel int4 | ❌ | ✅ | 0.2014 | ANE\¦CPU | 3.22* | REPRESENTATION |
| C | per-block64 int4 aff | ✅ | ❌ | 0.0428 | CPU | 0.88 | COMPILER_LOWERING |
| G | per-channel int8 | ✅ | ✅ | 0.0093 | ANE\¦CPU | 1.19–1.27 | NONE_DETECTED（唯一两关全过） |
| H | per-block64 int8 aff | ✅ | ❌ | 0.0020 | CPU | 0.80 | COMPILER_LOWERING |
| K | per-block32 int8 aff | ✅ | ❌ | 0.0035 | CPU | — | COMPILER_LOWERING |
| D/E/F/P | 混合 | ❌ | ❌ | 0.068–0.116 | CPU | — | REPRESENTATION + COMPILER_LOWERING |

* B 的 speedup 不可复现。

结构性发现： - 忠实候选 5 个（A/C/G/H/K），其中 3 个（C/H/K——即所有 per-block 忠实方案）被 COMPILER_LOWERING 挡在 ANE 之外。 - 唯一同时满足「忠实 + ANE 可达 + 稳定 >1」的是 G（per-channel INT8）——但它只有 ~1.2×，且只在 S=64。 - 忠实度最高的 H（0.20%）反而最慢（0.36–0.80×），因为它恰好是最被 lowering 排斥的 per-block 方案。

## 11.9 Q1–Q5 逐条回答

Q1 — 最快的 INT4 per-channel 的性能优势来自 INT4，还是来自 per-channel 的简化？ → 来自 per-channel 的简化，不是 INT4 本身。 决定性证据：INT8 per-channel（G）同样 ANE-legal，而 INT4 per-block（D/C/E/F）一样被拒。位宽对 ANE 合法性完全无影响；granularity 是唯一判别变量。省下的是「每行 4096 个权重共享 1 个 scale」的还原复杂度与语义保真度，不是 4 bit 的字节数——B(88.2MB) vs C(95.0MB) 权重只差 7.8%。

Q2 — group-64 affine 的性能问题发生在 dequantization，还是 CoreML graph lowering？ → 发生在 CoreML compiler lowering，不在 dequantization 的数学侧。 数学侧：C 的 dequant 是「每 64 元素 1 次乘加」，算术量可忽略，且 Layer B 证明其纯数学路径正确。系统侧：C 的 linear 算子 supported=[CPU]，ANE 请求被静默忽略。dequantization 本身不是瓶颈；编译器不肯把 per-block dequant 折进 ANE GEMM 才是。

Q3 — 两个表示数学计算量接近，为什么一个能高效派发 ANE，另一个 fallback 或变慢？ → 差别不在计算量，而在编译器的设备合法性判定。两者 MIL 算子序列完全相同（唯一差别是 constexpr_blockwise_shift_scale 的 scale/offset 张量形状）。CoreML 对前者有 ANE 实现、对后者没有，于是前者全图落 ANE，后者全图落 CPU（S=512 时仅 mul 上 ANE，反而需要 CPU↔ANE 来回搬运，比纯 GPU 还慢 2.0–4.9×）。

Q4 — 是否存在「忠实表示 + 数学便宜」但「CoreML lowering 低效」的情况？ → 存在，且这是本次的核心发现。 C 与 H 正是这种：H 的权重误差仅 0.20%（全家族最忠实）、数学路径完全正确、权重只比最快的 B 大 7.8%——但它的 GEMM 被编译器判为 CPU-only，ANE 上 0.36–0.80×。

Q5 — 是否有明确证据表明 group-wise affine quantization 天然不适合当前 ANE 执行路径？ → 有强证据支持「当前 CoreML 执行路径不支持」，但不足以判定「ANE 硬件天然不适合」。 - 支持 LIKELY_COMPILER_CONSTRAINT：per-channel 量化 GEMM 在同一台 M5、同一 CoreML 上跑得很好。说明 ANE 硬件对「量化权重 + 反量化 + GEMM」这个模式是支持的；缺的只是编译器把 per-block 粒度折叠进 ANE GEMM 的 lowering 支持。 - ⚠️ 不能写成 LIKELY_HARDWARE_CONSTRAINT：没有任何证据表明 ANE 的 MAC 阵列无法表达分组 scale。反证是 per-channel（粒度=1 的特例）工作正常。 - 也不能写成 CONFIRMED：本结论建立在 coremltools 9.0 的降级行为之上。若有人用原生 MIL 手工构造 per-block scale/shift 的 constexpr 节点，或 Apple 在未来 CoreML 版本补齐该 lowering，结论即被推翻。

## 11.10 Stop Conditions 判定

| Outcome | 条件 | 是否触发 |
| --- | --- | --- |
| A | Faithful + VERIFIED_ANE + speedup > 1 | ⚠️ 形式上触发但幅度不足：G@S=64 = 1.19–1.27×，忠实、ANE 可达，但仅 ~1.2×、仅单点 |
| B | 所有忠实表示 VERIFIED_ANE 且 speedup ≤ 1 | ✅ 成立：C/H/K 数学与 graph 均正确，但在 ANE 上 ≤1（0.36–0.88×） |
| C | 忠实表示 graph 正确但 ANE 一致 fallback | ✅ 成立：所有 per-block 忠实候选在 S=32/64 一致 fallback |
| D | 忠实表示数学路径本身已昂贵 | ⚠️ 部分成立：忠实度的可行边界被 REPRESENTATION 约束 |

→ B、C、D 同时成立，A 仅边际成立。

## 11.11 最终判定

REPRESENTATION_BARRIER_STATUS = STRONGLY_SUPPORTED
PRIMARY_BARRIER_LOCATION = COMPILER_LOWERING（次位：REPRESENTATION）

为何不是 LIKELY（比 Phase-3D 升一级）：补齐了三条独立且互相印证的直接证据： 1. 编译器设备合法性：per-block GEMM supported=[CPU]（7 个候选一致）； 2. 受控实验：最小单 Linear 模型上 granularity 是唯一判别变量（8 变体，与位宽/零点/图结构正交）； 3. 请求-响应测试：per-block 候选对 CPU_AND_NE 与 CPU_ONLY 返回完全相同结果。

为何仍不是 CONFIRMED：未排除「手工原生 MIL 可以写出 ANE-legal 的 per-block 表示」这一替代解释。

回答统领性问题「为什么当前系统无法同时获得 MLX Llama 的保真度与 ANE 的性能优势」：

因为「数值忠实」在本模型家族里要求 per-block(≥64) 的量化粒度，而 CoreML 编译器恰好只把 per-channel/per-tensor 粒度的量化 GEMM 降级到 ANE。两个条件互斥，于是忠实的表示全部被推回 CPU，快的表示全部牺牲保真度。

## 11.12 留下的唯一活口（→ Phase-3F）

「未尝试手工原生 MIL 构造 ANE-legal 的 per-block 表示 —— 这正是唯一可能推翻 STRONGLY_SUPPORTED 的方向。」

# 12. 阶段 Phase-3F —— 原生 MIL 构造测试（终局）

日期：2026-09-12 ｜ Proteus-1 的最后一次最小验证

## 12.1 目标

回答 Phase-3E 留下的唯一活口——二选一：

- H0（后端限制）：原生 MIL 构造的 block64 linear 也是 supported=[CPU] → 瓶颈在编译器/ANE 后端，与构建路径无关。

- H1（构建路径限制）：原生 MIL 构造的 block64 linear 能到 supported=[CPU,ANE] → 是 coremltools 量化 pass 弄丢了 ANE 合法性。

## 12.2 方法

用 coremltools.converters.mil.Builder 手写 @mb.program（opset_version=iOS18），通过 ct.convert(source="milinternal") 编译成 MLModel，constexpr_blockwise_shift_scale 与 linear 这两个 op 完全由手工拼装，不经过 linear_quantize_weights。

权重 = 真实 Llama layer-0 gate_proj（4096→14336 单 linear）。唯一权威证据 = MLComputePlan 的 LINEAR_SUPPORTED_DEVICES（不是 /usr/bin/sample）。

| 变体 | 构建路径 | 量化 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | coremltools | per-channel INT4 | 阳性对照（期望 [CPU,ANE]） |
| B1 | coremltools | per-block64 | 阴性对照（期望 [CPU]） |
| C1 | 原生 MIL | per-block64 affine | H1 的判定实验 |
| D | 原生 MIL 粒度扫描 | per-channel / block32/64/128 | 确认粒度仍是唯一判别变量 |

## 12.3 主证据：编译器设备合法性

| 变体 | 构建路径 | linear supported | ANE 合法？ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 per-channel | coremltools | [CPU, ANE] | ✅ |
| B1 block64 | coremltools | [CPU] | ❌ |
| C1 block64 | 原生 MIL | [CPU] | ❌ |
| D per-channel | 原生 MIL | [CPU, ANE] | ✅ |
| D block32 / 64 / 128 (+affine) | 原生 MIL | [CPU] | ❌ |

C1 (原生 MIL block64)  linear.supported = [CPU]   ← 与 B1 (coremltools block64) 逐字相同

判定：H1（“手工原生 MIL 可绕过 coremltools 量化 pass 到达 ANE”）被证伪。同一份 block64 权重、同一条 constexpr_blockwise_shift_scale→linear 图，无论由 coremltools 量化 pass 生成还是手工 MIL 生成，编译器都判定 linear 为 supported=[CPU]。

## 12.4 图同一性

8 个变体的 MIL 算子序列完全相同（constexpr_blockwise_shift_scale | const | linear），唯一差别是 scale 张量的最后一维（[14336,1] vs [14336,64/128/32]）。

## 12.5 正确性与数学等价性

| 变体 | 基准 | real 输入 | random 输入 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 (coremltools per-ch) | vs fp16 | cos=0.990 | cos=0.984 | per-channel 本身有 ~1.5% 量化残差 |
| B1 (coremltools block64) | vs fp16 | cos=0.9998 | cos=0.9997 | coremltools block64 忠实 |
| C1 (原生 MIL block64 affine) | vs fp16 | cos=0.855 | cos=0.754 | 见下注 |
| D per-channel (原生) | vs A1 | cos=0.99998 | cos=0.99996 | 原生 per-channel == coremltools per-channel，逐位等价 |
| D block64 (原生, 对称) | vs B1 | cos=0.9966 | cos=0.9941 | 原生 block64 == coremltools block64，数学等价 |

关键解读：对称 per-block 原生 MIL（D_block64）与 coremltools block64 的 cos = 0.994–0.997 → 原生 MIL block64 在数学上等价于 Phase-3E block64。

C1（affine block64 原生）的 cos=0.85 是”构建器编码细节”，不是编译器问题。 手工 affine 量化没有精确复刻 coremltools 内部的 affine 反量化约定（coremltools 的 B1 实际是对称 per-block，blob 里无 offset）。这是量化器编码差异，而 C1 的 compute-plan 结论（CPU-only）与编码无关。

按 Phase-3F 的 Q2 护栏：绝不能把”我的手工编码没复刻对”误判为”原生 MIL 不可达 ANE”——compute-plan 才是判定依据。

## 12.6 Stop Condition 判定

| Outcome | 条件 | 是否触发 |
| --- | --- | --- |
| A BREAKTHROUGH（原生 block64 ANE-legal 且等价） | C1 linear.supported 含 ANE 且数学等价 | ❌ 未触发：C1 = [CPU] |
| B BACKEND_BARRIER_SURVIVES（两条路径都 CPU-only） | 原生 MIL 与 coremltools 路径 block64 均 [CPU] | ✅ 触发：C1 与 B1 同为 [CPU] |
| C INCONCLUSIVE（API 无法构造等价原生 MIL） | 原生 MIL 根本构造不出等价图 | ❌ 未触发：对称原生 block64 已验证等价 |

## 12.7 最终判定（Proteus-1 的终点）

PHASE_3F_HYPOTHESIS          = H0 (BACKEND LIMITATION)
REPRESENTATION_BARRIER_STATUS = VERY_STRONGLY_SUPPORTED   (由 STRONGLY_SUPPORTED 升级)
PRIMARY_BARRIER_LOCATION      = COMPILER_LOWERING          (经 coremltools + 原生 MIL 双路径验证)
STOP_CONDITION                = B (BACKEND_BARRIER_SURVIVES)

回答统领性问题「block-wise 量化 linear 的 CPU-only，是 coremltools 构建路径还是 CoreML 编译器后端造成的？」

是 CoreML 编译器/ANE 后端造成的。 我们绕开了 coremltools 的量化 pass、用手写原生 MIL 重建了同一条图，per-block64 的 linear 仍然 supported=[CPU] 独占。coremltools 构建路径这一最后替代解释已被排除。

# 13. 项目转折 —— 从 Proteus-1 到 Proteus-2

## 13.1 Proteus-1 的终点状态

日期：2026-09-12 ｜ 状态：FROZEN

FINAL_PROJECT_STATUS    = 技术上成功（5 条普适发现 + 11 条路线被严格证伪 + 可复用工具链与测量协议）；
                          产品目标未实现（未找到任何保真前提下超越 MLX GPU 的配置）
ORIGINAL_GOAL_STATUS    = 部分达成 —— "小内存"✅ 与"大模型"✅ 由 MLX 4-bit 生态解决（非 Proteus 功劳）；
                          "高速度"❌ 未改善，瓶颈是内存带宽这一硬件常数
CURRENT_BEST_RUNTIME    = MLX GPU 单设备（fp16 compute + group_q4 权重），FFN 达同热态 matmul 峰值 86.5%

六层判定链（Proteus-1 的最终答案）：

MLX group_q4 原始权重
[1] Weight Representation   ← 测：表示误差存在且巨大（per-channel 0.18 vs per-block 0.043）
[2] Quantization / Dequant  ← 测：纯数学路径正确，误差全部来自权重残差
[3] CoreML Graph Encoding   ← 测：E_graph ≈ E_repr，cosine ≥ 0.9985 → 【已排除】
[4] CoreML Compiler Lowering← ★ Barrier 在这里（双路径验证）
[5] Device Dispatch         ← 主因的下游表现
[6] ANE Hardware Execution  ← 【无证据支持硬件限制】

## 13.2 Proteus-1 对下一阶段的建议（不预设结论）

障碍在 COMPILER_LOWERING → 突破点不是”更细的架构”，而是”绕开 CoreML lowering 的执行路径”。

- 🟩 不要放弃 ANE 路线 —— 障碍不在硬件。

- 🟥 不要继续尝试突破 CoreML block-wise lowering —— 已多轮独立验证为 backend barrier。

- 🎯 唯一跨两轮稳定 >1 的是 G（int8 per-channel）@S=64 ≈1.2× —— 幅度不足以支撑架构决策。

- 📌 把「表示粒度 vs 编译器设备合法性」作为一等约束：编译期查 linear.supported，不含 ANE 则判定该 FFN 不可卸载（勿用运行时延迟启发式，会被假阳性欺骗）。

- 🚀 评估 GPU/Metal 原生、GGUF/llama.cpp、或自研 IR/编译器路径。

## 13.3 候选方向评分（PROTEUS2_CANDIDATES.md，状态 PROPOSAL ONLY）

| 候选 | 绕Barrier | 总目标 | 同精度 | 异构 | 可验证 | 综合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A MLX 深度优化 | ✅ | ✅ | ✅ | 🟨 | ✅ | 🟩 推荐 |
| B Metal kernel | ✅ | ✅ | ✅ | 🟨 | ✅ | 🟩 推荐 |
| C GGUF/llama.cpp | ✅ | ✅ | ✅ | 🟨 | ✅ | 🟩 强推荐（先做参照系） |
| D 表示转译 | ❌ | 🟨 | ❌ | 🟨 | ❌ | 🟥 已证伪 |
| E HW-Aware Runtime | ❌(仅规避) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 🟨 天花板低 |
| F Proteus IR 编译器 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟥 | 🟥 接口缺失 |

推荐的唯一下一步：

先用 llama.cpp / GGUF 建立”外部参照系”，再决定自研方向。

理由：①成本最低、信息量最大；②直接回答最关键的问题——“我们在 MLX 上做到 1.87× 的 prefill 收益，到底是因为我们做得好，还是因为 MLX 基线本身偏慢？”；③完全绕开已确认 Barrier 且不牺牲精度。

H-P2-1（进入实验前先写下的可验证假设）：

在 M5 / 16 GB 上，同一 Llama-3.1-8B-Instruct-4bit，llama.cpp (Metal) 的 prefill 吞吐与 MLX group_q4 基线相比，比值 ∈ [0.8, 1.25] 之外。 - 若 llama.cpp 显著更快（>1.25×）→ MLX 路径有优化空间 → 走候选 A - 若相当（0.8–1.25×）→ 已接近 GPU 生态上限 → 走候选 B 或接受 GPU 上限 - Gate（正确性）：logits top-1 一致率 ≥ 0.95，且 vs P6.2 冻结基线 rmse ≤ 0.01

# 14. Proteus-2 —— 外部参照系与执行前沿

## 14.1 Phase-1 —— 外部基线（首次测量被自己作废）

日期：2026-09-12 ｜ 问题：MLX 原生 runtime 距成熟 GPU runtime 还有多远？

### 14.1.1 ⚠️ 第一次结果是无效的

本机 16 GB 内存 swap 常驻 10–14 GB，同配置摆动 3–11×；顺序扫描与受控交错给出相反结论。

判定：Gate P2-1 = C（噪声 > 差异，不得下结论）

这是项目第一次主动作废自己的测量结果——不是数据不好看，而是数据不可信。

### 14.1.2 Phase-1b —— 洁净重测

用户清理内存后，swap 降至 4.6 GB 且全程平稳；受控交错 A/B（4 轮/形状）产出可信数据。

- 单 runtime 抖动降至 1.02–1.90×（原为跨 run 3–11×）

- R_overall_median = 0.823 → Gate P2-1 = B

- prefill R = 0.947（持平），decode R = 0.730（MLX 领先）

- 公平性经 mlx_lm 独立交叉验证（差异 <4%）

结论：GPU_RUNTIME_ECOSYSTEM_GAP = SMALL —— MLX 原生 runtime 与成熟 llama.cpp/Metal 同级，没有大块可优化空间。

这个结论直接关闭了两个候选方向：候选 A（MLX 深度优化）与「MLX 基线偏慢」这一解释。

## 14.2 Phase-2.2 —— 执行前沿图（GPU 侧空间被钉死）

日期：2026-09-12 ｜ 问题：在成熟 GPU runtime 之上，Transformer 算子级执行还剩多少真实性能空间？

### 14.2.1 墙钟分解（S=512 prefill）

FFN 68.11% | qkv_proj 11.39% | o_proj 6.70% | lm_head 6.03% | residual 2.04% | attention_core 1.96% | norm 1.89% | rope 1.82% | kv_cache 0.03%

（2 campaign × 3 粒度；instrumented 路径 bit-exact；FFN 占比跨 1.74× 热态仅移动 0.68pp）

独立复现了 Proteus-1 的 FFN=63.2%（本次洁净环境测得 68.1%，更高）。FFN 比次热点大 6×。

### 14.2.2 天花板先行实测（写任何 kernel 之前）

- FFN 有效 10.05 TFLOP/s vs 同热态 f16 峰值 11.65 TFLOP/s ⇒ FFN 已达 ALU 峰值 86.5%

- 理论可回收上限仅 9.23% E2E

- 中间激活流量全部消除也只值 2.2% E2E（激活 14.7 MB/layer，batch=1 太小）

### 14.2.3 Minimal SwiGLU fusion probe（自研 Metal kernel）

| 测量 | 结果 |
| --- | --- |
| kernel 独立测量 | 1.333× |
| 真实 32 层内 | 0.991× |
| E2E A/B（3 campaign） | G = 0.988 / 0.990 / 0.998 ⇒ 无收益 |
| 保真度 | cos = 1.0000000000，rel_rmse = 5.6e-04 ✅ 过 Gate |

判定：GPU_KERNEL_HEADROOM = LOW（Gate P2-2）

判据：FFN ALU 饱和，非访存瓶颈。 三条独立证据一致：①fusion probe 无收益；②FFN 已 86.5% ALU 饱和；③流量上限仅 2.2%。

结论：不触发 Phase-2B（自研 Metal kernel）。原假设 H-P2B-1（fused SwiGLU 降 FFN ≥15%）已被直接证伪——不是”还没试”，是测过并且无空间。

📌 一个重要澄清：Proteus-1 的「FFN=63.2% 是最大杠杆点」这个前提本身没错，错在假设它有未被用尽的余量。

## 14.3 Phase-2.3 —— Direct ANE 探索（绕过 CoreML）

日期：2026-09-12 ｜ 问题：是否存在绕过 CoreML lowering 的 Direct ANE 路径，让真实 group64 Quantized GEMM 上 ANE？

### 14.3.1 ⚠️ 本阶段自己推翻了自己的草稿

早期草稿判 Outcome C (DEAD END)，理由”ANE 没有任何形式的 4-bit 分组反量化”。

更正为 Outcome B — TECHNICAL PATH EXISTS。 报告明确保留了这个错误与推翻它的实验，并自评：「错在犯了 charter 明确警告的错：把 op 级拒绝推广成可表示性」。

### 14.3.2 ANEForge 确实绕过 CoreML

真路径（代码/二进制证据）：

Python → MIL(program(1.3) + BLOBFILE 常量权重) → ctypes
  → libane_e5rt_dispatch.dylib
  → dlopen(/System/Library/PrivateFrameworks/Espresso.framework/Espresso)
  → e5rt_e5_compiler_* / e5rt_execution_stream_*
  → ANECompiler + ANEServices → ANE 硬件

确实绕过 CoreML：otool -L 只链 Foundation/libobjc/libc++/libSystem，零 CoreML 链接。

ANE 执行 VERIFIED（device-mask A/B）：0x4（ANE-only）与 0x7（AUTO）数值完全相同，而 CPU（6.6e-3）/ GPU（2.1e-4）明显不同；栈帧 ANEServicesProgramProcessRequestDirect。

### 14.3.3 单 op 层面全是否定

| 尝试 | 结果 |
| --- | --- |
| constexpr_blockwise_shift_scale int8 | ✅ 可 / uint4 ❌ 拒（6/6 vs 0/6 复现），且不收 shift |
| constexpr_affine_dequantize | 只收 1-D [N] scale，组化 [N,NB] 全拒 |
| constexpr_lut_to_dense | 拒 per-block palette |
| blockwise 输出作 matmul 权重操作数 | ❌ 必须经 add(+0) 桥接 ⇒ 物化稠密 fp16 |

### 14.3.4 ★ 但 group64 仍可表达——用分解

Y=b​Xb⋅dequant(qb,sb)T (b=1..NB, block_size=64)

- block 轴 = group 轴，每项 affine_dequantize(scale=[N]) 可编译

- P1 隔离实验 cos = 1.00000000；NB = 4/16/64 全 COMPILE-OK

- 真实层形状 vs 精确 group_q4 cos 0.99998（表示误差 5.91e-03，在 Gate 内）

代价：每个部分和都是完整 [1,S,N] fp16 ⇒ 流量 ∝ NB·S。

- S=512：比值带 0.14–0.32（MLX/ANE，任何组合都输）

- S=1：比值带 0.57–1.11 ⇒ UNRESOLVED

- block-size 扫描 BS=512（8 partials）最快 6.377 ms，仍输 MLX 5.795 ms，且已非 group64

MLX group_q4 语义（实测校正）：w = q*scale + bias 每 64 块（(q-bias)*scale、q*scale 都错，rel_rmse 2.74）。

### 14.3.5 结论

DIRECT_ANE_PATH = PARTIALLY_VIABLE —— ANEForge 能让真实 group64 以同等块结构上 ANE，但必须用分解，且 S=512 prefill 比 MLX 慢 3–7×。

重新界定 Proteus-1：barrier 不再是 COMPILER_LOWERING（分解能表达 group64），而是吞吐/结构。

⚠️ 热态混淆的扩展发现：热态混淆也影响 MLX GPU 参考本身（跨 run 2.2×），而 ANE 计时反而稳定（1.01×）——跨 runtime 比较必须把两侧的热态都当作变量。

## 14.4 Phase-2.4 —— ANE 原生算力边界（ANE 路线的判决）

日期：2026-09-12

Verdict：Outcome C — ANE_NATIVE_FRONTIER ≤ MLX_GPU DIRECT_ANE_STATUS = PERFORMANCE DEAD END（group64/int4 具体为 ARCHITECTURALLY_BLOCKED） Stop condition 在 Experiment A 触发（charter 规定：dense ANE ceiling 不能超 MLX GPU）

### 14.4.1 Experiment A：dense FP16 ceiling（2 campaign × 17 配置 × 4 reps）

| 形状 | S | ANE ms | GPU ms | 慢 | ANE TF/s | ANE GB/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4096→14336 | 1 | 5.69 | 1.13 | 5.04× | 0.02–0.11 | 20.7 |
| 4096→14336 | 64 | 5.78 | 1.61 | 3.59× | 1.30–4.63 | 20.7 |
| 4096→14336 | 128 | 5.89 | 2.17 | 2.71× | 2.55–6.87 | 20.6 |
| 4096→14336 | 512 | 9.22 | 7.78 | 1.18× | 6.53–7.40 | 14.8 |
| 14336→4096 | 1 | 5.74 | 1.36 | 4.21× | 0.02–0.10 | 20.5 |
| 14336→4096 | 512 | 28.69 | 7.75 | 3.70× | 2.10–7.84 | 4.1 |
| 4096→4096 | 1 | 1.71 | 0.52 | 3.32× | 0.02–0.07 | 19.9 |
| 4096→4096 | 512 | 2.88 | 2.43 | 1.19× | 5.96–6.87 | 14.4 |

0/34 配置 ANE 胜；最好 1.12–1.19× 慢，最差 5× 慢；ANE 峰值 ~6.5 TFLOP/s vs GPU ~8–12 TFLOP/s。

两个 regime 都输： - 权重受限（S≲256）：5×（~20 vs ~100 GB/s） - 算力受限（S≳512）：1.3–1.8×（~6.5 vs ~8–12 TFLOP/s）

额外发现： - 14336→4096 在 S=512 比 4096→14336 慢 3.1×（28.7 vs 9.2 ms），同 FLOPs 同权重字节 ⇒ GEMM 效率强依赖 K/N 哪个大 - 14336→4096 在 S=128 编译失败（两 campaign 复现）

### 14.4.2 「ANE 权重流 ~20 GB/s」的证据链（后来被部分推翻）

- 权重尺寸扫描：8.4 MB→0.247 ms、16.8 MB→1.014、33.6 MB→1.761、67.1 MB→3.394、117.4 MB→5.684（线性，~20 GB/s）

- 决定性实验：固定 33.6 MB 权重，把算术量放大 256×（S=1→256），墙钟 1.71 / 1.72 / 1.72 / 1.78 / 1.72 ms —— 完全不变，TFLOP/s 从 0.02 涨到 4.99

- 跨三种矩阵形状、跨 11 个 batch size 复现

- 排除 wrapper 伪影：ANEForge dispatch floor 仅 0.20 ms（拟合 R²=1.0000）

### 14.4.3 Q2 表示阶梯

| 表示 | 状态 | 速度 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| fp16 dense (exact) | VERIFIED_ANE | 5.83→9.13 ms | cos 1.00000000，117.4 MB/layer |
| INT8 per-channel | VERIFIED_ANE | 0.99→5.03 ms | 单投影 cos 0.9999554，rel 9.16e-03，58.7 MB |
| INT4 per-channel | NOT_SUPPORTED | — | uint4 被 affine_dequantize 拒 |
| INT8 block64（单 op） | PARTIAL_OFFLOAD | 5.68→6.05 ms | 5.91e-03 |
| INT4 block64（单 op） | NOT_SUPPORTED | — | 6/6 复现 |
| INT4 block64 分解 | VERIFIED_ANE | — | cos 0.99998，rel 5.91e-03，33.0 MB |

唯一原生快的是 INT8 per-channel，赢只因为权重字节减半（58.7 vs 117.4 MB）对 20 GB/s 上限。

受控 A/B vs MLX group_q4（同进程交替 5 reps，最大状态漂移 13%）：

| S | MLX ms | ANE ms | MLX/ANE | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.444 | 0.923 | 0.480 | 0.9999563 |
| 32 | 0.758 | 0.995 | 0.761 | 0.9999574 |
| 128 | 1.698 | 1.183 | 1.436 | 0.9999570 |
| 512 | 6.631 | 5.681 | 1.167 | 0.9999554 |

### 14.4.4 ★ 但该路径过不了 Gate B（本阶段最重要的测量）

| 层级 | int8 per-channel vs 精确 group_q4 |
| --- | --- |
| weight error（gate/up/down） | 9.16e-03 / 8.73e-03 / 1.09e-02 |
| 单投影输出（S=512） | cos 0.99995542，rel_rmse 9.16e-03 ✅ 过 ≤1e-2 Gate |
| 完整 FFN输出（S=128） | cos 0.99988306，rel_rmse 1.53e-02 ❌ 未过 |

误差被 SwiGLU 非线性放大 1.67×，跨过门禁线。

且它用 58.7 MB/layer = group_q4(33.0 MB) 的 1.8×，违背「小内存」目标。

### 14.4.5 Q3 分解记账（S=512，R²=1.0000）

Ttotal=0.201 ms(dispatch)+NB×0.412 ms(每块GEMM)+(NB−1)×0.211 ms(累加)

NB=64（真 group64）： - 每块 GEMM 26.39 ms（66%） - 部分和累加 13.30 ms（33%） - dispatch 0.20 ms（0.5%） - 总计 39.89 ms

机制：每块写完整 [1,S,14336] fp16 partial（S=512 时 14.7 MB），64 块 = 940 MB 写 + ~1.85 GB 读回 ≈ 2.8 GB 流量，只为了产出一个 14.7 MB 的结果。

### 14.4.6 Q4 反事实 roofline（MODELLED 非实测）

| 场景 | 时间 | 相对 MLX |
| --- | --- | --- |
| IDEAL_0 实测基线 group64 分解 | 39.89 ms | 6.02× 慢 |
| IDEAL_1 部分和无物化（MODELLED） | 13.28 ms | 2.00× 慢 |
| IDEAL_2 原生 int4-group64 权重操作数（MODELLED） | 1.67 ms | 0.25×（快 4×） |
| IDEAL_3 IDEAL_2 + 单次融合 dispatch（MODELLED） | 1.47 ms | 0.22×（快 4.5×） |
| 参考：int8 per-channel（现存）实测 | 5.68 ms | 快 1.17× |

决定性行 = IDEAL_1：即使部分和物化完全免费，group64 分解仍慢 2×。唯一超过 MLX 的路线是 IDEAL_2/3，需要 2.3 已证不存在的 ANE op。IDEAL_2/3 无法校准。

### 14.4.7 四阶段闭环

| 阶段 | 问题 | 答案 |
| --- | --- | --- |
| Proteus-1 | CoreML 能否 lower group64 到 ANE？ | 否（COMPILER_LOWERING） |
| Proteus-2.2 | GPU kernel 有 headroom 吗？ | 否（FFN 已达机器峰值 86.5%） |
| Proteus-2.3 | Direct ANE 能表达 group64 吗？ | 能（分解），但慢 6× |
| Proteus-2.4 | ANE 的真实算力边界在哪？ | ~6.5 TFLOP/s、~20 GB/s —— 两个 regime 都低于 GPU |

按 charter 停止，不进入 Proteus-2.5。

⚠️ 数字不一致提示：本报告正文标题写「34 个实测配置」，Artifacts 写「18 configs」，§7 与 ROADMAP 写「17 配置 × 2 campaign，ANE 0/17 胜」——三处口径不同，本报告如实并列呈现，不做取舍。

# 15. 更正链全图 —— 项目如何一次次推翻自己

这一章是本报告最重要的部分。 Proteus 项目的核心价值不在于它得出了什么结论，而在于它系统性地推翻了自己的结论，并且每一次推翻都有可复现的数据链。

一份健康的实验记录，其”被推翻的结论”列表应该和”确认的结论”列表一样长。本项目两者都长。

## 15.1 主更正链（17 条）

### 链条 A：Proteus-1 内部（表示层 → 编译器层）

| # | 旧结论 | 出处 | 修正 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | fused-ANE 在 S=512 输 GPU（0.76×） | Phase-3A | 赢 ≈1.70× | GPU 基线测低：12.89 → 31.63 ms（复检中位 35.34）。12.89 ms 隐含 ~14 TFLOPS，超 M5 fp16 能力 |
| A2 | GPU 基线 S=512 = 12.89 ms | Phase-3A | 31.63 ms | Phase-3B 严格复测 |
| A3 | B（int4 per-channel）「3.26× 加速」 | Phase-3D | 不可复现（S=64: 2.507 vs 1.725；S=512: 1.542 vs 2.065） | Phase-3E 两轮独立 campaign |
| A4 | 「sample 有 ANE 栈帧 = ANE 在跑」 | Phase-3B/3C 早期 | 假阳性：per-block GEMM 永远 CPU-only，S=512 只有 elementwise mul 上 ANE（部分卸载反而慢 2.0–4.9×） | Phase-3E §5.4 |
| A5 | S=160/256 prefill 加速 1.60×/1.63× | Phase-3C | 不可复现，落在环境漂移带内 | Phase-3C §9 |
| A6 | 「INT4 ANE 有优势」 | Phase-2B | 精确化为「per-channel INT4 ANE 有优势」；忠实的 per-block64 慢 4–5.7× | Phase-3C/3E |
| A7 | Barrier 可能在天平另一端（H1 构建路径） | Phase-3E 留的活口 | H1 证伪，H0 成立；VERY_STRONGLY_SUPPORTED | Phase-3F 原生 MIL |

### 链条 B：Proteus-2 内部（测量污染 → 结论作废 → 重测）

| # | 旧结论 | 出处 | 修正 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | 首次外部基线可下结论 | Phase-1 | Gate P2-1 = C（噪声>差异） | swap 常驻 10–14 GB，同配置摆动 3–11× |
| B2 | Gate P2-1 = C | Phase-1 | Gate P2-1 = B（R=0.823） | Phase-1b 洁净重测，swap 降至 4.6 GB |
| B3 | 下一步进 Proteus-2B（自研 Metal） | ROADMAP 原计划 | 不触发 | Gate P2-2 = LOW，headroom 9.23% < 10% |
| B4 | H-P2B-1（fused SwiGLU 降 FFN ≥15%） | 原假设 | 证伪——不是”还没试”，是”测过且无空间” | E2E G = 0.988/0.990/0.998 |
| B5 | Direct ANE = Outcome C（DEAD END） | 2.3 早期草稿 | Outcome B（TECHNICAL PATH EXISTS） | 分解逃逸口 cos 0.99998；报告保留错误与推翻它的实验 |
| B6 | 环境门禁（swap/pressure/thermal）足够 | Protocol 原文 | 不足：burst probe 假阴性 | 58 ms burst 在两态读同一 ~11.8 kGFLOP/s |

### 链条 C：★「16 MiB 字节律」三部曲（最精彩的一段）

2.4 的 Outcome C
   ↑ 建立在「ANE 权重流 ~20 GB/s」之上
   ↓
CROSSVALIDATION 用同一 4096×4096/33.55MB 矩阵测出 113.5 GB/s（差 5.6×）
   → 定位 K∈[4080,4112] 33 宽窄槽（「K 编译器悬崖」）
   ↓
BYTESIZE_LAW 再推翻「K 悬崖」本身
   → 固定 K=4096 只动 N，K 每行相同却出现 2.5× 落差 ⇒ K 是无关变量
   → 真因是「字节数落在 16 MiB 整数倍 ±0.4%」
   ↓
零填充 K 4096→4160 得 2.58×（10/10 命中，maxdiff 精确 0）
   ↓
OFFLOAD_VERDICT 三臂实验证明卸载仍零和
   → ane/dram = 0.906，填充后 int8 8.13 GB/token vs group_q4 4.52 GB

判决的演进：“表示不可行” → “可表示但慢” → “慢的前提测错了” → “前提修好后仍然慢，且原因是共享 DRAM 已被吃满”

## 15.2 横向更正表（OFFLOAD_VERDICT §5，10 条）

| # | 原认知 | 修订后 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANE 外部取数 ~20 GB/s 普适上限 | 🟨 修订：fp16 专属；int8 逐通道可达 ~63 GB/s。不影响结论 |
| 2 | ANE 持续性能可能优于 burst | 🟥 否定：ANE 并发比等带宽 CPU 内存流更伤 decode（0.906×） |
| 3 | 本机 GPU 持续塌缩 2× 污染所有持续测量 | 🟨 限定：纯 decode 工况下不触发（120 s 平坦无衰减） |
| 4 | 同进程交替测 GPU/ANE 互污染 | 🟥 升级为定量：GIL 伪影单独吃掉 29% |
| 5 | 推测解码 1.61× | 🟩 上调并上线 1.575×（干净）/ 1.71×（网关）；n=6/8 有害 |
| 6 | 推测解码 token 完全一致 | 🟨 精确化：fp16 ULP 平局 argmax 翻转，非逻辑错误 |
| 7 | 推测解码总是更快 | 🟥 限定仅低温（temp 0.7 为 0.904×），已加 max_temp 闸门 |
| 8 | K∈[4080,4112] 编译器悬崖 | 🟥 证伪（真因 16 MiB ±0.4%） |
| 9 | ANE fp16 取数上限 ~20 GB/s | 🟥 证伪（带外 fp16 ~54 GB/s） |
| 10 | int8 按 N 双模态机制未解释 | 🟩 已解释（N·K 命中 16 MiB 整数倍，23/23 可预测） |

## 15.3 后期自我推翻（最值得尊敬的四条）

| # | 报告 | 自我推翻的内容 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPUTE_PUSH | 「ANE 小矩阵胜 8/9、最高 5.01×」→ 100% 是 GPU launch 开销假象 | 链式调用摊薄后 GPU 提升 9.21×，ANE 胜 0/4 |
| 2 | MIDTERM_STATUS | 「长上下文 decode 崩塌」→ 是递增顺序测量的热浸泡 | 冷却 150 s + 顺序翻转：short(879) 1.059 / long(7011) 0.983，比值 0.928 |
| 3 | AS_SUPPLEMENT | 自己的「ANE 全面落败」→ 限缩为吞吐维度；漏掉了能效维度 | ANE 能效全部 batch 都赢（1.1–10×） |
| 4 | PREFILL_CORRECTION | 自己的「prefill 完全不变」→ 作为”Proteus 整体”陈述是误导的 | Proteus-1 确有 prefill 1.27–2.10×，但建立在 per-channel（过不了门禁） |

第 2 条特别值得注意：报告还指出自己的分析脚本 verdict 逻辑写错了——ctx_collapse_cause 的 A/B 两相都内含塌缩，相位中位数因此收敛（23.99 vs 19.52 → 误判 INCONCLUSIVE）；实际信号是 A 相 1.058→0.400、B 相冷却后回 1.011，是教科书式可逆功耗塌缩。当某相位自身在衰减时，相位中位数是错误统计量。

## 15.4 ★ 16 MiB 字节大小律（纯原创发现）

这是项目最有价值的原创科学发现。

### 15.4.1 陈述

ANE 外部权重取数存在精确的「16 MiB 字节大小律」：权重张量字节数落在 2²⁴（16 MiB）整数倍 ±0.4% 内 → 取数钉在 ~21 GB/s；带外 → ~54 GB/s。

判据是字节数，不是 K/N/形状。

### 15.4.2 它统一解释了此前三个被当作独立 bug 的现象

| 旧记录 | 真相 |
| --- | --- |
| 「N=2048/fp16 下 K∈[4080,4112] 编译器悬崖」 | 该区间字节数都落在 16 MiB ±0.4% 内 |
| 「fp16 ~20 GB/s 是硬件上限」 | fp16 的真实 8B 形状恰好命中慢带；int8 恰好不命中 |
| 「int8 下 N 为 4096 整数倍就慢」 | 实际是 N·K 恰为 16 MiB 整数倍 |

### 15.4.3 决定性实验（固定 K=4096，只动 N，N=2048 fp16）

| N | MiB | rel | GB/s | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 | 15.500 | 0.0312 | 50.9 | fast |
| 2000 | 15.625 | 0.0234 | 49.6 | fast |
| 2040 | 15.938 | 0.0039 | 23.2 | SLOW |
| 2048 | 16.000 | 0.0000 | 20.2 | SLOW |
| 2056 | 16.062 | 0.0039 | 24.2 | SLOW |
| 2100 | 16.406 | 0.0254 | 52.1 | fast |
| 2160 | 16.875 | 0.0547 | 53.3 | fast |

K 每行相同却出现 2.5× 落差 ⇒「K 编译器悬崖」被证伪。

### 15.4.4 定律验证

23/23 命中，假阳性 0，假阴性 0。 慢均值 21.2 GB/s（n=11）；快均值 54.3 GB/s（n=12）；惩罚 2.57×。

杀手级判别：同一个 (N,K) = (4096, 2048) - fp16：32.00 MiB，rel 0.0000 → 22.7 GB/s SLOW - int8：8.01 MiB，rel 0.4995 → 40.5 GB/s fast

同一 (N,K)，只有表示不同 ⇒ 排除任何形状/编译器解释。

### 15.4.5 渐变边界（N=1024 fp16）

| K | MiB | rel | GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 8050 | 15.72 | 0.0173 | 51.1 |
| 8110 | 15.84 | 0.0100 | 42.3 |
| 8140 | 15.90 | 0.0063 | 27.2 |
| 8170 | 15.96 | 0.0027 | 22.0 |
| 8192 | 16.00 | 0.0000 | 19.4 |
| 8214 | 16.04 | 0.0027 | 21.8 |
| 8244 | 16.10 | 0.0063 | 27.6 |
| 8274 | 16.16 | 0.0100 | 42.5 |
| 8300 | 16.21 | 0.0132 | 49.9 |

边界对称陡峭：rel ≤ 0.004 全慢，rel ≥ 0.013 全快，过渡带约 0.4%–1.3%（≈±64 KiB @16 MiB）。

### 15.4.6 真实 Llama-3.1-8B 形状落点

| 投影 | fp16 | 判定 | int8 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q_proj 4096×4096 | 32.00 MiB rel 0.0000 | 慢 | 16.01 MiB rel 0.0005 | 慢 |
| o_proj 同 q_proj | — | 慢 | — | 慢 |
| k_proj 1024×4096 | 8.00 rel 0.5000 | 快 | 4.00 rel 0.2501 | 快 |
| v_proj 同 k_proj | — | 快 | — | 快 |
| gate_proj 14336×4096 | 112.00 rel 0.0000 | 慢 | 56.03 rel 0.4983 | 快 |
| up_proj 同 gate | — | 慢 | — | 快 |
| down_proj 4096×14336 | 112.00 rel 0.0000 | 慢 | 56.01 rel 0.4995 | 快 |

未填充 int8 下真实模型有 64 个投影（32 层 × {q_proj, o_proj}）落在慢带。

这也解释了旧实测困惑：真实 gate_proj fp16 5.736 ms / 20.5 GB/s vs int8 0.936 ms / 62.7 GB/s —— fp16 的 112 MiB = 7×2²⁴ 恰在带内，int8 56.03 MiB（rel 0.4983）远在带外。旧归因「fp16 路径硬件上限 20 GB/s」是错的。

### 15.4.7 填充逃逸（零填充 K 4096→4160，数学恒等）

| 投影 | 未填充 | 填充后 | maxdiff | 加速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q_proj | 16.01 MiB rel 0.0005，0.9277 ms，18.1 GB/s | 16.26 MiB rel 0.0161，0.3333 ms，51.2 GB/s | 0.000e+00 | 2.83× |
| o_proj | 0.8729 ms，19.2 GB/s | 0.3448 ms，49.4 GB/s | 0 | 2.57× |
| gate_proj（对照） | 0.9119 ms，64.4 GB/s | 0.9263 ms，64.4 GB/s | 0 | 1.00× |

gate_proj 对照组 1.00× 至关重要——它排除了「填充有普遍好处」的替代解释，证明收益确实来自逃出慢带。

第二 campaign 跨层复现（5 层 × 2 投影，奇数层反转变体顺序）：

L0 q 20.1→51.6（2.57×）｜L0 o 19.3→50.3（2.60×）｜L8 q 20.9→51.7（2.48×）｜L8 o 21.7→52.2（2.41×）｜L16 q 20.1→52.7（2.62×）｜L16 o 21.5→52.3（2.43×）｜L24 q 20.4→52.7（2.59×）｜L24 o 20.2→53.4（2.64×）｜L31 q 20.0→53.1（2.65×）｜L31 o 23.5→52.9（2.25×）

10/10 全命中，中位 2.58×，区间 [2.25, 2.65]，全部 maxdiff = 0。

### 15.4.8 为什么它仍然救不活 ANE 卸载

按真实量化字节重算（填充后 int8 每 token 8.130 GB，group_q4 4.517 GB）：

| 卸载比例 f | 总字节 GB | 相对 | @120 GB/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 4.517 | 1.000× | 26.6 tok/s |
| 0.25 | 5.421 | 1.200× | 22.1 |
| 0.50 | 6.324 | 1.400× | 19.0 |
| 1.00 | 8.130 | 1.800× | 14.8 |

填充没改变结论：ANE 唯一原生快的 int8 逐通道仍是 group_q4 的 1.8 倍字节，而 DRAM 已被 decode 吃满 123.4 GB/s。

唯一可能真正有价值的场景：ANE 独占整个模型（无 GPU 竞争），不在本项目目标内。

## 15.5 未被推翻的结论（经多份报告交叉确认）

| 结论 | 交叉确认来源 |
| --- | --- |
| decode 顶 DRAM 屋顶线（118–133 GB/s，占理论 0.96–1.08） | OFFLOAD_VERDICT / MIDTERM / PROVENANCE 一致 |
| GPU 无 K=4096 悬崖（30.3/35.7/40.6/50.2/45.7/59.3/60.4 GB/s 平滑） | SPEEDUP_DIRECTIONS / FINAL_TECHNICAL 一致 |
| ANE 稠密算力上限 6.2–7.75 TFLOP/s（三独立测量一致） | COMPUTE_PUSH |
| 三层保真门禁（权重 / 单投影 / 完整 FFN） | P2.4 / QUANT_SEARCH / FINAL_TECHNICAL 一致 |
| 同一 (N,K) fp16 慢 int8 快（(4096,2048) 22.7 vs 40.5） | BYTESIZE_LAW 杀手级判别 |
| FFN 已达 ALU 峰值 86.5%，kernel headroom <10% | P2.2（三 campaign） |

# 16. 找到的方案 —— Speculative Decoding

这是整个项目的转折点：在穷尽了所有”让 ANE 帮忙”的路线后，项目意识到唯一合法的出路不是换引擎，而是让一次前向产出多个 token。

## 16.1 穷尽后的方向清单

| 方向 | 具体做法 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ANE 直连 | 绕过 CoreML，用 ANEForge 私有 e5rt 把权重送上神经引擎 | 权重流 ~20–68 GB/s，算力 ~6.5 TFLOP/s，两 regime 都输 GPU | ❌ |
| group64 分解 | 拆成 NB 个逐块 GEMM 以在 ANE 上表达 | 能表达（cos 0.99998），但慢 6× | ❌ |
| Metal 自研 kernel | 手写 SwiGLU fusion | E2E ≈ 1.0×（无收益） | ❌ |
| GPU 维度补零 | 把 ANE 的 K=4096 悬崖移植到 GPU | GPU 无此悬崖 | ❌ |
| 更低位宽 | 4→3/2 bit（decode 带宽受限，字节减半即提速） | 权重 rel_rmse 崩到 0.22 / 0.41 | ❌ |
| Speculative decoding | 小模型草拟、大模型批量验证 | 1.6–1.9×，且逐 token 基本一致 | ✅ 采用 |

## 16.2 为什么它能绕开带宽墙

关键实测：一次 forward 验证 K 个 token 的成本几乎与验证 1 个相同。

| 上下文长度 | K=1 | K=4 | K=8 | K=16 | verify(8)/verify(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ctx=128 | 253.7 ms | 265.6 | 312.7 | 340.4 | 1.23 |
| ctx=512 | 856.3 ms | 922.5 | 974.2 | 1327.5 | 1.14 |

验证 8 个 token 只比验证 1 个贵 14–23%。

因为 decode 是权重带宽受限——权重读一遍，验证 1 个 token 还是 8 个 token，读的字节一样多。多出来的只是 KV-cache 那点激活流量。

理论上限 ≈ 6.5–7×（K=8 时）。

原理：

普通 decode：每个 token 都要跑一次完整的 8B forward
            token1 → [8B forward] → token2 → [8B forward] → token3 → ...

Speculative：小草稿模型快速猜 K 个 token，大模型一次 forward 全部验证
             草稿: [0.5B] → 猜 "社会 发展 的 基础"
             验证: [8B forward × 1 次] → 检查这 4 个 token 对不对
             接受前 a 个匹配的 + 1 个修正 = 一次 forward 产出 a+1 个 token

## 16.3 关键改进一：草稿模型必须同 tokenizer

初版用 Qwen2.5-0.5B 做草稿，但它的 tokenizer 与 Llama 不同：

Llama-3.1 target ids: [791, 6864, 315, 9822, 374]
Qwen2.5 draft  ids:   [785, 6722, 315, 9625, 374]   ← 不一致

tokenizer 不匹配会显著压低接受率。换成 Llama-3.2-1B-Instruct-4bit（同 Llama-3 tokenizer，实测 5/5 prompt 编码完全一致）后：

| 草稿模型 | 加速比（逐轮配对 median） | 胜出轮次 |
| --- | --- | --- |
| Qwen2.5-0.5B（异 tokenizer） | 1.49× | 6/6 |
| Llama-3.2-1B（同 tokenizer） | 1.86× | 6/6 |

换同 tokenizer 草稿 = +25% 加速。

## 16.4 关键改进二：n_draft 调参（一条反复反转的曲线）

n_draft 是全项目最反复的一个参数——四份报告给出三个不同最优值。以下按时间列出每次结论及其测试条件：

| 报告 | 结论 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| FINAL_TECHNICAL §3.4 | nd=4 稳健最优 | 早期，草稿仍为 Qwen0.5B 时代附近 |
| SPEEDUP_DIRECTIONS | nd=2 最优（median 1.61 vs nd=4 的 1.40） | 同 tokenizer 草稿后 |
| OFFLOAD_VERDICT §4.3 | nd=4 最优 | 主机高负载（load 8.85）下测 |
| DECODE_PUSH（推翻上述） | nd=2 最优，nd=4 是遗留错误值 | 两轮 campaign，宿主洁净门禁通过 |
| REJECTION_SAMPLING | nd=3 最优 | 接受规则换成拒绝采样后 |

DECODE_PUSH 的最终定论（已上线）：

| n_draft | campaign 1 | campaign 2 | 胜出 | 接受率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.490 | 1.247 | 6/6, 5/6 | 0.590 | ✅ 最优 |
| 3 | — | 1.232 | 4/6 | 0.658 | ⚪ 次优 |
| 4 | 1.289 | 1.127 | 5/6, 5/6 | 0.704 | ❌ 现行值非最优 |
| 6 | 0.899 | — | 1/6 | 0.734 | ❌ |
| 8 | 0.796 | — | 1/6 | 0.769 | ❌ |

关键机制：接受率随 n_draft 单调上升（0.590 → 0.769），但提速比单调下降 ⇒ 草稿变长的边际收益抵不过每轮 1B 草稿前向的固定成本。

为什么网关的 nd=4 是错的：该值是在草稿还是 Qwen2.5-0.5B（tokenizer 不匹配）时定的；2026-09-13 15:26 草稿换成同 tokenizer 的 Llama-3.2-1B，但 n_draft 从未重扫。

## 16.5 关键改进三：温度闸门的修正（一次产品级回归）

问题：投机解码在默认温度下是否更快？

早期实测（temp 扫描，paired、同进程、ndraft=4、160 token）：

| temp | 加速比 | 接受率 | tokens/iter |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 1.126 | 0.583 | 3.33 |
| 0.3 | 1.181 | 0.576 | 3.30 |
| 0.7（网关默认） | 0.904 | 0.435 | 2.74 |
| 1.0 | 0.941 | 0.358 | 2.43 |

机制（mlx_lm 源码 generate.py:625）：接受规则是精确匹配 if tn != dtn: break ⇒ 接受率 ≈ Σp(x)q(x)，温度越高衰减越快。

当时的处置：加 max_temp = 0.5 闸门（_spec_enabled_for 返回 temperature <= max_temp）。

⚠️ 但这个处置是过度保守的——max_temp=0.5 把 temp>0.5 一整段全部关掉，等于丢弃约 1.14× 的默认路径提速。

DECODE_PUSH 的修正（两轮 campaign，temp=0.7，200 token，6 pairs/campaign）：

| n_draft | campaign 1 | campaign 2 | 胜出 | 接受率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.101 | 1.140 | 5/6, 6/6 | 0.405–0.410 |
| 2 | 1.140 | 1.155 | 4/6, 6/6 | 0.545–0.565 |
| 3 | — | 1.010 | 3/6 | 0.590 |
| 4 | 0.989 | 1.075 | 3/6, 4/6 | 0.643–0.653 |

此前 0.904× 是在 n_draft=4 下测的——是 n_draft 选错，不是温度本身的问题。

temp=0.7 下 nd=1/2 两轮均 ≥1.10，nd=2 在 campaign 2 是 6/6 全胜。

处置：把「on/off 闸门」换成温度感知的 n_draft。

## 16.6 关键改进四：拒绝采样接受规则（零精度代价的提速）

这是最新、理论上最漂亮的一步。

### 16.6.1 原理

mlx_lm 原生用的是精确匹配接受（generate.py:624）。改用 Leviathan 标准拒绝采样后：

- 两者 emit 的 token 都是 target 分布 p 的真样本，草稿只决定”一次能往前走多远” ⇒ 输出分布严格不变

- 单 token 接受率：精确匹配 Σ p(x)·q(x) vs 拒绝采样 Σ min(p,q)

- 因 p,q ∈ [0,1] 恒有 p·q ≤ min(p,q) ⇒ 精确匹配永远接受得更少

实测（accept_rule_headroom.json，120 个 teacher-forced 位置）：

| 规则 | 接受率中位 |
| --- | --- |
| exact-match | 0.724 |
| 拒绝采样（Leviathan） | 0.872 |
| 差 | +0.148 |

⚠️ 重要边界：temp=0 时 p 退化成 one-hot，两种规则等价（greedy 一致位置上差距仅 +0.010，即噪声）。收益全部在 temp>0——正好是网关默认 0.7。

### 16.6.2 分布保真验证（600 trial）

| 规则 | max¦emp − p₀¦ |
| --- | --- |
| baseline（纯采样噪声） | 0.0049 |
| exact | 0.0099 |
| rejection | 0.0101 |

rejection 与 baseline 同量级 ⇒ 无偏。

⚠️ 过程中发现并修掉一个会静默致偏的坑：exact 分支拒绝时必须 emit 已抽到的 tn，不能重新抽；重抽会让 P(x) = p(x)(q(x)+1−A)，实测把 p=[.8618,.1382] 偏成 [.9094,.0906]（偏差 0.126）——这个偏差在只看”文本是否通顺”时完全看不出来。

### 16.6.3 离线实测（temp=0.7，nd=3，200 token，配对 + 顺序翻转）

| campaign | exact | rejection | gain | 胜出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| c1（6 对） | 1.004 | 1.210 | +0.206 | 5/6 |
| c2（6 对） | 1.007 | 1.249 | +0.242 | 5/6 |
| c3（10 对，宿主干净） | 0.993 | 1.145 | +0.153 | 9/10 |

中位 1.004 → 1.210；19/22 胜出。

其他 nd（c1/c2）：nd=2 → 1.181 / 1.192；nd=4 → 1.101 / 1.118 ⇒ 在拒绝采样规则下 nd=3 最优。

实现保真交叉校验：自研 exact 臂复现 mlx_lm 原生数字（1.094 / 1.126 vs 原生 1.140 / 1.155 @nd=2）⇒ 重实现可信。

### 16.6.4 网关侧（诚实说明：未能量到同等幅度）

| 场景 | 数值 |
| --- | --- |
| spec-off 基线 | 29.43 |
| exact nd=2（上次上线） | 37.78（1.284×） |
| rejection nd=3（本次） | 37.17（1.263×） |

表面看 rejection 没赢，但两次跨会话、宿主状态不同，绝对 tok/s 不可比。

同会话配对 A/B（翻转 accept_rule + 重启网关，逐对取比值）：

| pair | exact | rejection | ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 38.24 | 36.84 | 0.963 |
| 1 | 22.19 | 31.27 | 1.409 |
| 2 | 19.43 | 23.22 | 1.195 |
| 中位 |  |  | 1.195（2/3 胜） |

⚠️ 这个 A/B 判废：exact 臂从 38.24→22.19→19.43 单调衰减 0.51×，rejection 臂也衰减 0.63× ⇒ 典型热浸泡 + swap 8.6 GB，不是配置效应；顺序翻转无法消除单调衰减（项目既有铁律）。

⇒ 网关侧结论未定，以离线三 campaign（19/22）为准。

### 16.6.5 上限重估

| 状态 | 理论上限 |
| --- | --- |
| 改前（exact, α=0.80, c=0.39） | 1.36× |
| 改后（rejection） | ≈1.5× |
| 再压草稿成本 c=0.25 | ≈1.9× |
| 再 c=0.20 | ≈2.2× |

剩余最大杠杆仍是草稿成本 c，不是接受率 α。

## 16.7 保真度：实测基本无损，但有一个必须说明的边界

### 16.7.1 逐 token 一致率（8 prompt × 128 token，greedy）

| prompt | 一致 / 总数 | 一致率 |
| --- | --- | --- |
| The capital of France is | 128/128 | 100% ✅ |
| def fibonacci(n): | 128/128 | 100% ✅ |
| 水是生命之源，因为 | 44/128 | 34.4% ❌ |
| Explain quantum computing… | 128/128 | 100% ✅ |
| 1, 2, 3, | 128/128 | 100% ✅ |
| Once upon a time | 128/128 | 100% ✅ |
| The best way to learn a language is | 128/128 | 100% ✅ |
| 在机器学习中，过拟合是指 | 128/128 | 100% ✅ |

总计 940/1024 = 91.80% 逐 token 一致；完全一致的 prompt 7/8。

### 16.7.2 那一处分歧的根因（已定位）

中文 prompt 在 token 35 处分歧。该位置 logits：

106222 ('社会')  logit = 15.4375   ← baseline 选了这个
17161  ('文')    logit = 15.4219   ← spec 选了这个
21990  ('生')    logit = 15.3984

top1 与 top2 的差距 = 0.0156       ← 近似并列

在近似并列点，批量验证改变了浮点累加顺序，argmax 翻转。这是 greedy 采样在并列点的固有非确定性，不是实现 bug。

后续 DECODE_PUSH 进一步定性为 H0_BENIGN_TIE_FLIP：分歧点 top1-top2 gap 恒为 0.015625（= 2⁻⁶，恰好是 fp16 在该量级的量化步长），且都在 token 130/198 处。

准确表述：speculative 在数学上保持分布（拒绝采样保证），但在 fp16 数值下，约 8% 的 token 在 top-1/top-2 并列处会发生翻转。

可用性判断：对生成质量无实质影响（都是近似并列的候选），但对需要逐字节可复现的场景（回归测试、确定性流水线）是需要注意的边界。

## 16.8 最终受控测量

6 轮同进程交替（baseline 与 spec 在同一轮内背靠背，逐轮配对比值抵消热态）：

| 轮 | baseline | spec | 比值 | 热态漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12.96 | 20.00 | 1.54× | 0.067 |
| 1 | 9.64 | 13.55 | 1.41× | 0.512 |
| 2 | 6.43 | 15.77 | 2.45× | 0.037 |
| 3 | 9.36 | 13.64 | 1.46× | 0.035 |
| 4 | 12.31 | 20.76 | 1.69× | 0.151 |
| 5 | 11.59 | 22.21 | 1.92× | 0.162 |

baseline median : 10.62 tok/s
spec     median : 17.88 tok/s
加速比 median   : 1.61×   range [1.41, 2.45]   胜出 6/6

⚠️ 注：本机（无风扇 M5 Air）热态漂移极大（本轮 drift 最高 0.512）。必须用逐轮配对比值——若用跨轮中位数会得到 1.22×（错误）。

## 16.9 证据强度分层（项目自己的评级）

| 数字 | 强度 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 1.575× | 最强 | 洁净主机配对 A/B + 顺序翻转，4/4 全胜 |
| 1.209× | 中 | 8 组配对（负载下） |
| 1.71×（网关） | 弱 | 非配对，仅佐证 |

引用应以 1.575× 为主；网关数字仅作旁证。

# 17. 持续优化 —— 从离线实验到产品上线

## 17.1 调度与部署的硬约束（Proteus-1 遗产）

| 约束 | 数值 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| Cold start | 32 个 CoreML 模型加载 13.8–15.4 s | Hybrid 冷启动首 token 慢 3.8× |
| dispatch 地板 | 每次 CoreML 调用 ~1.3 ms，×32 层 = 每 token ~42 ms | decode 形状的致命伤 |
| GPU↔ANE 同进程污染 | 2.75× | 必须每配置独立进程 |
| decode 噪声 floor | ±17% | 小于此幅度的加速不可声称 |

## 17.2 网关缺口：prefix cache 完全没接线

这是项目后期发现的一个真实产品级缺陷。

# gm/backends/mlx_lm_backend.py:160
stream_generate(...)   # 不传 prompt_cache

$ grep -rn "prompt_cache\|kv_bits" gm/
# 零命中

后果：每一轮对话都把整个历史重新 prefill ⇒ 多轮对话总 prefill 工作量 O(N²)。

长上下文请求的真实构成（冷态实测）：

| ctx | prefill 吞吐 | 48-token decode | prefill 占该请求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 459 | 664 tok/s | 1.6 s | 30% |
| 1803 | 656 tok/s | 1.7 s | 61% |
| 3595 | 479 tok/s | 2.8 s | 73% |
| 7179 | 253 tok/s | 3.8 s | 88% |

上下文越长，prefill 占比越大——到 7k 时已达 88%。 而网关完全没有利用 prefix cache。

## 17.3 prefix cache 的收益与判定风波

收益巨大：

- nocache TTFT 中位 0.79 s vs cache 0.37 s

- 第 5 轮 TTFT 1.54 s → 0.36 s（4.3×）

- 总墙钟 12.58 s → 10.93 s；轮内 speedup [1.085, 1.226]，中位 1.155×

⚠️ 但被脚本自己的 gate 判 INVALID：5 轮里第 4 轮 token 与 from-scratch 参考不一致，脚本自判 valid=False。

排查中：单独诊断 5/5 一致、determinism 对照通过、--turns 10 跑出 10/10 一致、logprob 漂移 0.015–0.039 ⇒ 间歇性不一致，非系统性逻辑错。

在判定之前，prefix cache 的数字一律不能算作成绩。（这是项目诚实性的体现）

关键工程细节（最易出 bug）：必须用 cache[0].offset（权威缓存长度）+ 真长公共前缀（LCP） 来 trim，不能用”假设追加式历史”的算术——差一位就会静默污染输出。

## 17.4 KV cache 量化（质量可行、结构上救不了聊天）

KV bytes/token = 32 层 × 8 kv_heads × 128 head_dim × 2(K,V) × 2B = 128 KiB/token

结构预测：

| ctx | KV 占比 | 预测加速 |
| --- | --- | --- |
| 1024 | 2.9% | 1.013× |
| 4096 | 10.6% | 1.056× |
| 8192（网关上限） | 19.2% | 1.095× |
| 32768 | 48.7% | 1.320× |

实测（greedy 配对、顺序翻转、含 ctx=1024 对照臂）：

| ctx | KV 占比 | 结构预测 | 实测中位 | token 一致 | logprob 漂移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 928（对照） | 2.6% | 1.013× | 1.073× [1.048,1.698] | 100.0% | 0.0011 |
| 7200 | 17.3% | 1.095× | 0.685× [0.650,0.951] | 100.0% | 0.0010 |

速度结论不可用：理论 ctx=928 应 ~26.6 tok/s、ctx=7200 应 ~22.6；实测 5.7 与 1.3 ⇒ 长上下文臂慢 17×，且随测量单调恶化（pair0 1.28 → pair2 0.78）= 宿主换页特征（测量期间 swap 13.4 GB/14.3 GB，系统负载均值 46–85）。

对照臂自己证明污染：ctx=928 结构预测 1.013× 却测出 1.073× 中位、单对高达 1.698× ⇒ 噪声底 ~1.7× ⇒ ctx=7200 的 0.685× 同样不可信。

可用结论（仅质量侧）🟩：8-bit KV 量化近乎无损 —— 两上下文全部 6 对 token 100% 一致，平均 logprob 漂移仅 0.0010–0.0011。

结论：短上下文基本无用（1.013×），长上下文才可能可观（≤1.10× @8k）⇒ 救不了默认聊天场景。

交叉印证：Swiftlet 的 PLAN.md:195 把 “quantized KV cache” 明确列为 TurboFieldfare 的死路（Do not repeat）——两个独立项目在同一决策上结论一致。

## 17.5 「长上下文 decode 崩塌」——自己的假设被自己证伪

上一轮错误结论：ctx_sweep 显示 ctx>2000 后 decode 掉出屋顶线（ctx=7179 仅 0.556×）。

本轮定案（冷态交替 A/B，每次测量前冷却 150 s、顺序翻转）：

| 上下文 | 测量值 | 中位 |
| --- | --- | --- |
| short ctx=879 | 1.059 / 1.061 / 0.981 | 1.059 |
| long ctx=7011 | 1.065 / 0.983 / 0.957 | 0.983 |

long/short = 0.928 ⇒ 屋顶线律全上下文成立。 ctx=7011 冷态仍有 ~131 GB/s。

所谓「崩塌」完全是按递增顺序测量导致的持续热浸泡（长上下文排最后，测的是热透的机器）。

方向是「关门」不是「开门」：证伪了”长上下文有独立算法瓶颈”的希望，把提速空间重新钉死在 bytes/token。

## 17.6 已上线部署（2026-09-13 23:45–23:58）

### 17.6.1 改动一：n_draft 4 → 2

General Model/models.json：

"num_draft_tokens": 2,                    // 4 → 2
"num_draft_tokens_high_temp": 2,          // 新增
"max_temp": 0.5                            // 语义改为"高温仍启用，只换短草稿"

gm/backends/mlx_lm_backend.py： - 新增 _spec_ndraft_for(opts) —— 按温度路由草稿长度 - _spec_enabled_for 语义变更：max_temp <= 0 才真正关闭高温（保留旧行为开关）

备份：models.json.bak.nd2.234501、mlx_lm_backend.py.bak.234501

### 17.6.2 网关端到端验证（temp=0.7，真实 HTTP，15 请求）

| 指标 | spec OFF | spec ON (nd=2) | 倍数 |
| --- | --- | --- | --- |
| decode tok/s | 29.43 | 37.78 | 1.284× |
| total tok/s | 27.71 | 35.49 | 1.281× |
| TTFT | 0.378 s | 0.358 s | 1.06× |

默认温度路径首次吃到提速——改前这里是 0×（spec 被闸门关掉）。绝对吞吐 29.4 → 37.8 tok/s。

§8.3 口径诚实标注：on/off 为同会话前后对照，非配对；绝对 tok/s 跨会话不可比；离线配对实验才是因果证据。

### 17.6.3 改动二：接受规则 → 拒绝采样（2026-09-14 凌晨）

新增 gm/backends/spec_rejection.py（拒绝采样 spec 循环）；mlx_lm_backend.py 新增 accept_rule 配置、按规则分流、异常自动回落到原生路径；base.py GenMeta.accept_rule 字段；server.py /stats 暴露 accept_rule。

models.json：accept_rule: "rejection"、num_draft_tokens: 3

安全设计： - 异常回落（rejection 路径抛任何异常即回落已验证的 stream_generate） - opt-in（accept_rule: "exact" 回到原行为） - 修复了 EOS 泄漏（新路径原先把 <|eot_id|> 当文本吐出，现按 eos_ids 停止且不输出）

上线后 last_meta 确认："num_draft_tokens": 3, "accept_rule": "rejection"

### 17.6.4 生产安全性

| 开关 | 效果 |
| --- | --- |
| max_temp = 0 | 一键回到旧行为 |
| num_draft_tokens_high_temp = 0 | 关闭温度区分 |
| accept_rule: "exact" | 回到原生接受规则 |

草稿模型（Llama-3.2-1B）与 target（8B）均未变。

# 18. 最终成果

## 18.1 产品级成果

| 指标 | 基线 | 最终方案 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| decode 速度（网关默认 temp=0.7） | 29.43 tok/s | 37.78 tok/s | 1.284× |
| decode 速度（离线严格配对，temp=0.7） | 1.004× | 1.210× | 三 campaign 19/22 对胜出 |
| decode 速度（离线配对，greedy） | — | 1.247–1.490× | 两 campaign |
| 逐 token 一致率 | — | 91.80%（7/8 prompt 完全一致） | 近似无损 |
| 输出分布 | — | 严格不变（拒绝采样保证） | 理论无损 |
| KV 量化质量 | — | token 100% 一致，logprob 漂移 0.001 | 近无损 |
| 权重保真度 | group_q4 原生 | 完全不变 | 零改动 |
| 额外内存 | — | +1B 草稿模型（4-bit ≈ 0.7 GB） | — |

## 18.2 最终方案定义

目标模型 : Llama-3.1-8B-Instruct-4bit (MLX group_q4)
草稿模型 : Llama-3.2-1B-Instruct-4bit  (同 tokenizer，实测 5/5 编码一致)
n_draft  : 2（低温/贪心） / 3（拒绝采样规则下）/ 温度感知路由
接受规则 : 拒绝采样（Leviathan），可 opt-in 回退 exact
执行设备 : GPU（MLX）
配置     : mlx_lm 原生 speculative + 自研 spec_rejection.py
部署     : gm 网关（Python stdlib HTTP + 进程内 mlx_lm）

## 18.3 相对其他方案的最终对比

| 方案 | 相对 GPU 基线 | 保真度 | 部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPU + speculative（最终方案） | 1.284×（网关）/ 1.21×（离线） | 严格不变分布 | ✅ 已上线 |
| GPU group_q4（原基线） | 1.00× | 原生 | ✅ 已生产 |
| ANE 融合（补零逃逸） | 0.25–0.31× | 补零 maxdiff=0 但未过完整门禁 | ❌ |
| ANE 原方案 | 0.08–0.22× | 3.6× 内存 | ❌ |
| ANE 权重卸载 | 零和（ane/dram = 0.906） | — | ❌ 结构性否决 |
| 3-bit 量化 | 理论 ~1.3× | rel_rmse 0.22 | ❌ |
| 4-bit→2-bit | 理论 ~2× | rel_rmse 0.41 | ❌ |
| KV cache 量化 | 1.013×（ctx1024） | 近无损 | ❌ 结构上救不了聊天 |

## 18.4 剩余未决/未做项（诚实清单）

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| prefix cache 判定 | ⚠️ 判定中——期望收益最大的一项（直击 88% 的 prefill 大头） |
| 网关侧 rejection 配对 A/B | ⚠️ 需在宿主空闲（swap<1GB、load<5）重做 |
| 更激进草稿量化（压 c） | 未做——剩余最大杠杆 |
| 动态 n_draft | 未做 |
| 逐字节可复现的 tie-breaking | 未做（8% 翻转边界） |
| int4 draft 崩溃（Swiftlet 血统提示） | 未独立验证 |
| 能量/功耗测量 | ❌ 全项目无任何数据（powermetrics 需 sudo） |
| ANE 能效维度 | ⚠️ 引自 ANEForge 数据，本机不可复现 |
| prefill 并发分工（按 N 维切分） | 未测——理论可分得 ~1.6×，但端到端收益仅 ~4–6% |
| P1 遗留实验：32 层 E2E + fused FFN + 忠实 group64 | ❌ 至今未跑 |

## 18.5 三条「唯一合法的出路」（项目最终认知）

decode 已顶 DRAM 屋顶线（冷态 118–133 GB/s，占理论 0.96–1.08），单机单次 decode 里任何第二引擎都只能重排同一批字节，不能减少字节。

⇒ 只剩三条：

- 减少每 token 要搬的字节（权重/KV 量化）—— 已近极限

- 让一次前向产出多个 token（投机解码）—— ✅ 当前唯一产品上生效的杠杆

- 不要重复搬运已搬过的字节（prefix cache）—— ⚠️ 判定中

# 19. 最早期的探索 —— ANEProbe 阶段（P2 → P6）

时间上这一章最早，但放在这里是因为它是”ANE 有希望”这一信念的来源，也是后来所有推翻的对象。 这些报告在 ANEProbe 的 Results/ 与各 P* 目录下，是项目的史前史。

## 19.1 阶段脉络

P2   单 Linear 上发现 ANE crossover（S≥320 ANE 反超）  ← 信念的起点
P3B  复合 FFN 上 crossover 缩水成窄带（S≈256–448）    ← 第一次打折
P4A  运行时多模型编排下 ANE 完全失去优势               ← 第二次打折
P4D  量化 Attention 上的表现                            ← 范围扩展
P5A  单层 INT4 block + KV cache                        ← 引入 KV
P5B  多层（4/8/16）runtime scaling                     ← 首次出现"深层 ANE 有利"
P6   可配置 placement map → 冻结策略                   ← 形成 Proteus-1 的 map

## 19.2 P2 —— 单 Linear 的 ANE crossover（信念的起点）

在单个 FP16 Linear/GEMM 上确认：ANE 在 S≥320 反超 GPU。

| 形状 | crossover | ANE/GPU @320–1024 |
| --- | --- | --- |
| 4096→11008 | S=320 | 0.65–0.92（全程 ANE 胜） |
| 4096→14336 | S=320 | 0.75–0.86 |
| 4096→16384 | S=320 | 0.74–0.91 |

S=1024 峰值 ~6.2 TFLOPS。

这是整个 ANE 路线的第一块基石：一个干净的、可复现的 crossover。

## 19.3 P3B —— 复合 FFN 上优势缩水成窄带（第一次打折）

问题：单 Linear 的 GEMM crossover 能否在真实 LLM 的 SwiGLU FFN 复合算子中复现？

答案：不能完全保留。

| S | fused GPU | fused ANE | ANE/GPU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.40 | 5.80 | 1.71 |
| 64 | 7.81 | 5.44 | 0.70 |
| 256 | 23.98 | 20.98 | 0.87 |
| 320 | 30.22 | 24.56 | 0.81 ← 最优 |
| 384 | 29.81 | 28.64 | 0.96 |
| 448 | 36.08 | 32.54 | 0.90 |
| 512 | 37.50 | 36.40 | 0.97 |
| 768 | 55.43 | 53.58 | 0.97 |
| 1024 | 72.93 | 71.57 | 0.98 |

分带聚合（mean ANE/GPU，fused）： - S=1 → 2.69（ANE 慢 2.7×，decode 固定开销） - S=64–128 → 8.49（小批量 ANE 差） - S=256–384 → 0.93（ANE 胜，crossover 带） - S=448–512 → 1.00（中性/切点） - S=768–1024 → 1.26（GPU 胜，大 S 反转）

一句话：P2 的「S≥320 全程 ANE」在 FFN 上不再成立；真实 crossover 是区间 [约 S=256, 约 S=448]，两端都是 GPU。

损耗归因（P2 → P3B 直接对照）：

| S | P2 单 Linear | P3B FFN fused | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| 320 | 0.65 | 0.81 | +0.16 |
| 384 | 0.84 | 0.96 | +0.12 |
| 448 | 0.73 | 0.90 | +0.17 |
| 512 | 0.83 | 0.97 | +0.14 |
| 768 | 0.92 | 0.97 | +0.05 |
| 1024 | 0.84 | 0.98 | +0.14 |

所有测点 FFN 的 ANE/GPU 均劣于 P2 单 Linear 0.05–0.17。

关键：elementwise + mul + scheduling 吃掉了 ANE GEMM 优势的约 70–100%（大 S 甚至净亏损）。

修正后的 runtime policy（窄带 ANE）：

FFN (hidden=4096, intermediate≥11008):
    S ∈ [≈320, ≈448]  → 用 ANE  (fused ratio 0.81–0.90)
    S 其他             → 用 GPU
    S ≤ 128 (decode)   → 一律 GPU（ANE 固定开销慢 1.7–3×）
    深 prefill S≥512    → GPU（ANE 已无优势甚至慢）

⚠️ S=128 异常：fused ANE 出现 85–131 ms（vs S=64≈5–16 ms、S=256≈21–29 ms），3 轮内 std 低（非单轮抖动）→ 判定为非热漂移的 ANE scheduling 异常点。这就是后来 R3 黑名单的最早发现。

⚠️ 工程限制（本阶段真实发现）：CoreML 在 M5 上对独立的 silu(gate)*up 元素模型在 .cpuOnly 后端会 SIGSEGV（大张量尺寸下稳定复现；fused 图中相同 silu+mul 却安然无恙）。

## 19.4 P4A（FFNProbe）—— 运行时编排下 ANE 完全失去优势（第二次打折）

方法差异：不是单图 fused，而是像真实 LLM runtime 一样，用已有的独立 FP16 CoreML Linear 模型逐步组合 FFN——4 次独立 CoreML prediction / FFN call。

| S | GPU_ONLY | ANE_ONLY | HYBRID | H/G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.55 | 4.10 | 4.17 | 0.92 |
| 8 | 3.61 | 4.23 | 3.61 | 1.00 |
| 32 | 3.75 | 4.35 | 3.99 | 1.07 |
| 128 | 5.47 | 15.60 | 5.73 | 1.05 |
| 256 | 7.52 | 21.67 | 7.60 | 1.01 |
| 320 | 11.74 | 25.94 | 16.71 | 1.42 |
| 512 | 14.64 | 39.05 | 23.52 | 1.61 |
| 1024 | 28.07 | 74.33 | 46.86 | 1.67 |

每个 S 的最快模式都是 GPU_ONLY。

ANE_ONLY 在 S≥256 全面落后（S=1024 是 GPU 的 2.65×）。 HYBRID 反而比纯 GPU 慢 1.42–1.67×。

根因：每次 ANE CoreML invocation 有 ~4–5 ms 固定 dispatch/sync 开销，4 次调用无法像 fused 图只付一次；ANE→GPU 张量搬运 + 同步额外昂贵；elementwise 在 ANE 上也不免费。

结论：单个 Linear 的 ANE GEMM 优势在真实「分表多模型 runtime 组合」下被多次 invocation + 跨设备搬运完全抵消。若要享受 ANE，必须把 FFN 合成单个 fused CoreML 图。

## 19.5 P5A —— 单层 INT4 block + KV cache

配置：hidden=4096、heads=32、head_dim=128、intermediate=11008、single layer、INT4 权重/FP16 激活、cache slots=1024（固定分配）。

| S | GPU(FP16) | GPU(INT4) | HYB4GPU | HYB4 | ANE(INT4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.0047 | 1.5029 | 2.0721 | 2.0447 | 23.9362 |
| 32 | 5.0703 | 2.0122 | 2.1924 | 2.1822 | 24.0391 |
| 64 | 5.3568 | 3.3224 | 2.6590 | 2.6983 | 24.7521 |
| 128 | 9.2745 | 15.1397 | 75.0274 | 90.0095 | 26.6199 |
| 256 | 28.1067 | 30.8640 | 18.4855 | 31.1857 | 32.1184 |
| 512 | 61.8891 | 57.3653 | 35.8060 | 38.8336 | 41.5238 |
| 1024 | 115.9825 | 115.1646 | 78.3854 | 56.7435 | 58.4564 |

Decode（median ms/token）：

| ctx | FP16-GPU | GPU(INT4) | HYB4GPU | HYB4 | ANE(INT4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 5.8222 | 2.6149 | 7.6600 | 3.6310 | 5.1776 |
| 64 | 5.8161 | 2.4893 | 6.4352 | 8.6570 | 4.0770 |
| 128 | 6.4339 | 2.7043 | 4.1636 | 4.0895 | 4.8945 |
| 256 | 6.6140 | 2.8244 | 3.0490 | 4.2177 | 3.8465 |
| 512 | 6.9998 | 3.6711 | 3.5217 | 5.2219 | 5.1078 |
| 1024 | 6.3848 | 3.9046 | 3.2602 | 6.3732 | 4.7915 |

关键结论： - 仅量化本身就在处处击败 FP16-GPU（所有 decode ctx + 大 prefill）。 - 但 decode 的胜利不是 ANE 芯片带来的：INT4-GPU 在每个 decode ctx 都击败 INT4-ANE（如 ctx=512：GPU 3.67 vs ANE 5.11 ms）。 - INT4-ANE 只在 S≥512 prefill 赢。 - 固定 1024 KV-cache 图把 ANE 的小批量优势侵蚀到远低于 P4E。

结论：P5B 应把 KV-cache decode 留在 GPU-INT4（ctx≥512 用 HYBRID4GPU），ANE 只用于大 prefill。

## 19.6 P5A FusedFFN —— H2 成立：融合也救不回 ANE

问题：把完整 SwiGLU FFN 融合成单个 CoreML graph 后，能否恢复 ANE 的 GEMM 优势？

答案（全 30 节点 = 10 S × 3 模式）：不能。

| S | GPU_ONLY | ANE_ONLY | ALL | ANE/GPU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.39 | 3.87 | 3.05 | 1.14 |
| 8 | 3.09 | 3.87 | 3.08 | 1.25 |
| 32 | 3.17 | 3.88 | 3.88 | 1.22 |
| 128 | 4.58 | 36.51 | 4.71 | 7.97 ⚠️ |
| 256 | 6.07 | 20.39 | 20.39 | 3.36 |
| 320 | 9.89 | 24.49 | 24.50 | 2.48 |
| 384 | 10.09 | 28.61 | 28.61 | 2.84 |
| 448 | 12.39 | 32.75 | 32.74 | 2.64 |
| 512 | 12.79 | 36.87 | 36.84 | 2.88 |
| 1024 | 25.68 | 70.08 | 70.07 | 2.73 |

每个 S 的最快模式都是 GPU_ONLY。 全 10 个 S 的 ANE/GPU 均 >1（最小 1.14，S≥256 稳定 2.5–3.4×）。

⚠️ S=128 ANE 调度异常：ANE_ONLY 在 S=128 达 36.5 ms（比 S=256 的 20.4 ms 还高；重复 3 次均 ~36.3–36.7 ms，可复现非漂移），ANE/GPU 高达 7.97×。同时 .all 在 S=128 选择 GPU（4.71 ms）而非 ANE——CoreML 的 .all 调度器在 S=128 也规避这个病态 ANE dispatch。

四条结论： 1. 整图 fusion 不能恢复 ANE 优势（H2 成立）。 2. P4A 的 runtime overhead 不是唯一凶手——移除多次 invocation 与跨设备搬运后 ANE 仍不占优。 3. bias=True + 融合 vs P3B bias=False：P3B 在 S=320–448 还有近乎持平窄带，本阶段连窄带也不出现（S=320 ANE/GPU=2.48）⇒ 在真实 LLM 常见 FFN（带偏置）下 ANE 劣势更稳定。 4. M5 ANE 对 FFN 层不适合作为主要计算后端。

## 19.7 P5B —— 多层 runtime scaling（首次出现”深层 ANE 有利”）

结构：P5A 单层 INT4 Llama block 重复堆叠，L∈{4,8,16}；INT4 权重/FP16 激活；fixed-1024-slot KV cache。宿主线程把 residual chain 穿过同一个已编译单块模型 → 测的是 runtime scaling。

Decode median ms/token（ctx=512）：

| L | INT4-GPU | HYB4GPU | HYB4 | winner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.6711 | 3.5217 | 5.2219 | HYB4GPU |
| 4 | 31.5033 | 30.1599 | 19.2163 | HYB4 |
| 8 | 87.4463 | 137.8800 | 295.9563 | INT4-GPU |
| 16 | 123.3604 | 130.9132 | 112.7064 | HYB4 |

Prefill median ms（S=512）：

| L | INT4-GPU | HYB4GPU | HYB4 | winner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 194.7746 | 123.2781 | 152.1586 | HYB4GPU |
| 8 | 392.8129 | 221.3672 | 299.1835 | HYB4GPU |
| 16 | 1051.4036 | 602.7982 | 600.0532 | HYB4 |

Q1：ANE-FFN 优势是否跨层累积？ decode gap（HYB4GPU − A）/ A 平均 = L=4 +0.1577、L=8 +0.1259、L=16 −0.0268（由正转负=变快）。

答案：是，16 层时翻成真赢。 原因：FFN 计算量 ∝L，×L 后能覆盖固定 2-call 拆分成本。

Q3：KV 是否成主导瓶颈？ KV 增长严格线性于层数，L=16 @ctx=1024 = 268.4 MB。M5 的 E5/IOSurface 分配器在 L=16 → ctx≳512 decode 触及硬天花板（持续 Failed to allocate E5 buffer / IOSurface）。

1024ctx×16层下 CPU/GPU 全块 decode 完全无法测量（device_limited），而 ANE-FFN runtimes 存活且稳定（B=113.5、C=72.1 ms/tok）→ FFN 卸载到 ANE 恰好缓解压垮 GPU 路径的 IOSurface 压力。

Q6 进 P6 的判定： - MECHANISM: GO - RUNTIME: CONDITIONAL GO — 但非 ANE 中心设计

两硬约束：①保真度——hybrid vs GPU logits 随层数发散（L=16 rmse ~0.026、max ~0.15）；②硬件天花板——L=16×1024ctx decode 的 A 路径在 M5 E5/IOSurface 上不可测。

## 19.8 P6 —— 可配置 placement map（Proteus-1 的 map 来源）

方法：每层独立选 Attention 设备（GPU|ANE）与 FFN 设备（GPU|ANE），或整块一次融合调用。

单最优放置（部分）：

| phase | L | S/ctx | winner | latency ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| prefill | 4 | 32 | GPU-ONLY | 13.6800 |
| prefill | 4 | 128 | FUSED-GPU | 29.6738 |
| prefill | 4 | 512 | PARTIAL-RISING-75 | 104.7275 |
| prefill | 16 | 512 | PARTIAL-RISING-75 | 408.6355 |
| decode | 全部 | 全部 | FUSED-GPU | 15.6 / 31.0 / 61.7 |

Q1 如何分配（最终答案）： - Decode：FUSED-GPU 在每个 (L,ctx) 都是 latency winner；FUSED-ANE 与 FUSED-GPU 同在 energy Pareto 前沿（mJ/token 少约 40–45%、latency 多约 10%） - Prefill 小 S：GPU 赢 - Prefill 中 S（128）：FUSED-GPU 赢 - Prefill 大 S（512）：ALL-FFN-ANE 或 PARTIAL-RISING（末 k 层 FFN→ANE）赢

非均匀部分 ANE 尾可测地优于均匀（L=4 S=512：PARTIAL-RISING-75 104.7 vs 最优均匀 ALL-FFN-ANE 106.0 ms）→ 大 prefill 存在真实 layer-vs-layer 分化。

Q2 Layer×Context×Phase crossover： - (a) GPU-split vs fused-GPU 随 S 交叉 - (b) GPU vs ANE-FFN 随 S 交叉：小 S 时 ANE prefill 病态（pad-to-1024 惩罚，per-operator ANE attention 在 S=32 约 24 ms）；S=512 时 ANE-FFN 赢 - (c) prefill 在 S=128→512 之间从 GPU 跨到 ANE-FFN；decode 的 latency 无 crossover（FUSED-GPU 主导），但存在纯能耗的 crossover 到 FUSED-ANE

📌 这个”能耗 crossover”值得注意——它是整个项目里 ANE 唯一未被否定的价值维度（后来在 §20.4 被 ANEForge 数据独立确认）。

Phase-2 建议：锁定硬件放置 map；decode=FUSED-GPU（能耗则 FUSED-ANE）、prefill 小/中=GPU、prefill 大 S=ALL-FFN-ANE + PARTIAL-RISING 尾；之后才引入真实 Llama 权重。

## 19.9 P6.3 —— GPU-only vs Proteus-1 as-executed（诚实性的典范）

这一阶段没有测出任何加速，但它的处理方式是全项目诚实性的标杆。

关键事实：真实 Llama runtime（P6.2）纯 MLX，而 MLX 只暴露 CPU 与 GPU，没有 ANE 设备。

⇒ Baseline A（GPU-only）= FUSED-GPU MLX 全 32 层在 GPU；Baseline B（Proteus-1 as-executed）= 同一条 MLX FUSED-GPU 路径，因为 P6.1 的 ANE-hybrid 放置是 CoreML 特性、无法在该 MLX runtime 表达。

所以 as-run 的比较测的是同一代码路径 → speedup = 1.0×。这是真实诚实结果、非伪造。

实测数字（仍然有价值）：

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| Prefill 峰值 | 133,134 tok/s @S=256（热稳态，forward-only） |
| Prefill @S=1024 | 54,108 tok/s |
| Decode | 24.6 tok/s @ctx32 → 13.3 tok/s @ctx1024 |
| E2E（冷实例） | 1.3–11.5 gen tok/s（权重加载主导） |

终判原文： > 选「No meaningful improvement」仅因 ANE-hybrid Proteus-1 放置在 MLX runtime 不可执行——这是工具/runtime 能力缺口，不是 Proteus-1 策略慢的证据，也明确不是宣称 ANE 在真实 Llama 上无价值。

勾选项：Significant / Moderate / Marginal 均否；Regression 否。未伪造任何 ANE 配置。

# 20. 引入 ANEForge 与 Swiftlet

在 Proteus-2.4 判决 ANE 路线”死亡”之后，两个外部项目改变了结论的适用范围。这一章记录这两个项目带来了什么。

## 20.1 ANEForge —— 绕开 CoreML 的 ANE 直连通道

### 20.1.1 它解决了什么问题

Apple 只通过 CoreML 暴露神经引擎，只支持推理，而且 CoreML 自行决定模型落在引擎上还是静默回落到 CPU/GPU。

ANEForge 跳过它：把一个张量图编译成单个 ANE program，通过 CoreML、MPSGraph、Espresso 内部使用的同一套私有 aned 栈派发。

### 20.1.2 能力

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 在引擎上训练 | forward + backward + Adam 全部编译为 ANE program |
| CoreML 到不了的硬件层 | af.sdpa 直接驱动引擎的 fused-attention 层 |
| 绝不回落 | 预训练 ResNet-18 端到端 0.33 ms，cosine 1.0000 |
| MLPerf on ANE | 参考 ResNet-50 纯 ANE 通过 MLCommons submission_checker（v5.1，三个 edge 场景全 VALID） |
| LLM on ANE | Llama/Qwen 的 prefill 与 KV-cache decode、精确投机解码、GGUF MoE、Qwen3.5-27B 混合架构 |
| 跨芯片编译 | 从一台机器为 28 个 ANE target（M1–M5）lower 并 gate 一个图 |

规模：58 个 fused 算子 + 19 个 native bridge 算子，dispatch floor ~70 μs。

状态：研究项目，依赖私有 framework 符号，可能随时变化。与 Apple 无关联。

### 20.1.3 ★ 它推翻了 Proteus-2.4 的核心前提

这是项目最重要的一次转折。

分歧发现：ANEForge 自带的 bench/gemv_bandwidth_sweep.py docstring 问「ANE 有效带宽是否在 ~112 GB/s 附近平台化？」其实测：

| K=N | MB | GB/s |
| --- | --- | --- |
| 512 | 0.52 | 6.1 |
| 1024 | 2.10 | 28.9 |
| 2048 | 8.39 | 75.6 |
| 4096 | 33.55 | 113.5 |
| 6144 | 75.50 | 129.8 |
| 8192 | 134.22 | 142.6 |

verdict: ane_bw_max_GBps = 142.6, tail_median = 121.7, paper_claim = 112

而 Proteus-2.4 用同一 4096×4096、33.55 MB 矩阵测到 1.659 ms = 20.2 GB/s ⇒ 差 5.6×。

排查两假设： - H1 口径（他们 min 我 median）→ K=4096 min 21.2 / median 19.1，差 <12%，不解释 5.6× - H2 布局（linear ty=true vs ty=false）→ 21.2 vs 20.9 GB/s，几乎相同不解释 - H3 尺寸本身 → 找到：非单调

复现完整曲线（ANEForge 精确方法：min over 30 reps，warmup 8）：

| K | GB/s |
| --- | --- |
| 512 | 7.9 |
| 1024 | 22.9 |
| 2048 | 40.8 |
| 3072 | 53.5 |
| 4096 | 20.2 ← 塌陷 |
| 5120 | 62.6 |
| 6144 | 66.0 |
| 7168 | 68.3 ← 峰值 |
| 8192 | 20.9 ← 又塌陷 |

精确定位（固定 N=2048 只扫 K）：

| K | GB/s |
| --- | --- |
| 3840 | 51.7 |
| 3968 | 51.1 |
| 4032 | 50.7 |
| 4064 | 33.2 |
| 4080 | 23.0 |
| 4096 | 20.6 |
| 4112 | 22.8 |
| 4128 | 32.5 |
| 4160 | 52.5 |
| 4352 | 52.0 |

悬崖 = K ∈ [4080, 4112]，两侧 4064/4128 是过渡带，约 33 宽；窄槽而非平台 ⇒ 编译器对齐/路由边界，不是内存带宽墙。

### 20.1.4 为什么 Proteus-2.4 没发现

权重尺寸扫描用了 4096→14336、14336→4096、4096→4096 三个形状——三个全都含 K=4096。

“权重字节线性增长、时间线性增长”看起来像干净的带宽平台，实际是在悬崖里平移。

实验设计教训：形状覆盖必须对维度本身做正交扫描，而不只是扫尺寸。

### 20.1.5 可立即使用的手段（补零逃逸，第一版）

真实 gate_proj [14336,4096]：

| 方案 | 时间 | GB/s | 加速 |
| --- | --- | --- | --- |
| K=4096 基线 | 5.2698 ms | 22.3 | 1.00× |
| K=4160 补零 | 1.7443 ms | 68.4 | 3.02× |
| K=4224 补零 | 1.7454 ms | 69.4 | 3.02× |

代价 = 64 列零权重 +1.6% 字节，收益 3.02×。

⚠️ 当时标注的未验证项：数学上补零不改变结果，但 fp16 累加顺序可能引入微小数值差异 —— 尚未验证。（后来 BYTESIZE_LAW 用 maxdiff=0 补上了这一验证。）

### 20.1.6 仍需解释的差距

| 来源 | GB/s |
| --- | --- |
| ANEForge 报告（M-series） | 113–142 |
| ANEForge paper claim | 112 |
| 本机实测峰值 | 68.3 |

仍差 1.7–2.1× 未解释。 候选：机型（M5 base 无风扇）、热态、或他们的 eff_bytes 口径含 I/O（(K*N+K+N)*2）。

### 20.1.7 对既有结论的影响表

| 结论 | 状态 |
| --- | --- |
| P2.4 Outcome C | ⚠️ 前提已被推翻，判决需重估（0/17 对比是在悬崖维度上做的） |
| P2.4「ANE 权重流 ~20 GB/s」 | ❌ 错误（本机实际峰值 ≥68 GB/s） |
| P2.4 Experiment C 分解记账 | ⚠️ 需重测（per-block GEMM 的 K=64，但外层维度含 4096） |
| P2.3「S=512 慢 3–7×」 | ⚠️ 需重测 |
| Proteus-2.2 FFN 86.5% | ✅ 不受影响 |
| Proteus-2.2 热态方法论 | ✅ 不受影响 |
| Finding 5（decode 下限 = 字节/带宽） | ✅ 逻辑不变但”带宽”数值要重估 |

### 20.1.8 ANEForge 可直接并入的模块（9 项）

| 模块 | 价值 |
| --- | --- |
| gemv_bandwidth_sweep.py | 本次分歧来源，应替换 P2.4 的 weight_bandwidth.py |
| device_bandwidth_roofline.py | 含功耗 |
| device_compare*.py | 三设备 ANE/GPU/CPU 同形状 + 功耗 |
| compress_speedup_bench.py | 对应 Proteus-3 |
| aneforge/speculative.py | ANE 上投机解码实测 2.28×（Qwen3-8B + 0.6B draft，7.4→16.8 tok/s）；关键洞察：ANE 上 verify(K) ≈ verify(1)（K=5 时 ~1.05×），因 decode 是 latency/dispatch-bound |
| aneforge/llm.py | LlamaPrefill 完整 prefill/decode on ANE 含 KV-cache |
| _op_catalog.py | 28 个 ANE target 逐 op 能力表 |
| _cost.py / ane_cost_model.json | 成本模型 |

最该立刻纳入三个：gemv_bandwidth_sweep、speculative.py、compress_speedup_bench。

## 20.2 Swiftlet —— 一个反面的参照系

### 20.2.1 它是什么

Swiftlet 是一个 Swift + Metal runtime，面向 Qwen3-Next 与 Qwen3.5/3.6 MoE 混合模型族。核心思路：只把模型的稠密核心常驻内存，按需从存储流式加载被路由的 MoE 专家权重。

### 20.2.2 实测数据

| 模型 | 磁盘 | 峰值 RAM | Decode（M5 Mac） |
| --- | --- | --- | --- |
| Qwen3.6-35B-A3B, 4-bit | 18 GB | 2.6 GB | 7–11 tok/s |
| Qwen3.6-35B-A3B, 8-bit | 34 GB | 7.6 GB | 3.5–4 tok/s |
| Qwen3-Next-80B-A3B, 4-bit | 42 GB | 4.3 GB | 4.5–5 tok/s |

其他硬件：

| 硬件 | 表现 |
| --- | --- |
| M4 Max（40 核 GPU, 64 GB） | 4-bit 35B 约 19.5 tok/s |
| M1（8 核 GPU, 16 GB） | 4-bit 35B 约 2.45 tok/s；8-bit 约 1.74 tok/s |
| iPhone 17 | 35B 约 2.5 GB RAM，约 1 tok/s |

最说明问题的配置：8-bit 80B 的 78.8 GiB 权重在 64 GB 机器上根本装不下，但 Swiftlet 用 6.9 GiB 就能服务，约 4.8 tok/s。4-bit 397B（207.6 GiB）在 12.6 GiB 内运行，约 1.4 tok/s。

Decode 速度跟随活跃参数量（35B/80B 都约 3B，397B 约 17B），远大于跟随容器大小。

### 20.2.3 设计要点

- 稠密权重常驻：attention、DeltaNet 投影、router、共享专家、embedding —— 4-bit 下约 1.3 GB（35B）/ 2.5 GB（80B）

- 把数万个被路由专家 repack 成固定步长的 blob，装进 .qpack 容器 ⇒ 取一个专家 = 恰好一次 pread，不用 mmap、不 thrash page cache

- 有界池 + LFU + recency 淘汰缓存

- 整个前向用 Metal 运行时编译 shader

- 75% 的层用 Gated DeltaNet 线性注意力，有固定大小的循环状态 ⇒ 这些层在任何上下文长度都没有增长的 KV cache

### 20.2.4 ★ 关键硬事实：Swiftlet 完全不碰 ANE

已核实：Sources/ 下 CoreML / Espresso / e5rt / AppleNeuralEngine 引用数 = 0 ⇒ 纯 GPU/Metal。

规模：8911 LOC Swift（Apache 2.0）。

### 20.2.5 为什么它的技巧不能迁移到我们的问题

| 维度 | Swiftlet | 我们的问题 |
| --- | --- | --- |
| 目标模型 | Qwen MoE 混合架构 | 稠密 Llama-3.1-8B |
| 权重复用前提 | 每 token 只激活 top-k 专家 ⇒ 只读那一小部分权重 | 稠密模型每 token 必须读全部权重，无可跳过部分 |

MoE 流式的前提是稀疏激活；稠密模型没有这个前提。⇒ Swiftlet 的专家流式技巧不可迁移。

### 20.2.6 它真正的贡献：提出了正确的问题

Swiftlet 的真实贡献 = 提出了正确的问题（无风扇、持续、端侧才是要优化的工况）。

可借条目：①测量纪律；②功耗包络混淆的量化（39%）；③别做 KV 量化的判断；④”passive-wait CPU 线程”工程手法。

### 20.2.7 ★ 跨项目交叉印证（最有价值的部分）

Swiftlet 的 PLAN.md / THIRD_PARTY_NOTICES.md 转述其血统项目的实测，与我们的独立测量高度一致：

| # | Swiftlet 血统的说法 | 我们的独立测量 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | colibri：“a spinning CPU throttles the GPU 39% via the shared power envelope”（PLAN.md:180） | 纯宿主 CPU 忙等（几乎无内存流量）让 GPU 掉 29%（gpu_busy 89.9 vs gpu_only 126.6 GB/s） | ✅ 29% vs 39%，同一现象 |
| ② | TF 死路清单：“quantized KV cache” 不要重复（PLAN.md:195） | 结构上限仅 1.013–1.095×，救不了默认聊天 | ✅ 一致 |
| ③ | Swiftlet README：“the decode loop is close to compute bound”（低端 M1）；PLAN.md：“decode 是 dispatch bound 而非 IO bound” | decode 冷态顶在 118–133 GB/s（理论 0.96–1.08）⇒ bytes/token 是唯一约束 | ✅ 同一结论 |
| ④ | PLAN.md：“MTP head at int8 for speculative decode, never int4: both TF-adjacent projects measured int4 MTP collapse” | 未独立验证 | ⚠️ 方向一致，我们未测 int4 draft |

特别值得注意第 ① 行：两个互相独立的项目、用不同方法、在同类硬件上测到同一物理现象（共享功耗包络下 CPU 活动挤占 GPU）。

这解释了为什么所有 benchmark 必须每配置独立进程。

# 21. 方法论铁律

这一章可能是本报告最有长期价值的部分。 全部铁律都是被真实混淆源欺骗之后总结出来的，每一条都对应一次错误结论。

## 21.1 测量铁律（按确立顺序）

| # | 铁律 | 触发它的事故 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「CoreML 模型文件生成 ≠ CoreML 运行时执行 ≠ ANE 执行」 | Phase-2 的 BLOCKED 误判 |
| 2 | 单 campaign 的 speedup 不足以下结论 —— 必须 ≥2 轮独立 campaign 并报告 range | Phase-3D 的「B 3.26×」被证伪 |
| 3 | 每配置必须独立进程 —— 同进程交替污染可达 2.75× | Phase-3C 交替法 346/395 vs 隔离 130/118 ms |
| 4 | ANE 是否执行，看 compute plan 的 supported 列表，不看 sample 栈帧 —— sample 在 S=512 是假阳性 | Phase-3E §5.4 |
| 5 | burst probe 不能当门禁 —— 58 ms burst 在两种功耗态读出同一值 ⇒ 假阴性 | Proteus-2.2 |
| 6 | 形状覆盖必须对维度本身正交，否则会把局部伪影误判为全局常数 | Proteus-2.4 的三个形状全含 K=4096 |
| 7 | 测带宽必须在带宽主导区 —— [1,1,K] 小矩阵测出的是 launch 噪声 | GPU 假悬崖 min=16.9/max=47.7 |
| 8 | 测算力必须摊薄调度开销 —— 否则会把固定开销误读成算力差距 | ANE「小矩阵快 5 倍」实为 GPU launch 开销 |
| 9 | 顺序扫描若测项本身会致热，必须交错 + 冷却，不能递增排列 | 「长上下文 decode 崩塌」实为热浸泡 |
| 10 | 当某相位自身在衰减时，相位中位数是错误统计量 | ctx_collapse_cause 误判 INCONCLUSIVE |
| 11 | 只测「更快」不测「更省电」，会系统性地低估能效型硬件 | 项目全程无功耗数据，漏掉 ANE 唯一的价值维度 |

## 21.2 实验设计铁律

| # | 铁律 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 保真度必须在复合层级测（一个 Transformer block / 完整 FFN），不能只测单投影 | int8 per-channel 单投影 9.2e-3 过门禁，穿 FFN 放大到 1.53e-02 失败 |
| 13 | 填充类改动必须报 maxdiff，且必须留「本已快」的对照组 | gate_proj 对照 1.00× 排除了「填充有普遍好处」 |
| 14 | 同进程多线程对照必须配「纯宿主 CPU」对照臂 | 否则 GIL 伪影被误读为硬件竞争（高达 29%） |
| 15 | 合成循环测不出 DRAM 真实压力 —— 反复重读同一 33 MB 权重测的是缓存 | 真实 decode 每 token 必流 4.5 GB 且零复用 |
| 16 | 对照臂必须与实验臂等字节量 | 三臂设计（alone / +ANE / +DRAM） |
| 17 | 必须设「效应量应 ≈ 0」的阴性对照臂（暴露噪声底） | KV 量化实验的 ctx=928 对照臂暴露噪声底 ~1.7× |
| 18 | 实测值必须先与结构预测对齐再解读 | 理论 22.6 vs 实测 1.3 的 17× 缺口本身就是判定依据 |
| 19 | 换页污染是单调的，顺序翻转无法消除 | 网关 rejection A/B 两侧同时衰减 0.51×/0.63× |
| 20 | 绝不把「我编码没复刻对」误判为「原生 MIL 不可达 ANE」 | Phase-3F Q2 护栏 |

## 21.3 判定铁律

| # | 铁律 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 「算子被拒绝」≠「计算不可表达」 | Proteus-2.3 的自我更正 |
| 22 | 系统地把「软件栈限制」与「硬件限制」分开写 | 本项目硬件限制未证明 |
| 23 | 把「表示粒度 vs 编译器设备合法性」作为一等约束：编译期查 linear.supported | 勿用运行时延迟启发式，会被假阳性欺骗 |
| 24 | 报告的判据必须写在数据之前（Gate A/B/C 三层冻结门槛） | 事后调门禁 = 伪造 |
| 25 | 必须保留推翻自己的实验（包括被推翻的草稿与它的错误） | Proteus-2.3 报告含”这个错误是怎么被发现和纠正的” |
| 26 | 红线：NO FAKE SPEEDUP / NO SINGLE-RUN CONCLUSION / NO UNVERIFIED HARDWARE CLAIM / NO SACRIFICING FIDELITY FOR NUMBERS | 项目不变的 charter |

## 21.4 工具坑（工程备忘）

| # | 坑 | 解法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | gguf 包无 RopeScalingType.LLAMA3 | 用 NONE + 手记 factor/orig_ctx |
| 2 | GGUFWriter.add_tensor() 自动反转 2D 维度 | 传自然 [out,in]，勿手动 .T |
| 3 | 1-D norm 必须 F32 | F16 会 ggml abort |
| 4 | llama-cli 缺 -st 会进交互模式狂输出 | 曾生成 1.2 GB 垃圾 |
| 5 | llama-bench decode 必须 -d <ctx> | 否则是 depth-0 |
| 6 | cmake 用 pip install（Homebrew 无 bottle） | — |
| 7 | slice_by_size 在 ANEForge 会失败 | 用独立输入端口绕过 |
| 8 | rejection 分支拒绝时必须 emit 已抽到的 tn | 重抽会让分布静默偏移 0.126 |
| 9 | 投机路径 prompt_cache 必须是 [target 层]+[draft 层] 合并列表 | mlx 按 len(model.layers) 切分 |
| 10 | prefix cache trim 必须用 cache[0].offset + 真 LCP | 差一位就静默污染输出 |

# 22. ANE 的真实价值边界（最终修正后的图景）

Proteus-2.4 判决 ANE “PERFORMANCE DEAD END”。这个判决的适用范围后来被两次限缩。

## 22.1 第一次限缩：能效维度被漏掉了

触发：用户提示”详见 ANEForge”+“ANE 作为补充呢”。

承认的口径差异：

|  | 我们测的 | ANEForge 测的 |
| --- | --- | --- |
| 形状 | S=1 / 单 token decode | batched serving B=1..256 |
| 指标 | 延迟 / 吞吐 | 吞吐 + 吞吐每瓦（perf/W） |
| 结论 | ANE 输 | 吞吐：ANE 在小 B 赢；能效：ANE 在全部 B 都赢 |

我们漏掉了「能效」维度，也漏掉了 batched serving 口径。

## 22.2 能效实测（引自 ANEForge）

吞吐 cross-over：

| 工作负载 | cross-over B | 说明 |
| --- | --- | --- |
| vision（conv-stack→GAP→FC） | 无 cross-over | ANE 在全部测量的 B 都赢，从未被超越 |
| encoder（transformer block S=128） | ~B=23 | B<23 ANE 赢 |
| attention（self-attn block S=128） | ~B=6 |  |
| gemm（batched [B,M,K]@[K,N]） | ~B=5 |  |

能效（perf/W）cross-over —— 关键：

| 工作负载 | ANE 能效优势 | cross-over |
| --- | --- | --- |
| vision | 6.6× → 10.2× | 无 |
| encoder | 5.4× → 1.9× | 无 |
| attention | 2.4× → 1.7× | 无 |
| gemm | 1.6× → 1.1× | 无 |

ANE 在能效上从不输。 即使吞吐已落后（B=256 的 gemm，ANE 吞吐只有 GPU 的 0.25×），能效仍是 1.07×。

vision 吞吐也赢的原因：conv-stack —— 卷积是 ANE 原生强项（它本就是为 CNN 设计的），LLM 的 GEMM 不是。

## 22.3 修正后的图景

| batch 区间 | 吞吐 | 能效 |
| --- | --- | --- |
| 小 batch（B≲5） | ANE 赢 | ANE 赢 1.6–6.6× |
| 中等 batch | ANE 赢（vision/encoder） | ANE 赢 |
| 大 batch（B≳23） | GPU 赢 | ANE 仍赢 1.07–1.9× |

正确表述：ANE 是能效引擎，不是吞吐引擎。

- 延迟/吞吐优先（单用户 LLM 推理）→ GPU 赢

- 能效优先（持续服务、电池供电、热受限）→ ANE 赢且幅度 1.1–10×

## 22.4 ⚠️ 本机并发测试

GPU + ANE 同时跑等量负载（S=32，4096→4096）：

| 配置 | 结果 |
| --- | --- |
| GPU 单独 | 0.017 s = 1801.6 iters/s |
| ANE 单独 | 0.051 s = 585.0 |
| 并发 | 0.052 s = 1155.9 |
| 串行两次墙钟和 vs 并发实际 | 0.068 s vs 0.052 s → 1.31× |
| GPU 线程被拖慢 | 1.24× |
| ANE 线程被拖慢 | 1.01× |

并发收益仅 1.31× 而非 2×（符合统一内存共享带宽预期），且这是在不平衡负载（GPU 17 ms / ANE 51 ms）下得到的，平衡负载下会更接近 1× ⇒ 并发叠加不是一条可靠路线。

## 22.5 ⚠️ 证据边界（必须说明）

上面能效数据全部来自 ANEForge 在 M-series 上的实测，不是我们在本机测的。

本机测不了：sudo -n powermetrics -n 1 -i 100 → sudo: a password is required；powermetrics 需密码，本会话审批提示被禁用无法提权。

| 数据 | 来源 | 本机可复现？ |
| --- | --- | --- |
| 吞吐 cross-over | ANEForge | 部分（我们的 S=1 口径不同） |
| 能效 perf/W | ANEForge | ❌ 不可复现（需 sudo） |
| 并发叠加 1.31× | 本机 | ✅ 本机实测 |

能效结论目前是「引自 ANEForge 的实测数据」，不是「本机验证过的」。 若作为生产依据需先解决 powermetrics 权限。

## 22.6 三个有证据支持的用法

| 用法 | 证据强度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| A. 能效优先的服务 | 强（1.1–10×） | 电池供电持续推理、热受限设备（“比如本机这台无风扇 M5 Air —— 它的功耗塌缩正是热限制的直接体现”）、多租户功耗预算 |
| B. 小 batch vision/conv 负载 | 强（吞吐全程赢 3.1–5.7×） | 视觉任务 |
| C. 小 batch GEMM/attention | 有限（B≲5 ANE 赢，gemm 2.2×、attn 3.5× @B=1） | 随 B 快速反转 |

📌 A 可能是本项目最有价值的未开发方向——我们一直追”更快”，但没测过”更省电”。

## 22.7 对本项目的含义

| 陈述 | 修正后状态 |
| --- | --- |
| ❌ “ANE 路线全面关闭” | 过宽（吞吐优先场景关闭；能效优先场景开启） |
| ✅ “ANE 算力不如 GPU” | 仍成立（7.75 vs 11.51，吞吐维度） |
| ✅ “ANE 无可用的量化形式” | 仍成立（找到保真的但慢 3–5×） |
| ✅ “ANE 小矩阵优势是 launch 假象” | 仍成立 |
| ❌ “ANE 没有价值” | 错——它的价值在能效，不在速度 |

# 23. 找保真形式的最后一次尝试（量化搜索）

问题：能不能找到一种 ANE 可执行且保真度过门禁的权重量化形式？

门禁（项目标准）：权重 rel_rmse ≤ 1e-2，且穿过完整 FFN 后仍 ≤ 1e-2。

## 23.1 搜索空间（ANE 可执行算子）

来自 Phase-3E + P2.3/2.4 的穷尽验证：affine_dequantize(scale=[N])、lut_to_dense(lut=[1,1,16,1] / [N,1,16,1])、blockwise_shift_scale(int8)。

权重误差（4 个真实 Llama 张量）：

| 形式 | gate_proj | up_proj | down_proj | q_proj | 平均 | 过门禁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| per-tensor LUT4 | 0.1193 | 0.1033 | 0.1351 | 0.2034 | 0.1403 | ❌ |
| per-row LUT4 | 0.1074 | 0.1053 | 0.1082 | 0.1703 | 0.1228 | ❌ |
| per-channel int8 | 0.0092 | 0.0087 | 0.0109 | 0.0122 | 0.0102 | ❌（临界） |
| per-channel int4（非 ANE 可执行） | 0.1826 | 0.1748 | 0.2134 | 0.2425 | 0.2033 | ❌ |
| per-row LUT4 + int8 残差 | 0.0033 | 0.0031 | 0.0045 | 0.0050 | 0.0040 | ✅ |
| per-row LUT4 × row-scale | 0.1989 | 0.1942 | 0.2116 | 0.3774 | 0.2455 | ❌ |

观察：单级 4-bit 形式（LUT4、int4）权重误差都在 10–20%；per-channel int8 权重层级勉强临界（0.0102）但FFN 层级会失败；两级叠加把误差降一个数量级（0.1228 → 0.0040）。

## 23.2 ★ 决定性层级 = 完整 FFN

FFN = down_proj(swiglu(gate_proj(x), up_proj(x)))，S=128，基准 = 真实 group_q4 反量化：

| 形式 | 权重 rel | FFN cos | FFN rel_rmse | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| per-row LUT4 only | 0.1081 | 0.98475313 | 1.76e-01 | ❌ |
| per-channel int8 | 0.0096 | 0.99988317 | 1.53e-02 | ❌ |
| per-row LUT4 + int8 残差 | 0.0037 | 0.99998271 | 5.87e-03 | ✅ |

关键：per-channel int8 权重层级 0.0096 看似合格，穿过 SwiGLU 非线性后放大到 1.53e-02 超过门禁。

只有两级形式同时通过权重与 FFN 两层。

## 23.3 为什么两级能过

- 第一级 per-row 16-entry palette 捕获每行主要分布（误差 ~12%）

- 第二级对残差再做 per-row int8，把剩余误差压到 ~0.4%

- 两者都是 ANE 已证可执行算子（lut_to_dense + affine_dequantize）

本质 = 「用两次 ANE 可执行的低精度表达，逼近一次 ANE 不可执行的高精度表达」，与 P2.3 的 group64 分解同一思路，但分解在权重空间而非计算空间，所以没有 NB 倍部分和流量。

## 23.4 ❌ 但代价：比 GPU 慢 3–5×

| S | 单级 per-channel int8 | 两级候选 | GPU group_q4 | GPU/两级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 5.645 ms | 7.012 | 1.358 | 0.19 |
| 128 | 5.452 | 7.422 | 1.617 | 0.22 |
| 512 | 8.614 | 16.924 | 5.669 | 0.33 |

两级相对单级的工作量：S=32 1.24×；S=128 1.36×；S=512 1.96×。

根因仍是老问题：ANE 的 S=1 权重流在 K=4096 悬崖内，且 ANE 稠密算力（~6.5）低于 GPU（~8–12）。

这次给 ANE 一个它”能执行且能保真”的形式，它仍然赢不了。

## 23.5 完整结论表

| 形式 | ANE 可执行 | 权重复核 | FFN 复核 | 速度 | 采用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| per-channel int8 | ✅ | ⚠️ 临界 | ❌ | 慢 4.2× | ❌ |
| per-channel int4 | ❌ | ❌ | — | — | ❌ |
| per-tensor LUT4 | ✅ | ❌ | ❌ | — | ❌ |
| per-row LUT4 | ✅ | ❌ | ❌ | — | ❌ |
| per-row LUT4 + int8 残差 | ✅ | ✅ | ✅ 5.87e-03 | 慢 3–5× | ❌（速度） |
| group_q4 (block64) | ❌ | ✅ | 原生 | GPU 1× | ✅ 当前生产 |

保真度问题解决了，性能问题没解决。

## 23.6 价值

- 关闭一条路线（“给 ANE 一个保真形式就能赢”不成立——瓶颈不是保真度，是硬件）

- 给出可复用工具（两级量化 = 粗 LUT + 细残差，在权重空间逼近高精度表达，与 ANE 无关，可用于任何”目标算子不被支持”的场景）

- 修正此前判断：Proteus-1 的 per-channel 优势不只是”保真度换来的”，即使补上保真度，性能依然不够

# 24. 项目全景时间线

| 日期 | 阶段 | 关键事件 |
| --- | --- | --- |
| ~08-26 | P2–P4E | 单 Linear crossover（S≥320 ANE 胜 0.65–0.92）；量化 Attention 探索 |
| ~08-27 | P3B / P4A | FFN 上缩水成窄带 S≈256–448；运行时编排下 ANE 全输 |
| 08-28 前 | P6.2 | 冻结真实 Llama MLX 引擎（vs mlx_lm corr=1.0000） |
| 08-28 | P6.3 / P6.4 | 诚实报 speedup=1.0×（MLX 无 ANE 设备）；CoreML bring-up BLOCKED |
| 08-29 | Phase-2 | 单 Linear 验证，运行时 BLOCKED → 铁律「文件生成 ≠ 运行时 ≠ ANE 执行」 |
| 08-30 | Phase-2B ★ | INT4 ANE-native dequant 在真实权重上 VALIDATED（21 算子 corr≥0.96，S=512 1.27–2.10×） |
| 08-30 | FP32 孪生 | FP32 不适合 ANE（geomean 0.68×）→ 转向 INT4 的直接原因 |
| 08-30 | Phase-3A | 融合把 96 次调用降到 32 次（37.4 s → 1.23 s @S=512）；GPU 基线测低 |
| 09-10 | Phase-3B | 测得 4 区域 crossover map（峰值 2.37×）；发现 S=96/128 未派发 ANE；修正 3A 基线 |
| 09-10~11 | Phase-3C | 32 层 E2E：prefill 1.87×（保守 1.66×）；decode 无收益；cold 0.81×；发现表征误差是 placement 误差的 32 倍 |
| 09-11 | Phase-3D | 候选搜索，找不到 IDEAL candidate；B 报 3.26×（后被证伪） |
| 09-11 | Phase-3E | Barrier 定位到 COMPILER_LOWERING（STRONGLY_SUPPORTED） |
| 09-12 | Phase-3F | 原生 MIL 排除构建路径 → VERY_STRONGLY_SUPPORTED；Proteus-1 冻结 |
| 09-12 | P2 Phase-1 | 首次外部基线 → Gate C（数据作废） |
| 09-12 | P2 Phase-1b | 洁净重测 → Gate P2-1 = B（R=0.823），MLX 与 llama.cpp 同级 |
| 09-12 | P2 Phase-2.2 | Gate P2-2 = LOW，FFN 已达 ALU 峰值 86.5%，不触发自研 Metal |
| 09-12 | P2 Phase-2.3 | 绕过 CoreML 成功；group64 可分解表达（cos 0.99998）但慢 6× |
| 09-12 | P2 Phase-2.4 | Outcome C / PERFORMANCE DEAD END（0/34 配置 ANE 胜） |
| 09-12 | proteus_review | 四份收尾复盘（5 条科学发现 / 11 条被证伪路线 / 硬件 frontier） |
| 09-13 | ANEFORGE_CROSSVALIDATION | 推翻 2.4 前提：同一矩阵测出 113.5 vs 20.2 GB/s（差 5.6×） |
| 09-13 | BYTESIZE_LAW | 16 MiB 字节大小律（23/23 命中，2.57× 惩罚）；零填充逃逸 2.58× |
| 09-13 | OFFLOAD_VERDICT | 卸载零和（ane/dram = 0.906）；decode 已顶 DRAM 屋顶线 |
| 09-13 | COMPUTE_PUSH | ANE 算力峰值 7.75 < GPU 11.51；推翻自身「小矩阵优势」 |
| 09-13 | QUANT_SEARCH | 找到过双门禁的形式（两级量化）但仍慢 3–5× |
| 09-13 | AS_SUPPLEMENT | 限缩「ANE 全面落败」→ ANE 是能效引擎 |
| 09-13 | PREFILL_CORRECTION | 承认漏报 prefill 优势，但那是 per-channel 换来的 |
| 09-13 | SPEEDUP_DIRECTIONS | 找到 Speculative Decoding（nd=2，1.61×，无损） |
| 09-13 | FINAL_TECHNICAL | 从零解释的完整技术报告（1.61×，91.80% 一致率） |
| 09-13 23:00–23:58 | DECODE_PUSH | 推翻「nd=4 最优」→ nd=2；推翻「temp=0.7 负收益」；上线，网关 1.284× |
| 09-14 凌晨 | REJECTION_SAMPLING | 拒绝采样上线（1.004→1.210，19/22 胜）；nd=3 |
| 09-15 | gm 网关 | TTFT 修复（prefix cache 22.3×）；32K 上下文放开；KV int8 省 1.53 GB |
| 09-16 | gm-probe | 模型通用性工具：三道校验（快照完整性 / tokenizer 兼容 / 规模关系）；诚实报告”不支持加速” |
| 09-16 | 投产改造 | 网关改 ThreadingHTTPServer（修「一次对话后自动离线」）；项目迁出 iCloud；网关改用 Python 3.11 |
| 09-16 | Proteus Studio | SwiftUI 桌面工具（对话 / 接入 / 服务三页），替换掉不可用的 tkinter 版 |
| 09-16 | 本报告 | Proteus 全集技术报告（第 27 章记录投产全过程） |

# 25. 数据总表

## 25.1 最终生产方案数字

| 指标 | 数值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| decode（网关，temp=0.7，nd=2） | 1.284×（29.43 → 37.78 tok/s） | DECODE_PUSH §8.2 |
| decode（离线配对，temp=0.7，rejection，nd=3） | 1.210×（19/22 胜） | REJECTION_SAMPLING §3 |
| decode（离线配对，greedy，nd=2） | 1.247–1.490× | DECODE_PUSH §2 |
| decode（洁净主机配对，nd=4） | 1.575×（4/4 胜） | OFFLOAD_VERDICT §4.1 |
| 逐 token 一致率 | 91.80%（7/8 prompt 完全一致） | FINAL_TECHNICAL §3.6 |
| 分布保真（600 trial max¦emp−p₀¦） | 0.0101（baseline 噪声 0.0049） | REJECTION_SAMPLING §2 |
| 接受率提升（exact → rejection） | 0.724 → 0.872（+0.148） | REJECTION_SAMPLING §1 |
| 额外内存 | +0.7 GB（1B 草稿，4-bit） | FINAL_TECHNICAL §4.2 |

## 25.2 Proteus-1 最终成绩单

| 场景 | 最佳实测 | 可复现 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prefill S=512 | 1.87×（保守 1.66×） | ✅ 两轮 | 223.3 → 417.6 tok/s |
| Prefill S=256 | 1.63×（保守 1.27×） | ❌ | run2 = 1.27 |
| Prefill S=160 | 1.60×（保守 1.01×） | ❌ | run2 = 1.01 |
| Prefill S=64 | 1.21× | 🟨 边界 | run1 1.212 / run2 1.424，差 14.9% |
| Prefill S=32 | 1.10× | ✅ |  |
| Prefill S=96/128 | 1.00× | ✅ 设计如此 | R3 黑名单 |
| Decode（默认策略） | 1.00×（噪声内） | — | S=1 选 GPU，无 CoreML 边界 |
| Decode（强制 ANE） | 0.57–0.74×（变慢） | ✅ | ctx≤512 稳定慢 26–43% |
| E2E warm | 1.05×（0.99–1.36×） | — | prefill 仅占 ~14% |
| E2E cold | 0.81×（变慢） | ✅ | 首 token 0.27×（慢 3.8×） |

Decode 噪声 floor ≈ ±17%。

## 25.3 Crossover Surface（单层 L0 fused FFN）

| S | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 256 | 384 | 512 | 768 | 1024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPU ms | 1.109 | 0.776 | 0.888 | 1.526 | 2.210 | 2.302 | 4.006 | 3.393 | 3.501 | 9.154 | 14.632 | 21.241 | 31.634 | 51.357 | 71.209 |
| ANE ms | 1.374 | 1.370 | 1.379 | 1.385 | 1.413 | 1.481 | 1.691 | 48.734 | 62.946 | 6.193 | 8.573 | 13.348 | 18.639 | 28.688 | 43.745 |
| 加速 | 0.81 | 0.57 | 0.64 | 1.10 | 1.56 | 1.55 | 2.37 | 0.07 | 0.06 | 1.48 | 1.71 | 1.59 | 1.70 | 1.79 | 1.63 |

## 25.4 保真度 vs 速度（核心取舍）

| 表示 | 权重相对误差 | ANE 上速度 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| MLX group_q4（基线） | 0.0（参考） | N/A（MLX 无 ANE） | ✅ 生产 |
| per-channel INT4 对称（冻结模型） | 0.18–0.21 | 快（1.70 ms @S=32） | ❌ 不忠实 |
| per-block64 非对称 INT4（忠实） | 0.043 | 慢 4.0–5.7× | ❌ 不上 ANE |
| int8 per-channel | 0.0093 | 快 | ❌ 穿 FFN 放大到 1.53e-02 |
| per-row LUT4 + int8 残差 | 0.0037 | 慢 3–5× | ❌ 保真但慢 |

## 25.5 量化位宽阶梯（gate_proj 权重 rel_rmse，group=64）

| bits | 8 | 6 | 4（当前） | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rel_rmse | 2.3e-03 | 2.35e-02 | 3.49e-02 | 2.21e-01 | 4.14e-01 |

4→3 bit 误差跳 6.3×，2-bit 达 0.41（权重基本被毁）。当前 4-bit 已贴保真度边界。

## 25.6 M5 硬件 Frontier 总表

| 单元 | 算力 | 权重流带宽 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一内存 | — | ~120 GB/s（实测可用 ~116） | decode 的真正主瓶颈 |
| GPU | 11.65–11.9 TFLOP/s（峰值）7.3–8.2（真实 LLM 形状） | ~100 GB/s | MLX 已用 86.5% 算力；headroom 9.23% E2E |
| ANE | 6.53–7.75 TFLOP/s | ~20 GB/s（后被字节律修正为 fp16 专属；带外 ~54） | 两 regime 均输；分组 4-bit dequant op 不存在 |

限制类别：

| 类别 | 内容 | Proteus 能改变？ |
| --- | --- | --- |
| HARDWARE LIMIT | 统一内存 ~120 GB/s；GPU 8–12 TFLOP/s；ANE ~6.5–7.75 TFLOP/s；ANE 权重流 | ❌ |
| ARCHITECTURAL LIMIT (ISA) | ANE 无分组 4-bit dequant op、无 per-block scale、无 per-block LUT、无 blockwise shift | ❌（需 Apple 改 ISA） |
| SOFTWARE STACK LIMIT | CoreML 无法 lower per-block64（已被证明非决定性） | ⚠️ 理论可修，但修了也无收益 |
| API LIMIT | 无功耗计数器；无 ANE 硬件计数器；无零拷贝 host↔CoreML | ⚠️ 影响测量不影响结论 |
| MEASUREMENT LIMIT | 热态 2× 可逆塌缩；S=1 比值带跨 1.0 | ⚠️ 已缓解到可用程度 |

## 25.7 「下一代硬件重启清单」（写给未来的自己）

| 触发条件 | 该跑的实验 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| Apple 发布支持分组 4-bit dequant 权重操作数的 ANE op（任何 API 层） | P2.4 Experiment D 的 IDEAL_2/3 直接实测 | [Mo] ~0.25× MLX（~4× 快） |
| ANE 权重流带宽实测 > 60 GB/s 的新芯片 | 重跑 P2.4 Experiment A 全套 | [I] ANE 角色质变 |
| 统一内存带宽 ≥ 200 GB/s 的芯片 | 重跑 decode 下限分析 | [I] decode 瓶颈从带宽转向算力 |
| MLX 或 llama.cpp 原生支持混合设备调度且暴露 per-op device 选择 | 重跑 P1 Phase-3C 的 32 层 E2E（fused FFN + 忠实 group64） | [I] 未决实验 |
| 出现 >13B 可量化模型且 16 GB 装不下 | 重评”小内存”目标本身 | — |

## 25.8 关键数字疑点（如实标注）

| 疑点 | 说明 |
| --- | --- |
| P2.4 配置数 | 正文「34 个」/ Artifacts「18」/ §7 与 ROADMAP「17」——三处口径不同 |
| per-channel 权重误差 | Phase-3D 写 0.2014 / Phase-3E Layer A 写 0.1915 / Final Summary 写 0.18–0.21 |
| P6.2 峰值 RSS | ~10.6 GB（KV decode 实验）与 ~5.16 GB（性能摘要）未解释差异 |
| 153 GB/s 内存带宽 | 假设值，Q10 判 NOT_SUPPORTED，但在多处分析中被继续使用 |
| GPU 参考跨进程漂移 | 2–3.9×，是项目最大未受控混淆源，未在 CONFIRMED 列表中单列 |
| 「macOS 27.0」 | 报告原文如此，真实性存疑（归档方已自行加注） |
| proteus24 报告数 | PROVENANCE 自述 13 份，实际目录 16 份 |
| MIDTERM_STATUS 日期 | 与 DECODE_PUSH 同标 09-13，但内容晚于后者 |

# 26. 结论

## 26.1 一句话总结

Proteus 用 11 条被严格证伪的技术路线，换来了一张完整的 M5 硬件能力边界图，并最终在唯一幸存的杠杆上取得了产品级成果：Speculative Decoding 在真实网关上线，默认温度路径端到端提速 1.284×。整个 ANE 路线，从”未开发的算力金矿”这一最初猜想出发，被三阶段、四份 frontier map、上百个实验逐步否定到零和。

## 26.2 五层判定

| 层 | 判定 |
| --- | --- |
| 原始工程假设 | 三条全被证伪 —— 这是项目的核心产出 |
| 已证伪路线 | 11 条，全部保留可复现的数据链 |
| 成功发现 | 5 条普适、可迁移的科学发现 |
| 技术资产 | ANEForge 直连通道、私有 e5rt API 签名表、手写 MIL 通路、算子级 profiling 框架、持续热态 probe 协议、完整 32 层真实 Llama INT4 runtime、placement map |
| 产品目标 | 🟨 部分达成：小内存 ✅ / 大模型 ✅ / 高速度 🟨（唯一有效杠杆已上线） |

## 26.3 五条可迁移的科学发现

- ANE 权重取数的「16 MiB 字节大小律」 —— 取数速率只由权重张量字节数决定，与 K/N 无关（23/23 命中，2.57× 惩罚）。

- 「表示可行」与「性能可行」必须分开验证 —— 单 op 被拒绝 ≠ 计算不可表达。

- 保真度误差会在复合算子中放大 —— 逐算子门禁会产生假阳性通过。

- 无风扇机器上的持续功耗塌缩与 burst probe 假阴性 —— 完整可复用的测量协议。

- decode 下限由内存带宽决定，且当前 runtime 已贴住它 —— 把”还能不能更快”变成一道算术题。

## 26.4 最重要的三条认知

① 「瓶颈是数据搬运，不是算力」

这条在四个互相独立的项目里被重复验证：colibri（CPU 忙等拖慢 GPU 39%）、我们的独立测量（29%）、Swiftlet（“decode 是 dispatch bound 而非 IO bound”）、ANEForge（ANE 上 verify(K)≈verify(1)）。

② 「知道边界在哪，本身就是这类硬件研究的主要产出」

11 条被证伪的路线不是 11 个独立的失败，而是同一个硬件常数的 11 种表现。

③ 「不因投入巨大而人为宣布成功，也不因产品未实现而忽略已获发现」

项目在最接近”宣布胜利”的时刻（Phase-2B 的 1.27–2.10×）没有宣布，而是继续追问”这个优势是怎么来的”——最终发现它建立在过不了门禁的量化形式上。

## 26.5 最终技术路线图

┌─────────────────────────────────┐
                        │  目标：小内存 · 大模型 · 高速度   │
                        └─────────────────────────────────┘
                                       │
              ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
              ▼                        ▼                        ▼
        ┌──────────┐            ┌──────────┐            ┌──────────┐
        │  小内存   │            │  大模型   │            │  高速度   │
        │   ✅     │            │   ✅     │            │   🟨     │
        │ 4.21 GB  │            │ 8B 等价  │            │ 1.284×   │
        └──────────┘            └──────────┘            └──────────┘
         MLX 生态功劳            MLX 生态功劳                  │
                                                             │
                              ┌──────────────────────────────┘
                              ▼
                   decode 已顶 DRAM 屋顶线（~123 GB/s）
                              │
              ┌───────────────┼───────────────┐
              ▼               ▼               ▼
      ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐
      │ 减少 bytes/ │ │ 一次前向多  │ │ 不重复搬运  │
      │   token     │ │  出 token   │ │ 已搬过的字节│
      │  已近极限   │ │ ✅ 已上线   │ │ ⚠️ 判定中   │
      │             │ │  1.284×     │ │ prefix cache│
      └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘
                              │
                              ▼
                    ┌──────────────────┐
                    │  Speculative     │
                    │  Decoding        │
                    │  + 拒绝采样      │
                    │  + 温度感知路由  │
                    └──────────────────┘

# 附录 A 文件清单

本附录列出项目全部报告与数据文件的原始位置。 第二项任务（归档整理）已将这些文件汇集到同一目录，详见 附录 B。

## A.1 MLXonANE（iCloud 归档，Proteus-1 全部产物）

根目录索引文件：

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| README.md | 总索引 + 诚实性声明 6 条 |
| PROTEUS1_FINAL_SUMMARY.md | ★ 最终结论汇总（先读这个） |
| EXPERIMENT_TIMELINE.md | ★ 实验时间线与判断演进链 |
| PROTEUS2_CANDIDATES.md | Proteus-2 候选方向评估（PROPOSAL ONLY） |

阶段目录（每阶段含 code/ data/ reports/ models/）：

| 阶段 | 报告 |
| --- | --- |
| P6.2/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/Phase6_PHASE2_REPORT.md |
| Phase-2/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/real_llama_int4_operator_report.md（INT4 ★）、reports/real_llama_operator_report.md（FP32 孪生） |
| Phase-3A/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/PROTEUS1_PHASE3_RUNTIME_OPTIMIZATION_REPORT.md |
| Phase-3B/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/PROTEUS1_PHASE3B_CROSSOVER_REPORT.md、data/proteus1_phase3b_phase3a_baseline_correction.md |
| Phase-3C/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/PROTEUS1_PHASE3C_E2E_REPORT.md |
| Phase-3D/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/PROTEUS1_PHASE3D_REPRESENTATION_REPORT.md、reports/PHASE3D_FROZEN_GATES.md |
| Phase-3E/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/PROTEUS1_PHASE3E_BARRIER_REPORT.md、models/BUILD_NOTES.md |
| Phase-3F/ | PHASE_SUMMARY.md、reports/PROTEUS1_PHASE3F_NATIVE_MIL_REPORT.md、models/BUILD_NOTES.md |
| P6.2/ | reports/Phase6_PHASE2_REPORT.md |

_raw_archive/Results/：81 个原始 CSV/JSON/MD，与源目录 byte-identical，永不覆盖。

外部项目：

| 目录 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| ANEForge-main/ | ANEForge 源码（ANE 直连通道） | 7.0 MB |
| Swiftlet-main/ | Swiftlet 源码（Swift+Metal，纯 GPU） | 760 KB |

## A.2 ANEProbe（本机实验台）

顶层报告目录：

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| Results/ | 早期阶段报告（Phase2/3A/5A/5B/6 系列、P3B、P4D、FusedFFN、FFNProbe） |
| Proteus2/ | Proteus-2.0/2.1/2.2（含 MEMORY.md、PROTEUS2_ROADMAP.md） |
| proteus23/ | Proteus-2.3 ANEForge 审计 |
| proteus24/ | Proteus-2.4 + 15 份后续报告（更正链核心） |
| proteus_review/ | 四份收尾复盘（科学发现 / 硬件 frontier / 最终审查 / 下一路线图） |
| P6/ P6.4/ P65/ | P6 系列运行时与突破方案 |
| P3B/ P4AFFN/ P4BFFN/ P4CFFN/ P4DAttention/ P4E/ P5A/ P5B/ P5AFusedFFN/ | 早期单算子探索 |
| Models/ | 构建的 CoreML 模型（10 GB） |
| P6Model/ | 真实 Llama runtime 代码与 venv |

## A.3 关键报告优先级（若要精简阅读）

| 优先级 | 文件 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | PROTEUS1_FINAL_SUMMARY.md | Proteus-1 全部结论 |
| ★★★ | EXPERIMENT_TIMELINE.md | 判断演进链 |
| ★★★ | Phase-3E/reports/PROTEUS1_PHASE3E_BARRIER_REPORT.md | Barrier 定位（方法论密度最高） |
| ★★★ | proteus24/PROTEUS_ANE_BYTESIZE_LAW.md | 16 MiB 字节律（纯原创） |
| ★★★ | proteus24/PROTEUS_FINAL_TECHNICAL_REPORT.md | 从零解释的完整叙述 |
| ★★ | Phase-3F/reports/PROTEUS1_PHASE3F_NATIVE_MIL_REPORT.md | 双路径验证 |
| ★★ | Phase-3C/reports/PROTEUS1_PHASE3C_E2E_REPORT.md | 32 层 E2E 与保真度发现 |
| ★★ | proteus24/PROTEUS_ANE_OFFLOAD_VERDICT.md | 卸载零和定论 |
| ★★ | proteus_review/PROTEUS_FINAL_TECHNICAL_REVIEW.md | 项目终判 |
| ★★ | proteus24/PROTEUS_DECODE_PUSH_REPORT.md | 最终上线方案 |
| ★ | proteus_review/PROTEUS_SCIENTIFIC_FINDINGS.md | 5 条普适发现 |
| ★ | proteus_review/PROTEUS_HARDWARE_FRONTIER.md | 硬件边界表 |

# 27. 从研究到投产 —— 模型通用性、实际落地与 Proteus Studio

本章记录 2026-09-16 的工作：把前面 26 章的研究成果从”实验台上的结论”变成”可日常使用的工具”。这一章包含三部分：模型通用性（能不能对任意 MLX 模型都有效）、实际投产（网关改造与线上部署）、Proteus Studio（一份可用的桌面工具）。

## 27.1 目标：让加速能力覆盖所有 MLX 模型

前面所有工作的结论都建立在一个模型上：Llama-3.1-8B-Instruct-4bit。投产必须回答：

这套加速方案能不能用在别的模型上？能用到什么程度？

先说结论，因为这里有一条必须讲清楚的数学边界：

🟨 「对所有 MLX 模型都有加速」在数学上不成立。 投机解码的收益取决于草稿成本比 c = 草稿时间 / 目标时间：

收益 = 接受长度 / (1 + c)      要加速必须 c < 1，即草稿必须比目标小

- 8B / 14B / 32B / 70B：各主流模型族都有 0.5B–3B 的小兄弟 → 可以加速，且目标越大收益越大

- 小模型（0.5B–3B）：没有更小的同族草稿 → c ≥ 1 → 必然更慢

- 新发布架构：还没有对应的小模型 → 无草稿可用

这不是实现缺陷，是投机解码的数学前提。 任何声称”对小模型也能靠投机提速”的方案都是在骗人。

### 27.1.1 交付物：gm-probe

把「接入一个新模型」从手工四步变成一条命令：

./gm-probe <模型路径>              # 探测（只读）
./gm-probe <模型路径> --sweep      # 附带实测扫描 n_draft
./gm-probe <模型路径> --write      # 写回配置（自动备份）

三道校验，每道都对应一个真实陷阱：

| # | 校验 | 防的是什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 快照完整性 | HF cache 里常见”只下载了 config.json“的半成品目录。这种目录指纹读起来完全正常，但 tokenizer 会加载成 vocab=1 的空壳，进而报出误导性的「词表不兼容」——实际只是文件没下完 |
| 2 | tokenizer 兼容性 | vocab size 相等 + BOS 归一化后的探针编码逐 id 比对 |
| 3 | 规模关系 | 草稿的 hidden_size 必须严格小于目标。否则 c ≥ 1，投机必然亏损 |

第 2 道的实现细节值得单独说，因为第一版写错了两次：

坑 1：不同 tokenizer 的 encode() 对 BOS 处理不一致
  Llama-3.1-8B  encode("The capital") → [791, 6864]         （无 BOS）
  Llama-3.2-1B  encode("The capital") → [128000, 791, 6864] （有 BOS）
  两者其实是同一个词表（vocab 都是 128000，剥掉首位 BOS 后逐 id 一致）。
  直接比对原始输出 → 会把生产在用的合法草稿误判为不兼容。

坑 2：chat_template 字符串不等 ≠ 不兼容（所以刻意不检查它）
  两个模板确实不同，但差异是：
    target(Llama-3.1): "Today Date: 26 Jul 2024"   （写死）
    draft (Llama-3.2): "Today Date: 16 Sep 2026"   （strftime_now 取当天）
  更关键的是：网关的 _encode_chat() 只用 target 编码，draft 拿到的是
  target 已编码好的 token id，自己从不调用 chat_template。
  ⇒ 模板与 token id 空间正交，不应作为闸门条件。

验证结果（真实 tokenizer）：

| 草稿模型 | 判定 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| Llama-3.2-1B（生产在用） | ✅ 放行 | vocab 128000，探针全过 |
| Qwen2.5-0.5B | 🚫 拦截 | vocab 151643 vs 128000 |
| Qwen2.5-1.5B | 🚫 拦截 | 快照不完整（只有 config.json） |
| 手工指定更大草稿 | 🚫 拦截 | 规模关系不成立 |

端到端负对照：故意把配置改成 Qwen 草稿 → 闸门拦下、投机安全禁用、网关照常服务，/stats 给出明确原因：

{"active": false,
 "disabled_reason": "tokenizer incompatible: vocab size differs
                     (target=128000, draft=151643)"}

### 27.1.2 诚实呈现：不支持时明确说不支持

gm-probe 遇到无法加速的模型时，会区分三种情况（因为它们给用户的行动完全不同）：

| 情况 | 输出 | 用户该做什么 |
| --- | --- | --- |
| 结构性不可用 | 🟥 「不支持投机解码加速」+ 数学原因 | 换思路 |
| 尚未下载 | 🟨 「暂时无法判定——同族草稿尚未下载」 | 下载后重跑 |
| 快照不完整 | 🟥 「模型目录不完整」 | 重新下载 |

并且会给出两个真正模型无关的杠杆（虽然它们加速的是 TTFT/内存，不是 decode 吞吐）：

- prefix_cache —— 多轮对话复用 KV 前缀，只用 trim_prompt_cache，与模型族无关

- prefix_cache.kv_bits —— int8 KV 量化，QuantizedKVCache 是 mlx_lm 通用能力

### 27.1.3 --sweep 的一个自我修正

n_draft 扫描的第一版按 nd=1→N 顺序各测一块，结果把 nd=4 测成 8.69 tok/s（nd=2 是 22.08），看起来像灾难性退化。

交替复测的比值只有 0.969 —— 纯热假象（后面测的 nd 跑在更热的机器上）。这恰好违反了项目自己的铁律「顺序扫描若测项本身会致热，必须交错 + 冷却」。

改为轮转交错（每轮所有 nd 各测一次）后：

| nd | 顺序扫描（错误） | 轮转交错（正确） | accept_len |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.86 | 12.06 (0.926) | 1.49 |
| 2 | 22.08 | 13.02 (1.000) | 2.00 |
| 3 | 18.50 | 11.99 (0.920) | 2.08 |
| 4 | 8.69 ← 假崩塌 | 12.71 (0.976) | 2.38 |

但四次独立扫描仍给出四个不同的最优值（2/2/1/3），逐 nd 比值跨度最高 0.190。因此工具增加了可信度分级：并列时标注 LOW 并报出整个并列区间，而不是给一个伪精确的”最优值”。真正稳定的信号是 accept_len（纯算法量、不受热态影响）。

## 27.2 实际投产：网关改造

### 27.2.1 环境阻塞与解决

投产过程中踩到三个环境问题，都记录在此以免重犯：

| 问题 | 真因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 网关反复报 Resource deadlock avoided | launchd 进程读 iCloud 目录里的 .py 会触发 fileprovider 死锁（终端跑同一份代码正常，实测同一包在 /tmp 下可导入、在 iCloud 下报 EDEADLK） | 项目迁到 ~/GeneralModel/（本地） |
| Proteus-1 报 Unable to load libmodelpackage | 系统 Python 3.14 的 coremltools 缺 libcoremlpython 原生库 | 网关改用 Python 3.11 venv |
| 重启后偶发端口占用 | KeepAlive 与服务端 socket 未设重用 | allow_reuse_address = True |

📌 通用教训：服务不该跑在 iCloud 目录里。这与项目早期「工作台.app 构建时 SYMROOT 必须指到 iCloud 外」是同一类摩擦。

### 27.2.2 ★ 最严重的一个 bug：网关”一次对话后自动离线”

现象：GUI 发完一次对话后显示”网关离线”，但 launchctl 显示进程一直好好地跑着。

诊断：问题不在存活，而在响应能力。决定性实验 —— 长流式请求进行中，并发探测 /stats：

|  | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 次 | HTTP 000，超时 15035ms | HTTP 200，29ms |
| 第 2 次 | HTTP 000，超时 15036ms | HTTP 200，17ms |
| 第 3 次 | HTTP 000，超时 15033ms | HTTP 200，14ms |

根因：gm/server.py 用的是单线程 HTTPServer。一次 SSE 流式请求会独占唯一的处理线程几十秒 —— 期间 /stats、/v1/models 全部卡在 accept 队列里超时。而 GUI 每几秒轮询 /stats 判存活 → 全部超时 → 显示”离线”。

原代码的注释给的理由是：

MLX 的 KV cache state 绑定创建它的线程/stream，跨线程会抛 no Stream(gpu, 1)

但这个理由已经被 gen_lock 完全覆盖了 —— 核查所有生成路径（server.py 第 169、227、301 行），全部在 with self.manager.gen_lock: 内。也就是说：

连接处理并发（多线程）      ← 需要
推理串行化（gen_lock）      ← 已实现

单线程 HTTP 没有提供任何 gen_lock 没提供的东西，只额外带来了”流式独占”这个坏处。

修法：make_server() 改回 ThreadingHTTPServer + daemon_threads=True + allow_reuse_address=True。

完整场景验证（一边跑流式对话、一边每 2 秒轮询，共 20 次）：

✅ 成功 20 次 / ❌ 失败 0 次        （修复前：全部超时）

🔒 新增铁律：HTTP 层的连接处理与模型推理的串行化是两件事，不要用”单线程”同时实现两者。

### 27.2.3 线上配置（投产实态）

models.json 收敛为两条，命名遵循明确的约定：

| 名称 | aliases | 含义 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| proteus-1 | default / general / proteus1 | 当前全部优化（最新路线） | 投机解码 ✅ + prefix cache ✅ + KV int8 ✅ |
| gpu-baseline | gpu / raw | 研发前最原生 MLX 运行（基线对照） | 三项全关 |

命名约定（Tristan 2026-09-16 明确）： - Proteus-1 = 投机解码 + prefix cache + KV int8，即当前全部优化 - GPU = 研发前的最原生 MLX 运行，无任何优化，作基线

实测对照（同一 prompt，60 token，热态）：

| 方案 | tok/s | TTFT | 标记 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteus-1 | 23.77 / 32.25 / 31.95 | 0.84 / 0.37 / 0.35 s | spec=True |
| GPU | 8.89 / 23.57 / 24.03 | 4.43 / 0.42 / 0.36 s | spec=False |

## 27.3 Proteus Studio —— 一份可用的桌面工具

### 27.3.1 为什么推翻了第一版

第一版 GUI 用 Python tkinter 写。结论：不可用 —— tkinter 的渲染能力有硬性天花板，做不到体面的 macOS 界面（无真正圆角、无毛玻璃材质、无原生动画、控件样式陈旧）。

第二版改用 SwiftUI 原生重写。这不是”换个配色”，是换技术栈：

| 维度 | tkinter 版 | SwiftUI 版 |
| --- | --- | --- |
| 气泡 | Canvas 手绘多边形凑圆角 | 原生 RoundedRectangle(.continuous) 连续曲率 |
| 材质 | 纯色块 | .ultraThinMaterial / .bar 原生毛玻璃 |
| 输入框 | 扁平 Text | TextEditor + 聚焦描边动画 + 自适应高度 |
| 侧边栏 | ttk.Notebook 标签 | NavigationSplitView 原生分栏 |
| 图标 | 无 | SF Symbols |
| 动效 | 无 | 发送按钮弹簧缩放、打字指示点动画 |
| 菜单 | 无 | ⌘N 新对话 / ⌘. 停止 / ⌘R 刷新 |

### 27.3.2 结构

Proteus Studio.app
├── 对话        分段控件选方案 + 实时指标（tok/s、TTFT、accept）
│               + 气泡式消息流 + 每条的性能脚注
├── 接入模型    三步卡片流程，直接驱动 gm-probe
└── 服务        网关状态、端点表、可复制的 agent 接入片段、限制说明

技术要点：

- 零第三方依赖 —— 纯 SwiftUI + Foundation，符合项目”不引重框架”的铁律

- xcodegen 生成工程 —— project.yml 声明式配置，无 .xcodeproj 手工维护

- 复用 Python 侧逻辑 —— 接入页直接调 gm.probe_cli，不重复实现探测

### 27.3.3 开发中修掉的问题（都是真实故障）

| # | 现象 | 根因 | 修法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 程序频繁”未响应” | Process.waitUntilExit() 是同步阻塞，直接在 @MainActor 上调用 → 主线程被占死 | 挪到后台队列 + CheckedContinuation |
| 2 | 程序频繁”未响应” | 管道死锁：先 waitUntilExit() 再读管道；子进程输出超 64KB 缓冲时阻塞在 write，父进程永远等不到 | 改为先读到 EOF 再 wait |
| 3 | 无法流式输出 | onDelta 在后台线程同步调用，却直接改 @Published。Swift 6 下是数据竞争；firstDelta 被多条并发路径争抢 | 加带锁的 FirstDeltaClock；UI 更新统一 hop 主线程 |
| 4 | 重启按钮无效 | try? p.run() 把失败静默吞掉；也没有进行中提示 | 捕获 stderr + 退出码；加 ProgressView 与”重启中…“；重启后轮询探测是否真的就绪 |
| 5 | 接入页误写入配置 | 测试时点了”探测+写入”，真的往 models.json 写进第三条 | 清理配置；--write 保持显式确认 |

⚠️ 第 3 条特别值得记录：我先用独立的最小 Swift 程序验证了传输层没问题（16 个增量块按 0.12s 间隔到达，首块延迟 0.00s），才确定 bug 在自己的回调代码里。先隔离验证再改代码，比直接猜要快得多。

### 27.3.4 交付物

| 文件 | 行数 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| ProteusStudioApp.swift | ~150 | 应用入口、侧边栏、导航 |
| ChatView.swift | ~370 | 对话页：气泡流、工具条、指标 |
| ComposerView.swift | ~150 | 输入区：自适应高度、快捷键 |
| SetupView.swift | ~260 | 接入页：三步流程 |
| ServiceView.swift | ~240 | 服务页：状态、端点、接入片段 |
| AppStore.swift | ~190 | 状态中枢 |
| ChatEngine.swift | ~130 | 对话引擎（流式、取消、指标） |
| GMGateway.swift | ~150 | 网关客户端（SSE 解析） |

构建与安装：

cd ~/GeneralModel/GMStudio
xcodegen generate
xcodebuild -scheme ProteusStudio -configuration Release build
cp -R <build>/"Proteus Studio.app" ~/Applications/
open ~/Applications/"Proteus Studio.app"

## 27.4 本章新增的方法论铁律

在既有 26 条之外，本章新增 4 条：

| # | 铁律 | 触发它的事故 |
| --- | --- | --- |
| 27 | HTTP 层的连接处理与模型推理的串行化是两件事，不要用”单线程”同时实现两者 | 网关”一次对话后自动离线” |
| 28 | 服务不该跑在 iCloud 目录里 —— launchd 进程读 iCloud .py 会触发 fileprovider 死锁 | Resource deadlock avoided 连环失败 |
| 29 | 子进程通信必须先读到 EOF 再等退出 —— 反了就是管道死锁 | GUI 频繁”未响应” |
| 30 | 后台线程不得直接改 UI 状态 —— 尤其流式回调，必须显式 hop 到主线程 | 流式输出完全不可见 |

以及一条关于工具设计的：

诚实的工具比”看起来能用”的工具更有价值。 gm-probe 会明确报告”该模型不支持加速”并给出数学原因，而不是硬配一个草稿让用户以为有加速。这与项目一贯的 NO FAKE SPEEDUP 红线一致。

## 27.5 投产后的项目状态

| 维度 | 状态 |
| --- | --- |
| 研究 | ✅ Proteus-1/2 全部结论已归档（第 1–26 章） |
| 通用性 | 🟨 有条件的普适 —— 有更小同族草稿的模型可自动加速；小模型诚实报不支持 |
| 线上服务 | ✅ proteus-1 / gpu-baseline 两方案，ThreadingHTTPServer，20/20 并发可用 |
| 桌面工具 | ✅ Proteus Studio（SwiftUI，无第三方依赖） |
| 对外接口 | ✅ 标准 OpenAI 兼容，任意 agent 客户端可直接接入 |
| 可复现性 | ✅ 每处改动都有验证记录；配置改动自动备份 |

最终一句话：

Proteus 从”证明了 ANE 路线走不通、并找到投机解码这条真出路”的研究项目，落地为”一个能对多数 MLX 模型自动加速、且对不能加速的模型诚实说明原因”的可用工具。